营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工

招标文件

（标段唯一标识码： ）

（标段编号： ）

招标人/招标代理机构：辽宁工程招标有限公司（盖章）

日    期：2026年1月20日

目录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	32

第四章  合同条款及格式	75

第五章  工程量清单	148

第二卷	155

第六章  图  纸	156

第三卷	159

第七章  技术标准和要求	160

第四卷	185

第八章  投标文件格式	186

第一卷

第一章  招标公告

营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工招标公告

标段唯一标识码：（    xxx    ）

1.招标条件

本招标项目营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目 已由营口市发展和改革委以 关于《营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目》项目备案证明（营发改备【2025】77号）批准建设，项目业主为营口市坤源投资有限公司，建设资金来自 自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为营口市坤源投资有限公司，招标代理机构为辽宁工程招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：辽宁省营口市站前区体育路东侧、410路南侧（原游泳馆）。

建设规模：项目总占地面积2325.89平方米，总建筑面积4200平方米，其中智能机械式立体停车楼建筑面积2400平方米，商业楼建筑面积1800平方米。场地建筑密度百分之62，容积率1.71。智能机械式停车楼为地上2层，结构形式为钢框架结构，建筑高度为22.1米，屋顶局部出屋面水箱间高度24.4m，地下设有消防水池及泵房，共设有325个停车位。机械式立体停车楼临近营口市中心医院北院区，可以为市医院北院区配套服务使用。商业楼为地上4层，结构形式为框架结构，建筑高度为17.9米。

2.2招标范围

标段划分：1个标段；是否兼投：否；是否兼中：否 。

计划工期/服务期限/供货期限：123日历天

计划开工/服务开始/供货开始日期 2026年3月15日；计划竣工/服务结束/供货结束日2026年7月15日。

标段名称：营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工。

标段编号：

标段招标范围：营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工，详见工程量清单。

标段类别：施工；标段合同估算价：2021.67 万元。

投标保证金金额：20万元； 缴纳方式：现金/保函（保险）/其他形式。

2.3 其他：                    。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备 [施工专业承包·钢结构工程·钢结构二级]并且 [施工总承包·建筑工程·建筑工程二级]（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备注册二级建造师·建筑工程]，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 本次招标  接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：              1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；2）联合体各方均需具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；3）联合体牵头人须为具备建筑工程资质的单位。4）联合体最多允许2家单位（含联合体牵头人）。5）联合体各方不得再以本单位名义单独或者参加其他联合体在本招标项目中投标。

3.3 其他要求：    具备有效的安全生产许可证         。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员）， 应当在主体信息库（辽宁省工程建设项目主体云库）进行注册登记（具体参见主体云库注册操作指南）。

4.2 完成注册登记后，请于 2026年1月**日  08 时 30 分至  2026年1月**日23 时 59 分止（北京时间、下同），通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://xbox.lnzb.com），在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为 2026年2月10日9 时30分。

5.2投标人应当在投标 截止时间前， 通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.Inzb.com:8888/#/login），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后， 电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。

5.3 开标地点： 辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）。

5.4 开标方式： 远程不见面开标。

6.投标相关事宜

无。	 。

7.评标办法

本次招标评标办法采用 综合评估法 。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、辽宁省招标投标监管网,辽宁建设工程信息网、全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市） （发布公告的媒介名称）上发布。

9.监督信息

- 1.监督部门：营口市城乡建设与公用事业中心，负责人： 李先生，联系方式：0417-2657306。

- 2.招标负责人：张震，联系方式： 0417-2800149。

10.联系方式

| 名称：营口市坤源投资有限公司 地址：辽宁省营口市站前区中兴里9号 联系人：张震 电话：0417-2800149 电子邮件：ykjjtjtgck@163.com | 名称：辽宁工程招标有限公司 地址：沈阳市和平区南九马路47号 联系人：于阳 电话：024-23388267 电子邮件：lngczb@163.com |
| --- | --- |

第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：营口市坤源投资有限公司 地址：辽宁省营口市站前区中兴里9号 联系人：张震 电话：0417-2800149 电子邮件：ykjjtjtgck@163.com 项目负责人姓名及联系方式： 姓名：张震 电话：0417-2800149 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：辽宁工程招标有限公司 地址：沈阳市和平区南九马路47号 联系人：于阳 电话：024-23388267 电子邮件：lngczb@163.com 项目负责人姓名及联系方式： 姓名：于阳 电话：024-23388267 |
| 1.1.4 | 标段项目名称 | 营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 辽宁省营口市站前区体育路东侧、410路南侧(原游泳馆) |
| 1.1.6 | 项目投资估算 | 4047 万元 |
| 1.1.7 | 电子交易系统 | 辽宁省房屋建筑和市政工程电子交易系统 （工程咨询） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 标段合同估算价 | 2021.67 万元 |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目施工，详见工程量清单 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：123日历天 计划开工日期：2026年3月15日 计划竣工日期：2026年7月15日 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： 具体以双方签订合同为准 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求：合格 其他要求： 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质要求：具备 [施工专业承包·钢结构工程·钢结构二级]并且 [施工总承包·建筑工程·建筑工程二级](含)以上资质，且具备有效的安全生产许可证，具备市场监督管理部门核发的有效营业执照。 信誉要求：不得具有投标人须知第1.4.3（10）至（17）条目规定的情形。 项目经理资格：具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理，二次刷卡认证通过；《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形除外。 注：项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。 业绩要求： 项目管理机构主要人员要求： 其他要求：1.具有有效的企业在辽基本信息登记单（外省企业）。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；2）联合体各方均需具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；3）联合体牵头人须为具备建筑工程资质的单位。4）联合体最多允许2家单位（含联合体牵头人）。5）联合体各方不得再以本单位名义单独或者参加其他联合体在本招标项目中投标。 其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他按照评审标准规定和联合体协议中约定的各成员分工要求进行。 |
| 1.4.3（17） | 投标人不得存在的其他情形 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不统一组织 □统一组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2026年1月28日 17时00分 |
| 1.11 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1.1 （9） | 构成招标文件的其他材料 | 招标人在招标期间发出的澄清文件、招标控制价和其他有效函件，均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 2.4.1 | 异议受理部门及 联系方式 | 招标人： 名称：营口市坤源投资有限公司 地址：辽宁省营口市站前区中兴里9号 联系人：张震 电话：0417-2800149 邮政编码： 招标代理机构： 名称：辽宁工程招标有限公司 地址：沈阳市和平区南九马路47号 联系人：于阳 电话：024-23388267 邮政编码： 异议投诉：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统 |
| 3.1.1 （10） | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为应提供的相关证明材料 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 或其计算方法 | □不设置 ☑设置，最高投标限价：有。 最高投标限价公布时间：投标截止时间3日前。 其他要求：投标报价高于招标控制价，按否决投标处理 |
| 3.2.5 | 报价说明 | 报价方式： ☑人民币价格 □综合费率（参与价格评审的为综合费率） □下浮率（参与价格评审的为下浮率） □综合单价（参与价格评审的为综合单价） 特别说明：非人民币价格方式报价，投标人均应根据实际情况合理填报转换的人民币价格。 报价要求：投标报价保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不提交 ☑提交 1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间 2.金额：20万元。 3.形式：☑现金（指电汇、支票） ☑保函（保险） □其他形式 4.递交方式： 4.1现金 （1）收款信息 收款单位：辽宁工程招标有限公司 开户银行：中国农业银行沈阳砂山支行 账号： （2）收款说明 投标人应在投标截止时间前通过企业基本账户递交至4.1（1）规定的账户，否则视为无效投标保证金。 4.2保函（保险） （1）投标人可通过辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台或辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构任一渠道自主选择购买保函（保险），鼓励企业使用电子保函（保险）等形式提交保证金。 （2）投标人应在投标截止时间前购买完成并生效。购买保函（保险）【含电子和纸质】的财务费用应当通过企业基本账户或主体信息库登记的企业账户缴纳。纸质保函（保险）和电子保函（保险）均能够满足出函机构官方媒介或其行政主管部门指定的在线系统实时验真的条件。购买保函（保险）的企业账户均应当在主体信息库进行登记（含企业基本户和企业一般户），购买费用不是通过主体信息库登记的企业账户缴纳，造成无法进行验真，以及验真不通过责任由投标人自行承担。无法验真或验真不通过的保函（保险）由评标委员会进行核实确定后，视为未按照要求缴纳投标保证金。 4.3其他 采用汇票等其他方式缴纳投标保证金的，也应参照现金方式缴纳要求执行。招标人要求可以不缴纳投标保证金的除外。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率。 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日。 退还办法：中标结果公示后5日内，未中标的投标人现金保证金按原路径自动退回；合同签订后5日内，中标人的现金投标保证金按原路径自动退回。 |
| 3.5.2 | 企业近年财务状况的年份要求 | 近/年，指/ |
| 3.5.3 | 企业近年已完成的类似项目的年份要求 | 近/年，指/ |
| 3.5.5 | 企业近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近/年，指/ 特别说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。时间为判决或仲裁决定时间。 |
| 3.5.9 | 项目经理近年已完成的类似项目的年份要求 | 近/年，指/ |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 备选方案递交和审核标准:/ |
| 3.7.3 | 应用于评审的佐证或证明材料 | 应用数字证照评审的节点和材料内容： ☑营业执照 ☑资质等级证书 ☑资格许可证书 ☑安全生产许可证 □存款账户证明 □财务审计报告 □管理体系认证证书 □企业业绩 □人员业绩 □工程获奖 □荣誉表彰（企业、个人） □注册执业人员证书 □专业技术职称证书 □特种作业资格证书 □安全生产考核合格证 □施工现场专业人员职业培训合格证 □职工社会保险参保证明 特别说明：1.通过企业主体信息库生成的数字证照信息，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，一般应当对投标文件中已生成的数字证照进行电子签名，否则视为已确认和认可数据信息内容。 2.投标人制作投标文件时按上述实际明确的材料生成数字证照应用于项目评审，否则相关证明佐证材料以企业主体信息库获取的材料影印件应用于项目评审，投标人对数字证照和材料影印件内容的准确性、完整性和真实性负责。 |
| 3.7.4 | 技术标是否采用暗标 | 采用模块化暗标评审 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年2月10日 09时30分00秒 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是，退还具体安排：/ |
| 5.1.1 | 开标组织方式 | □现场集中开标 ☑远程不见面开标 □现场集中和远程不见面开标同时进行。投标人自行选择参与开标的方式。 开标系统：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/） |
| 5.1.2 | 开标地点 | 辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/) |
| 5.2.1（5） | 解密时间 | 招标人发出解密提示后30分钟内。如遇到投标人较多或其他特殊情况在规定时间内无法完成解密的，可报项目行政监督部门适当延长解密时间。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。 |
| 6.3 | 评标采用方式 | 评标组织形式： ☑本地集中评标方式 □远程异地评标方式 评标是否采用计算机辅助智能评审： □是 ☑否 |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网、全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市） |
| 7.1 | 定标方式 | 推荐的中标候选人数：不超过3名 □招标人授权评标委员会直接确定中标人 ☑招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 □招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □不提交 ☑提交，履约保证金的形式： ☑现金 ☑保函（保险） □其他形式（/） 履约保证金的金额：合同总价的5% |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称：营口市城乡建设与公用事业中心 地 址：辽宁省营口市 电 话：024-67980135 传 真：024-67980135 邮政编码：/ 异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 词语定义 |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | - （1）类似项目指合同金额大于1000万元建筑工程，且已完成工程竣工验收。 - （2）类似项目时间： - □合同签订时间为准 - ☑竣工验收时间为准 - （3）类似项目类型 - ☑A类 - □A+B类 - （4）其他：/ |
| 10.1.2 | 盖章 | 盖单位章及签章（个人）均为电子签名法所指的电子签名，即表示数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名单位和签名人身份并表明签名单位和签名人认可其中内容的数据。 |
| 10.1.3 | 获奖表彰时间 | 以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。 |
| 10.1.4 | 不良行为 | （1）指投标人须知第1.4.3（10）至（17）条目规定的情形。 （2）投标人须知第1.4.3（13）条目规定的在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的时间以相关行业主管部门行政处罚决定时间或司法机关出具的法律文书时间为准。 特别说明：同一标段项目出现两个（含）以上不同处罚时间（或法律文书时间）均应满足时间要求。 |
| 10.1.5 | 现金 | 投标保证金、履约保证金现金缴纳方式指通过电汇、支票等广义现金方式缴纳而非现金钞票。 |
| 10.2 | 中标后须提交的 纸质投标文件 | 份数：4份，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。 |
| 10.6 | 招标人补充的其他 内容 | 10.6.1在招投标过程中，发现下列情形之一的，招投标监管机构和评标委员会将认定为围标串标行为，投标按作废标处理，并按相关规定予以处罚： 1、投标人同属于一个母公司或者一个母公司和他所属的子公司同时参加投标； 2、投标人以两家及以上企业的名义参与投标报名的； 3、投标人的投标文件相互混装的； 4、投标人的投标文件错、漏之处一致的； 5、投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； 6、投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的； 7、投标人的投标文件授权代表人为同一人或同一单位人员的； 8、投标人的相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的； 9、投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的； 10、证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形及其他不符合法律、法规规定情形的。 10.6.2 招标人认为需要补充的其他内容 1、投标报价要求： （1）本工程采用工程量清单报价，“执行《工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）》 和 2024年《辽宁省建设工程计价依据》，各投标人应结合企业自身实力自主报价。 （2）合同方式：采用固定综合单价方式。 本工程的投标报价应是在招标人提供的招标文件及相关答疑、补遗文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人应依据招标文件、工程量清单、补遗文件、答疑文件所确定的招标范围内的全部工程内容，并充分考察施工现场情况及一切不利条件所带来的风险的基础上，以自身的施工组织设计或施工方案为基础，根据企业内部定额，并结合市场价格，自主报价。投标报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料设备、临时设施、缺陷修补、利润、保险、税金、安措费、社会保障费（按照相关文件规定进行计取）、技术培训等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任等各项应有费用。投标总价作为评标的依据。任何情况下，投标人在报价时不得直接修改（包括任何形式的增加、删除或修改）招标人提供的工程量清单（包括子目列项和各子项的工程数量），投标人应直接按照招标人提供的工程量投标报价，即使招标范围不存在的子目，只要在本工程量清单中已经列明，投标人就要对其进行合理报价，并纳入投标总价。 （3）投标人应对招标人提供的工程量清单进行复核，如果对工程量清单存在任何疑问，则投标人应于招标文件投标人须知相关条款规定的投标人要求澄清招标文件的截止时间前按照投标人须知相关条款规定的方式提交到招标代理机构（投标人加盖公章后扫描件以书面形式发至招标代理机构邮箱 lngczb@163.com 后，请务必立即电话告知投标人须知中载明的招标代理机构联系人），招标代理机构将收到的问题汇总后提交给招标人，经招标人复核后如确实存在招标清单计算错误，则做出相应调整； 2、按照招标人有关要求，所使用材料均符合国家有关标准要求。中标人对进场的材料必须进行检验测试，合格的方可使用。招标人将对进场材料进行随机抽样，中标人应无条件进行检验测试，费用由中标人承担。 3、实名认证： 3.1根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》，施工和监理类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目经理、总监理工程师）及服务和材料设备类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目负责人）在投标期间内均必须进行身份证实名认证。 3.1.1 实名认证可采用身份证阅读机器进行身份证实体刷卡认证（PC 端），也可采用移动端 APP软件进行远程实名认证（APP 端 ）。 3.1.2 授权委托人实名认证： （1）在“项目委托人授权”步骤可以点选或跳过此步骤直接进入“招标文件领取”步骤， 但在上传投标文件前（电子开标项目）/中标候选人公示前（纸质开标项目），【授权委托人】必须进行实名认证，否则无法上传投标文件（电子开标项目）/无法在候选人公示选取到单位信息（纸质开标项目）。 （2）在“项目委托人授权”步骤直接刷其身份证带出【授权委托人】信息，视为【授权委 托人】已做实名认证。 3.1.3 项目负责人实名认证： （1）【授权委托人】已进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，可以点选【项目负责人】或刷其 IC 卡或刷其身份证领取招标文件，未刷【项目负责人】身份证领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。 （2）【授权委托人】未进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，仅可刷【项目负责人】 IC 卡或其身份证领取招标文件，刷【项目负责人】IC 卡领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。 3.1.4 二次刷卡 （1）【项目负责人】已进行实名认证的，二次刷卡可以刷【项目负责人】或【授权委托人】身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。 （2）【项目负责人】未进行实名认证的，二次刷卡只能刷其本人身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。 3.1.5 当【授权委托人】与【项目负责人】为同一人时，在以上任一环节进行过实名认证的，其另一身份也视为已实名认证。 3.1.6【授权委托人】及【项目负责人】未进行实名认证或认证人员与投标文件中人员不一致的做废标处理。 4、 网络投标注意事项: 本项目采用“不见面交易”。根据《市城乡建设局关于开展远程开标（不见面交易）工作的通知》，本项目采用不见面交易开标方式，具体做法：登录辽宁省建设工程信息网，在首页“本网公告”中查看《辽宁省电子招标投标交易综合服务系统不见面开标操作说明》。投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作。 （1）投标人须随时关注购买招标文件的网站上的澄清文件并下载，否则，由此引起的答疑文件、补遗文件和其他相关信息无法收到，投标单位须自行承担全部责任。项目有答疑文件，请务必通过网上下载并使用最后一次答疑文件制作投标文件然后通过网络上传。如果在答疑之前已经通过网上上传了投标文件，请务必撤销以前上传的文件，重新用答疑文件制作新的投标文件再次上传。 （2）投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。 5、费用承担方式（按要求含在投标报价中，注:如果项目允许联合体投标，则其费用由牵头人递交）： （1）投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。 （2）招标人不提供任何临时设施（包括施工人员的食宿、办公地点等）。投标人如需要搭建或租用临时设施的费用含在报价中，地点的选择应在招标人指定的范围内。投标人不得将费用转嫁给与本项目相关的施工单位和材料供应单位。 6、外埠（外省）企业投标备案 外埠（外省）企业投标时应按照辽宁省建设厅《关于加强省外施工企业入辽承揽业务监管工作的通知》（辽住建【2016】1号）文件执行。 7、电子化招投标要求： （1）根据省、市监管部门的要求，凡涉及投标人实名认证有关验证全部由投标人自行通过辽宁省建设工程招投标网上运行平台进行在线验证。投标人（注册建造师、注册监理工程师）在开标前可自行登录平台，通过业务管理系统进行实名认证操作。项目开标时，平台将自动将项目负责人实名认证情况以及项目负责人是否有在建工程进行公示并自动提交评标委员会评审，如未在规定期限内进行实名认证或验证未通过，将不能参与投标。投标文件中的项目经理与通过验证的项目经理必须一致，否则按照废标处理。 （2）电子化招投标以信息库中投标人信息为准。 8、如果有2个或2个以上投标人的最终评审得分相同，以投标报价低的优先排在前面，如果投标报价也相同，以施工组织设计得分高的排在前面。 9、投标人评标办法中企业类似业绩以本单位在辽宁建设工程信息网诚信库中备案的为准。 10、本项目“技术标”为暗标。投标人须按暗标要求编制电子投标文件，否则，按废标处理。 11、经评标委员会评审确定为中标人或中标候选人的，中标人或中标候选人无正当理由不得放弃中标或中标候选人资格。中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的，招标人应当没收投标保证金，给招标人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 12、招标代理服务费要求 （1）招标代理服务费根据国家发改委“计价格[2002]1980号”和“发改办价格[2003]857号”文件规定，招标代理机构将按照国家收费标准向中标单位收取服务费；招标代理服务费不得在投标报价中；招标代理服务费在中标通知书核准后一次性向招标代理机构付清。 （2） 交易中心服务费：按辽发改价格 (2023) 128 号规定执行。由中标人向营口市建 设工程交易服务中心有限公司全额缴纳，此项费用不在投标报价中。 13、本项目行政监督部门为“营口市城乡建设与公用事业中心” 14、未尽事宜将依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规执行。 15、工程进度款支付 （1）按照工程形象进度支付已完工程额的80%。项目结算后支付至合同金额的97%，3%为质量保证金； （2）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （3）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。 （4）竣工验收后，乙方负责向政府相关部门报验并通过审核验收合格，同时提交相关档案，并经第三方审计机构审核后支付全部合同金额的97%，合同金额的3%作为质保金。 |

第三章  评标办法

评标办法前附表（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）规定 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件格式、内容 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求且实质性内容齐全 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 报价唯一 |  | 投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 项目经理实名认证 |  | 项目经理通过二次刷卡实名认证（无在建工程和不良行为） |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 法定代表人或授权委托人实名认证 |  | 法定代表人或授权委托人完成实名认证 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 行为雷同分析 |  | 不存在投标行为雷同情形 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 项目经理资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 计划工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 算术错误修正 |  | 投标人接受算术错误修正后的报价 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标价格 |  | 投标报价（含修正后）不大于本标段最高投标限价 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 已标价工程量清单 |  | 按照招标人提供的工程量清单及其报价要求进行全面准确的报价 |  |
| 3.1.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |
| 3.1.4 |  | 合理最低价： （1）合同方式：固定单价合同 （2）计算方法：依据辽住建发【2020】4号文件第十七条。 （3）下浮比例：10%。 |  |  |  |
| 3.2.1 |  | （1）是否采用入围：否 |  |  |  |
| 3.3 |  | 评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。 评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。 投标人未在规定时间内作出澄清或说明的，或者评标委员会成员认为该投标人的澄清或说明始终都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 经济标： 50 分； 技术标： 40 分； 资信标： 10 分； 其他评分因素： 0 分。 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 | 评标价＝投标函大写人民币投标报价或投标人须知前附表报价说明规定的参与评审的投标报价（或经投标人书面确认的算术错误修正后的投标报价）。说明：除招标文件特殊规定外，有关报价入围基准值、评标基准价的计算应用的投标报价一般均指评标价。 |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算 方法 | 基准价计算方法： （1）最高投标限价是否参与基准价计算：否 （2）参与基准价计算范围： 入围单位且投标报价不低于合理最低价的投标报价参与基准价得分计算。 （3）基准价计算规则： 通过初步评审的投标人超过5家（包含5家），去掉1个最高投标报价，1个最低投标报价；若小于5家，则不去；将其投标报价取算术平均值下浮0%。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差绝对值=¦投标人评标价-评标基准价¦ 偏差率=100%×（¦投标人评标价－评标基准价¦）÷评标基准价 扣分标准：每低1%扣0.1分；每高1%扣0.15分。 注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 经济标评分标准 | 投标报价 | 50 |  | F＝50-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.15（评标价＞基准价时） F＝50-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×0.1（评标价≤基准价时） |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 项目总体概述 | 2 |  | 对项目总体全面认识深刻，论述完整，逻辑关系清晰，总体组织符合实际，总体组织设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学、总体目标满足招标文件要求。最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 施工技术方案 | 2 |  | 各分项工程的施工方法、施工工艺科学、合理、描述详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 技术难点、重点部位及相应解决方案 | 2 |  | 对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 施工总平面布置 | 2 |  | 布置科学、合理，符合现场实际情况及地方的相关规定，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 试验检测方案 | 2 |  | 试验检测方案详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强，试验人员设备配置齐全、先进、可靠，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 季节性施工的应对措施 | 2 |  | 针对工期内不同季节内的天气变化，提出的应对措施非常合理，可实施性非常强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 质量管理体系与措施 | 2 |  | 质量管理体系科学、合理，控制质量的措施得力、针对性强，对工程质量的保障作用强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 工程进度计划与措施 | 2 |  | 编制了完善的施工总体进度网络图或横道图，工程进度计划科学、合理，保证工程进度措施得力，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 安全管理体系与措施 | 2 |  | 安全管理体系科学、合理，控制安全的措施得力、针对性强，对工程安全的保障作用强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 扬尘污染治理及卫生防疫管理体系与措施 | 2 |  | 扬尘污染治理及卫生防疫方案满足相关规定，内容全面具体、科学有效、措施可靠，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 文明施工管理体系与措施 | 2 |  | 1、承诺无条件免费清理施工现场范围内因施工所产生垃圾，保证现场及现场附近清洁卫生，得1分； 2、文明施工管理体系科学、合理，措施得力，针对性强，最佳0.7-1.0分；良好0.3-0.6分；一般及较差0-0.2 分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 劳动力安排计划 | 2 |  | 劳动力资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 材料（周转和非周转材料）投入计划 | 2 |  | 施工材料资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 施工机械设备投入计划 | 2 |  | 施工机械设备资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序完全相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 工程半成品及成品保护措施 | 2 |  | 各项措施完整可行，与进度计划及施工程序完全相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 实名制及确保农民工工资 | 2 |  | 措施科学、具体、可行、可靠，对国家、省、市规定进行了响应，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 工程档案 | 2 |  | 工程档案材料收集及整理措施科学、规范、严密，手段先进，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 质量保修 | 2 |  | 质量保修方案科学、合理、可行，建设单位权益能得到有效保障，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 与业主、设计单位及其它相关单位的配合 | 2 |  | 配合协调方案措施可行、可靠、合理、针对性好，承诺具体，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 合理化建议及降低成本措施 | 2 |  | 提出了符合本工程特点的合理化建议并具备可行性，降低成本措施适合本项目并具备可行性，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 | 2 |  | 业绩类别及专业：施工类-建筑工程业绩,施工包含钢结构 年份： 2023年1月1日 至投标截止时间 金额： 2000万元（含）以上 分值： 1分/个，最多得 2 分。 注：业绩以住建领域主体信息库A类入库信息为准，时间以竣工验收时间为准。 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准 | 企业认证 | 3 |  | （1）质量管理体系认证证书 分值：1分； （2）环境管理体系认证证书 分值：1分； （3）职业健康安全管理体系认证证书分值：1 分。 注：以住建领域主体信息库入库的有效的认证证书为准。 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准 | 技术负责人 | 2 |  | 技术负责人具有高级及以上职称，得2分，否则不得分。 注：以住建领域主体信息库入库的有效的认证证书为准。 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准 | 拟派项目管理班子资历（施工现场专业人员职业培训合格证） | 3 |  | 施工现场专业人员职业培训合格证 （1）机械员 分值：0.5分/个，最多得：0.5分 （2）施工员 分值：0.5分/个，最多得：0.5分 （3）材料员 分值：0.5分/个，最多得：0.5分 （4）安全员 分值：0.5分/个，最多得：0.5分 （5）资料员 分值：0.5分/个，最多得：0.5分 （6）质量员分值：0.5分/个，最多得：0.5分 满分：3分。注：以住建领域主体信息库入库的有效证书为准。 |
| 条款号 |  | 具体内容 |  |  |  |
| 3.2.5 | 评分结果汇总 | 最终（含分项）评分结果汇总确定办法： ☑所有评标委员会成员评分的算术平均值。 □所有评标委员会成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值（分项评审成员3名（含3名）以下时，按照算术平均值进行计算）。 |  |  |  |
| 3.4.1 | 推荐中标候选人 | （1）评标委员会向招标人推荐不超过3家的合格的中标候选人，且对每个中标候选人的技术咨询建议、优势、不足、风险等情况进行说明，提出推荐意见和建议。 （2）除评标办法前附表规定采用技术标或综合性入围方式的（按前附表设定规则计算最终得分和排序），最终得分计算和排序方法按照经济标+技术标+资信标+其他评审汇总得分排序，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，依次按下列因素排序：（1）投标报价由低到高（2）技术标得分由高到低（3）资信标得分由高到低（4）其他因素得分由高到低；上述因素仍不能排定顺序的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。 |  |  |  |

第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协

商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                  。

2.工程地点：                                   。

3.工程立项批准文号：                         。

4.资金来源：                                  。

5.工程内容：                                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：            年          月          日。

计划竣工日期：            年          月          日。

工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            （¥              元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）           （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）           （¥           元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            （¥            元）。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                   生效。

十三、合同份数

本合同一式     份， 均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。

| 发包人： （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传真： | 传真： |

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

专用合同条款

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

第五章  工程量清单

工程量清单

第二卷

第六章  图纸

1．图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．图  纸

第三卷

第七章  技术标准和要求

第一节 技术标准和要求

1. 工程说明

1.1	工程概况

1.1.1本工程基本情况如下：

（1）项目名称：营口市坤源投资有限公司智能机械式立体停车楼项目

（2）建设单位：营口市坤源投资有限公司

（3）建设地点：辽宁省营口市站前区体育路东侧、410路南侧（原游泳馆），占地面积约4692.89平方米。

（4）建设内容：项目总占地面积2325.89平方米，总建筑面积4200平方米，其中智能机械式立体停车楼建筑面积2400平方米，商业楼建筑面积1800平方米。场地建筑密度百分之62，容积率1.71。智能机械式停车楼为地上2层，结构形式为钢框架结构，建筑高度为22.1米，屋顶局部出屋面水箱间高度24.4m，地下设有消防水池及泵房，共设有325个停车位。机械式立体停车楼临近营口市中心医院北院区，可以为市医院北院区配套服务使用。商业楼为地上4层，结构形式为框架结构，建筑高度为17.9米。

第二节 特殊技术标准和要求

本技术要求与图纸不一致的地方，以本技术要求为准。

1、本工程为包工包料工程，中标人应负责保证该项目在施工结束后顺利通过国家有关部门各项审查、验收。若不能顺利通过国家有关部门各项审查、验收，则中标人须承担由此给招标人带来的损失，招标人有权对中标人进行相应的处罚。

2、投标人应提供主要设备功能指标或技术性能、产品质量等保证内容，投标方必须保证其所提供设备的各项性能指标合格。

3、本技术要求是对本次招标内容的最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人必须对有关国家、行业或地方的规程、规范和标准都要满足。

4、工程所需材料均须经建设单位认可后方可集中采购，所采购的材料要达到国内外优质材料的质量、环保、安全标准,并经现场监理工程师和招标人代表审核同意后方可使用。招标人（或监理人）对入场材料，根据需要进行抽样检查。凡不合格的材料和设备一律退回，由此引起的损失由承包方承担。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：

1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。

3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。

4、提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

5、本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

6、本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

第四卷

第八章  投标文件格式

（标段名称）

投标文件

（标段唯一标识码：                    ） （标段编号：                          ）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                 （签章）

年        月      日

目  录

一、投标函及投标函附录等

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、联合体协议书（如有）

五、拟分包计划表（如有）

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、已标价工程量清单

九、施工组织设计

十、其他材料

一、投标函及投标函附录等

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了         （标段名称） 项目招标文件的全部内容，愿意以【人民币 （大写）        元（¥               元）】的投标报价， 工期   21    日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

- 在我方的上述投标总报价中， 包括：安全文明施工费 ¥：              元；暂列金额

¥：         元；专业工程暂估价 ¥：             元。

2.我方拟派的项目经理：        （姓名），证书名称：       ，证书编号：      。

3.我方承诺在投标有效期      天内不修改、撤销投标文件。

4.随同本投标函提交投标保证金一份， 金额为人民币（大写）        元（¥             ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）                                                。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7.                                          （其他补充说明）。

投 标 人：            （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：            （签章）

地址： 	 网址： 	 电话： 	 传真：

邮政编码：

年    月      日

（二）投标函附录

标段名称：

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.8 | （见投标函） |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | （见投标函） |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.4 |  |  |
| 4 | 项目经理每月在施工现 场的时间 | 3.2.1 |  |  |
| 5 | 项目经理擅自离开施工 现场的违约责任 | 3.2.1 |  |  |
| 6 | 擅自更换项目经理的违 约责任 | 3.2.3 |  |  |
| 7 | 无正当理由拒绝更换项 目经理的违约责任 | 3.2.4 |  |  |
| 8 | 承包人履约担保金额 | 3.7 |  |  |
| 9 | 分包 | 3.5.2 | 见拟分包计划表 |  |
| 10 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 元/天 |  |
| 11 | 逾期竣工违约金的上限 | 7.5.2 |  |  |
| 12 | 价格调整的差额计算 | 11.1 |  |  |
| 13 | 预付款支付比例或金额 | 12.2.1 |  |  |
| 14 | 质量保证金额度 | 15.3.1 |  |  |
| 15 | 质量保证金的扣留方式 | 15.3.2 |  |  |
| 16 | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
| 备注： 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人 的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                （签章）

年    月      日

（三）告知承诺函

（四）声明函

二、法定代表人身份证明

投 标 人： 	 单位性质：

地    址：

成立时间：                  年              月              日

经营期限：

姓    名：                           性        别：

年    龄：                           职        务：

系                                                   （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年        月          日

二、授权委托书

本人          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓  名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （标段名称）项目 （标段唯一标识码：       ）投标文件、签订合同和处

理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

（附授权委托人身份证正反面复印件）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                         （签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签章）

身份证号码：

年         月         日

三、投标保证金

（一）若采用现金或支票，投标人应填写以下表格信息并提供汇款凭证的扫描件。

| 现金汇款信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款账户 |  | 汇款账户 |  |
| 收款账号 |  | 汇款账号 |  |
| 汇款金额 |  | 汇款时间 |  |
| 附件 | 汇款凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |

（二） 若采用辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台 （包含辽宁省建设工程 领域电子保函保险基础公共服务平台及跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机

构） 电子保函，投标人应填写以下表格信息。

| 辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台保函信息 |  |
| --- | --- |
| 保函编号 |  |
| 附件 | 电子保函扫描件 |

（三） 若采用纸质保函或其他平台电子保函，投标人应填写以下表格信息，并提供相关材料信息。

| 非辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台电子保函或纸质保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函承保单 位 |  | 保函额度 |  |
| 缴费账户名 称 |  | 保函办理时间 |  |
| 缴费账号 |  | 保函有效期 |  |
| 保函验真平 台网址 |  |  |  |
| 附件 | 保函扫描件 |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件（基本存款账户信息） |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |

四、联合体协议书

（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成        （联合体名称） 联合体， 共同参 加                     （招标人名称）（以下简称招标人）                  （标段名称） （以下简称本工程） 的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1．         （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制 活动， 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切 事务； 联合体中标后， 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工

作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的 合同， 共同承担合同规定的一切义务和责任， 联合体各成员单位按照内部职责的部分， 承

担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式             份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                             （签章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                             （签章）

……

年         月         日

五、拟分包计划表

（如有）

| 序 号 | 拟分包项目名 称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

日 期：       年      月     日

六、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员表

| 序 号 | 岗位 （职务） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业工作 年限 | 专业技术职称 |  |  | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 社会保险 | 执业或 职业单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 级别 | 职称专业 | 职称专业 类别 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

（三）承诺书

（四）其他主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 （职务） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业/岗位 资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业/岗位 证书编号 |  | 专业工作年限 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况

1- 1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

1-2 关联单位情况说明

1-3 企业在辽基本信息登记单

1-4 项目管理机构主要人员及简历表

1-5 拟投入主要施工机械设备情况表

| 机械设备 名称 | 型号规格 | 数 量 | 目前状况 | 来 源 | 现停放地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况

3- 1 近年完成的类似项目汇总表

3-2 近年完成的类似项目情况表

（四）正在施工的和新承接的项目情况

4- 1 正在施工的和新承接的项目汇总表

4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价（元） |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）企业信誉情况

5- 1 企业信誉声明

5-2 近年发生的诉讼和仲裁情况

5-3 近年投标人工程获奖情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5-4 近年项目经理工程获奖情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5-5 近年项目经理获表彰情况表

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- |

八、已标价工程量清单

已标价工程量清单（投标总价）封面

投标总价

投 标 人：                               （单位盖章）

年      月      日

九、施工组织设计

| 附表一 | 拟投入本工程的主要施工设备表 |
| --- | --- |
| 附表二 | 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 |
| 附表三 | 劳动力计划表 |
| 附表四 | 计划开、竣工日期和施工进度网络图 |
| 附表五 | 施工总平面图 |
| 附表六 | 临时用地表 |

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序 号 | 设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

十、其他材料