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说  明

一、《G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制》招标文件以《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》《关于进一步规范全省公路工程招标投标活动的意见》为依据，参照《辽宁省公路工程标准勘察设计电子招标文件》（2025 年版）并结合辽宁省电子招标投标流程及本项目的具体特点和实际需要编制而成。
二、投标人应按本招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被否决。
G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制招标文件
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第一章  招标公告
G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制
招标公告
[bookmark: bookmark135][bookmark: _Toc22277]1 ．招标条件

本招标项目G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制（以下简称为“本项目 ”）已由营口市交通运输局以《关于国道G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升任务书的通知》批准，建设资金来自省级财政资金，出资比例为  100%  ，本项目招标人为 盖州市交通运输服务中心 （以下简称“招标人 ”），招标代理为 沈阳金诺工程招标代理有限公司 （以下简称“招标代理 ”）。项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标，并对投标人进行资格后审。
[bookmark: _Toc26431]2 ．项目概况与招标范围

2.1 项目概况
本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县、营口市盖州市，路段起止点名称为三道沟至石门西，起止桩号K1776+034-K1808+234，全长32.200公里。包含新建隧道2870米/1座，提升桥涵1座，提升交通工程沿线设施22.234公里。
2.2 标段划分
本次招标共划分为 1 个标段。
2.3 招标范围
本次招标范围包括：G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制。
2.4 服务期限
服务期限：45日历天（2026 年10月12 日至 2026 年 11月 15 日)合同签订之日起至全部工程项目建议书和可行性研究报告完成之日止（最终以合同签订为准）。
2.5 投标保证金：1万元(其他相关要求详见招标文件)。
[bookmark: _Toc7505]3 ．投标人资格要求


3.1 本次招标要求投标人必须同时具备的资格要求详见下表：

	项目
	资格审查条件最低要求

	





资质等级
	1 ．投标人必须具有国内独立法人资格，并持有工商行政主管部门颁发的有效企业法人营业执照或事业单位登记管理机关颁发的有效事业单位法人证书。
2 ．投标人已纳入“全国投资项目在线审批监管平台 ”工程咨询单位名录（备案专业：公路；服务范围：全过程工程咨询或项目咨询）的单位。
3 ．投标人必须具有以下（1）或（2）的勘察类资质：（1）工程勘察综合类甲级资质；（2） 同时具有“工程勘察（岩土工程专业） 乙级及以上资质 ”、“工程勘察（水文地质勘察专业） 乙级及以上资质 ”、“工程勘察（工程测量专业）甲级资质 ”。

	


企业业绩
	1 ．投标人在近 5 年（指合同签订时间为2021年 9 月 1  日至投标文件递交截止日）内，完成过 1 个新建（或改建或改扩建）二级及以上等级公路工程可行性研究报告编制工作。
2 ．投标人在近 5年（指合同签订时间为2021年 9 月 1  日至投标文件递交截止日）内，完成过 1 个新建（或改建或改扩建）二级及以上等级公路工程勘察任务。

	主要
人员
	项目负责人（1 名）：必须在投标人单位任职。具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。


3.2  本次招标 不接受 投标。
3.3  与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标，否则投标无效。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得以任何形式以不同投标人的名义参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.4  不良状况或不良信用记录
标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc3406]4 ．招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请在 辽宁省公共资源交易“一张网 ”电子化平台 （以下简称“电子交易平台”，网址：  https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login  ）进行网员注册，办理 CA 数字证书，并完成公路建设养护市场交易主体身份诚信库入库。
4.2  完成网员注册后，请于  2026  年09 月22日 23:59 时（北京时间，下同）之前，通过互联网使用CA 数字证书登录“ 电子交易平台 ”，明确所投标段，免费下载招标文件和参考资料。
[bookmark: _Toc29549]5 ．投标文件的递交及相关事宜

5.1  招标人将不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会，投标人在查阅招标文件后如有问题，可于规定的时间前发送至指定邮箱，由招标人统一解答。
5.2  投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2026  年10月 08  日 10  时  00  分，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传。
[bookmark: bookmark136]5.3 投标人自行准备CA锁及相关解密设备，并保证网络畅通，在规定的时间内完成电子投标文件的线上解密工作。
5.4 电子交易相关软件的下载：
（1）驱动下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0215&ZtbSoftType=DR；
（2）投标文件制作软件下载地址：
https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0209&ZtbSoftType=tballinclusive；
（3）投标人操作手册下载地址：http://ggzy.ln.gov.cn/fwdt/xzzx1/gczb/jtgc/scxz/。
5.5 逾期上传的、未上传指定地点的或不按照招标文件要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _Toc6333]6 ．评标办法
本项目评标办法采用双信封形式综合评分法，评标标准和方法详见《辽宁省招标投
标监管网》（http://www.lntb.gov.cn）发布的本招标公告附件。
[bookmark: _Toc29681]7 ．发布公告的媒介
本次招标公告同时在《辽宁省招标投标监管网》（http://www.lntb.gov.cn）、《中国招标投标公共服务平台》（http://www.cebpubservice.com）、《辽宁省公共资源交易中心网》（ http://ggzy.ln.gov.cn ）、《营口市公共资源交易中心》 (http://ccgp.yingkou.net.cn/html/main.asp)、《营口市交通运输局》(https://jtj.yingkou.gov.cn/)上发布。
潜在投标人或者其他利害关系人如对本招标文件有异议，可在投标截止时间 10 日前按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的有关规定向招标人提出。
[bookmark: _Toc19034]8 ．联系方式

监督部门：盖州市交通运输局
地    址：营口市盖州市清河大街八大局七楼
联 系 人：任先生
电    话：0417-7696996  

招 标 人：盖州市交通运输服务中心
地    址：营口市盖州市盖州路108号
联 系 人：舒先生
电    话：0417-7805464

招标代理：沈阳金诺工程招标代理有限公司
地    址：辽宁省沈阳市浑南区远航中路25-1号
联 系 人：金先生
电    话：024-31695917-8527或8529  
邮    箱：1053482638@qq.com    
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第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc2974]投标人须知前附表①

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1. 1.2
	招标人
	详见第一章“招标公告 ”

	1. 1.3
	招标代理机构
	详见第一章“招标公告 ”

	
1. 1.4
	
招标项目名称
	G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制

	1. 1.5
	标段建设地点
	详见第一章“招标公告 ”

	1. 1.6
	标段建设规模
	详见第一章“招标公告 ”

	1. 1.7
	标段投资估算
	约73万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见第一章“招标公告 ”

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见第一章“招标公告”

	1.3.2
	服务期限
	详见第一章“招标公告 ”

	
1.3.3
	
质量要求
	符合国家有关法律、法规和标准规范，满足行业主管部门相关规定以及合同约定的服务内容和质量等要求，通过各部门批复。

	
1.3.4
	
安全目标
	落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现安全生产。

	




1.4.1
	



投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录 1 正文
业绩要求：见附录 2 正文
信誉要求：见附录 3 正文
项目负责人资格：见附录 4 正文
其他要求：无
投标文件“资格审查资料 ”各项表格后应提供的证明材料以本附表各附录中的注解规定为准。

	

1.4.2
	
是否接受投
标
	☑不接受
□接受，除投标人须知正文规定外，还须满足第一章“招标公告 ”第 3.2 款的规定。




[bookmark: bookmark137]①  a.  “投标人须知前附表 ”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。
b.“投标人须知前附表 ”中的附录表格同属“投标人须知前附表 ”内容，具有同等效力。


	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	
	/    

	

1.4.4
	投标人不得存在的
其他不良状况或不
良信用记录
	
除满足投标人须知正文的规定外，还须满足第一章“招标公告 ”第3.4 款的规定。

	
1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：    /     

	
	
	形式：    /     

	

1. 11. 1
	
分  包
	☑不允许
□允许

	
2. 1
	构成招标文件的其他资料
	（1）详见辽宁省公共资源交易一张网电子化平台中随招标文件下载的“招标文件的其他材料”。
当电子系统生成的招标文件中的第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第六章“投标文件格式”与“招标文件的其他资料”中对应的章节内容不一致时，以“招标文件的其他材料”中的资料为准。“招标文件的其他材料”中未约定事宜，以电子系统生成的招标文件中的第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”为准。
（2）招标人在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”或“百度网盘”（链接：详见第二章“投标人须知”第2.2.2项）中，提供与本项目招标相关的资料。





	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	



2.2.1
	


投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日  10  天前（以发出时间为准）

	
	
	形式：在查阅招标文件后如有问题，投标人应将疑问函件的电子文件（word 版和带单位章的扫描版）发送至招标代理机构电子邮箱，并电话告知招标代理查收。

	
	
	除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2. 1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

	
2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标文件的澄清和修改内容将在“电子交易平台或百度网盘（ 
链接: https://pan.baidu.com/s/1t-xPhT42Rm61lZVg2VLBFQ?pwd=1234 提取码: 1234  ）”中发布给投标人。各潜在投标人应自行密切关注电子交易平台及百度网盘，及时获取对招标文件的澄清和修改内容，避免影响投标文件的编制及递交，否则一切后果由投标人自行承担。

	
2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	招标文件澄清通过“ 电子交易平台 ”发出完成即视为潜在投标人已收悉，无需回函确认。

	
2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	
同本附表第 2.2.2 项

	
2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	
同本附表第 2.2.3 项

	
3. 1.1
	构成投标文件的其他资料
	
详见第六章“投标文件格式 ”

	


3.2.1
	

增值税税金的计算方法
	□一般计税法
□简易计税法
□扣缴计税法
☑其他  增值税税金可以按一般计税方法计算，也可以按简易计税方法计算  计税法

	
3.2.3
	
报价方式
	☑总价
□单价

	



3.2.4
	



最高投标限价
	□无
☑有，本项目招标采用限价招标，招标人设有最高投标限价。最高投标限价为：柒拾叁万元整（小写：¥730000.00）。
投标人投标时填报的投标报价不得超过最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。
□有，最高投标限价以补遗书的形式通过“ 电子交易平台 ”发布

	
3.2.5
	投标报价的其他要
求
	
详见本投标人须知前附表中补充的其他内容。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算  90   日

	
条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	


















3.4.1
	


















投标保证金
	投标人应按本项规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长
是否要求投标人递交投标保证金：
☑要求：
（1）投标保证金的金额： 人民币1万元  
（2）投标保证金的形式
☑现金（银行电汇或网银转账）形式：
招标人指定的开户银行及账号如下：
账户名称：沈阳金诺工程招标代理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行
账    号：21001430008052515863
投标人将投标保证金由投标人基本账户转入指定账户，否则，视为投标保证金无效。
1.投标保证金的汇款单位必须与投标人名称一致，且应在汇款凭证上注明本次招标项目信息（G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制）投标保证金)。对逾期递交(以到账时间为准)或从非投标人基本账户汇出的投标保证金，视为投标保证金无效。投标人应将投标保证金汇款凭单的彩色影印件附在投标文件内。
2.为确保在规定时间前投标保证金能到达招标人指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，否则所造成的后果由投标人自负。
☑银行保函形式：
出具保函的银行级别： 国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上银行 
☑采用电子保函形式：
由投标人自主选择具有金融服务担保能力的机构出具，办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付凭证（保函财务费用应从投标人基本账户支出）。
☑保函其他要求： ① 若投标人发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的任一情况时，保函出具单位收到招标人书面通知后，应无条件向招标人支付对应金额的投标保证金，电子保函中不得设置任何支付保证金的前提条件。②（解密后）保函彩色影印件及保函办理机构提供的电子化保函验真渠道便捷方式、保函财务费用支付信息彩色影印件等需附在投标文件内。③ 保函应采用招标文件提供的格式，若采用保函办理机构自有格式，其提交的保函内容不得对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出降低担保效力的实质性修改。

	
3.4.3
	投标保证金利息计算原则
	投标保证金由公共资源交易管理机构收取，投标保证金利息计算原则从其相关规定

	


3.4.4
	

不予退还投标保证金的情形
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件，包括在收到中标通知书前放弃中标候选人资格的情形；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，





	
条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	
	在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金。
有下列情形之一的，投标保证金可不予退还：
（1）投标人提交了虚假资料，包括主要人员在其他项目上任职但未在投标文件中如实说明情况并提供可撤离承诺的情形；
（2）投标人有串标、围标、“挂靠 ”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标工作人员，以及其他违反国家招标投标法律法规的行为。

	

3.5
	
资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：投标文件“资格审查资料 ”各项表格后应提供的证明材料以本附表各附录注解中的规定为准

	
3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	
详见本附表附录 2：资格审查条件（业绩最低要求）

	
3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许□允许

	


3.7.5
	

投标文件上传要求
	投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收。

	


3.7.6
	

投标文件其他要求
	本项目采用电子招标投标形式，投标期间不需提供纸质投标文件。中标人在合同签订前需向招标人提交资料：
☑ 纸质版投标文件：  4  套（1正3副）；
□  电子版投标文件，具体要求为：         

	

4. 2.1
	
银行保函的密封
	采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函彩色影印件及银行保函开具银行的官网网站保函验真查询截图彩色影印件应附在投标文件内，银行保函原件不需要单独密封递交。

	
4.2.2
	电子投标文件上传要求
	投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书 登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否：招标文件中有特殊说明的除外。
 □是





	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	


5. 1
	


开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间
按照第一章“招标公告”需要随机确定投标人参与的具体标段号的时间：另行通知（如需）
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：另行通知
地点：本项目采用不见面开标，投标人无需至开标现场。
开标系统：辽宁省公共资源交易中心不见面开标大厅https://www.lnsggzy.com/BidOpeningHall/bidhall/dqliaoning/login  

	


5.2.1
	
第一个信封（商务
及技术文件）开标
程序
	（3）投标文件第一个信封（商务及技术文件）解密时长：30 分钟，当所有上传的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。
投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。

	





5.2.3
	




第二个信封（报价文件）开标程序
	投标文件第二个信封（报价文件）解密时长： 30 分钟，当所有参与第二个信封评审的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。
投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。投标人应确保“不见面开标大厅”所留项目联系方式正确且开评标期间全程畅通。如若投标人未解密文件或投标人电话未接通或投标人所留联系方式不正确，均视为自动放弃，按未递交处理。

	5.2.4
	评标基准价的计算
	详见第三章“评标办法 ”

	5.3.1
	开标补救措施
	见总则5.3

	6. 1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，由招标人代表0人及专家5组成；
评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取

	
6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	
推荐的中标候选人数量为  1~3  名

	
7. 1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同发布招标公告媒介
公示期限：不少于 3 日





	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	
	公示的其他内容：
☑详细评审的评标委员会成员打分☑受理异议和投诉的联系方式
□                   
如发现投标人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，并上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统，情节严重的取消其在辽宁省公路建设市场 1~3 年的投标资格。

	
7.4. 1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	


7.4.2
	


定标规则
	招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	

7.5
	中标通知书和中标
结果通知发出的形
式
	
中标通知书发出的形式：书面形式。
中标结果通知发出的形式：中标结果公告形式。

	
7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告媒介
公告期限：不少于 3 日

	
7.7
	
技术成果经济补偿
	☑不补偿□补偿

	




7.8.1
	




履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式： 由中标人自主选择保函或者现金、支票等招标人可接受的支付形式
履约保证金的金额：  3%  签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上银行
□不要求

	
8.5.1
	
监督部门
	监督部门：详见第一章《招标公告》信息 
补充：





	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	
	行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 （2013 年 3 月国家发展改革委第 23 号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》 （发改法规〔2021〕240 号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。
（1）如果投标人或其他利害关系人就招标文件、开标及评标结果等事项投诉的，应当按法律、法规有关异议的规定先向招标人提出异议，对招标人的答复不满意或招标人未答复的，可向有关行政监督部门投诉。
（2）对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，行政监督部门在受理投诉时另要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，不予受理。
（3）投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
（4）行政监督部门对投诉事项作出的处理决定，在对该项目具有招标监督职责的部门网站上进行公告，包括投诉的事由、调查结果、处理决定、处罚依据以及处罚意见等内容。



	条款号
	需要补充的其他内容

	






3.2
	3.2  投标报价
第 3.2.5 项补充：
3.2.5. 1 本项目采用固定费率合同，在合同实施期间，中标费率不得改变，中标费率是指：中标价÷最高投标限价。
3.2.5.2 投标报价是中标人按照招标文件的要求完成本项目所有工作量和提供全套文件及后续服务所需的全部费用，包括但不限于：派驻的全部人员服务费用（含工伤事故险、人身意外伤害险等保险费用等） 、提供现场服务所需费用、企业管理费、利润和税金等。投标人应充分考虑工程实际情况并结合自身因素，进行投标报价。
3.2.5.3 投标人填报的投标报价为签约合同价，不作为合同结算价。合同结算价根据中标费率进行计算，前期工作咨询服务费最终结算价=［以投资估算建安费批复值为计费





	条款号
	需要补充的其他内容

	
	基数，采用分档累进递减方式（见下表）计算后（上限为 500 万元）］×前期工作咨询服务中标费率。
	序号
	投资估算建安费批复值
	费率

	1
	3000 万元以下
		7     %

	2
	3000-6000 万元
		4     %

	3
	6000 万元以上
		2     %


3.2.5.4 中标单位的咨询服务应涵盖可研编制、所有专项评价评估报告编制以及勘察等必要的服务内容，所需费用均已含入合同价，招标人将不另行支付。
3.2.5.5 招标代理费根据中标价按照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号） 、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）的规定计算，不足 5000 元的按 5000 元收取。该项费用含入投标报价之中，招标人不再单独支付。
支付形式： 电汇 
开户行：中国建设银行沈阳浑南支行
开户名：沈阳金诺工程招标代理有限公司
账  号：21001430008052515863
注：汇款凭证扫描件须在汇款后一个工作日内发送至1053482638@qq.com邮箱，并致电024-31695917-8527进行确认。
支付时间：成交通知书下达前，成交供应商一次性缴纳。

	

3.7
	3.7 投标文件的编制
本款第 3.7.6 项约定为：
3.7.6 投标文件第一个信封（商务及技术文件）不应出现有关投标报价的内容。

	






7.9
	7.9  签订合同
补充第 7.9.5 项：
7.9.5 人员、设备履约要求
中标人应在收到中标通知书后，向招标人报送满足要求的其他管理人员及其他设备的详细资料（详见合同附件格式），如中标人报送的人员或设备不满足招标文件要求，招标人有权取消其中标资格。
中标人进场时，如果所提供的人员、设备低于投标阶段以及中标后合同谈判阶段所承诺的人员或设备最低标准，即被认为未按合同文件规定履约，招标人将按照相关违约条款进行处理。

	


9. 1
	补充第 9. 1 款：
9. 1. 1  投标文件“技术建议书 ”采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为未对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理：
（1）采用 A4  纸张。页边距：左边距为 3. 17 厘米、右边及上下边距为 2.54 厘米。
（2）除图纸、图表外所用文字采用 黑色宋体四号（含标题）  ，图纸、图表中所有文字采用 黑色宋体五号 ；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。不得设置目录、页码、页眉、页脚；段落设置： 行距为固定值 18 磅 ，段落设置中“如果定义了文档网格，则自动调整右缩进 ”不打勾，“如果定义了文档网格，则对齐到网格 ”要打勾。
（3）内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形，不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等，不得出现投标人或人员电子签章，不得出现其他不符合暗标要求的内容。
9. 1.2  投标文件“技术建议书 ”内容包括：
（1）对项目的理解
（2）专业咨询服务目标及其控制措施
（3）项目编制流程及要点
（4）重点、难点分析及其对策措施
（5）项目成果文件提交、档案归档说明
（6）后续服务的安排及保证措施
“技术建议书 ”由投标人结合以往类似项目经验并根据本项目特点及实际需求进行编制，其文字应精练、内容应具有针对性，“技术建议书 ”总页数应控制在 150 页（含）以内，否则评标委员会将在相关评分因素的评分中酌情扣分。
9. 1.3  投标人应当（且仅允许）在电子投标文件第一个信封（商务及技术文件）“技术建议书 ”下的各节点处上传“技术建议书 ”相应子项内容。子项内容的 pdf 文档名称不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性文字，否则视为未对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理。

	

9.2
	补充第 9.2 款：
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	



9.3
	补充第 9.3 款：
构成招标文件组成部分的第二章、第四章~第五章中出现的措辞“委托人（甲方） ”和“咨询人（乙方）”, 在招标投标阶段应当分别按“招标人 ”和“投标人（或中标人）”进行理解；构成招标文件组成部分的第二章中出现的措辞“招标人 ”和“投标人（或中 标人） ”, 且与合同文件相关的条款，在合同履约阶段应当分别按“委托人（甲方） ”和“咨询人（乙方） ”进行理解。

	
9.4
	补充第 9.4 款：
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同协议书约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定按招标文件先后编排顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.5
	补充第 9.5款：
结款期限：省专项资金拨付到账之日支付

	9.6
	补充第 9.6款：
中标单位后续服务内容：后期在办理土地预审、稳评等前期手续期间如需对可行性研究报告进行解答或细化编制，由中标单位负责。






[bookmark: _Toc3078]附录 1    资格审查条件（资质最低要求）

	企业资质等级要求

	1 ．投标人必须具有国内独立法人资格，并持有工商行政主管部门颁发的有效企业法人营业执照或事业单位登记管理机关颁发的有效事业单位法人证书。
2．投标人已纳入“全国投资项目在线审批监管平台 ”工程咨询单位名录（备案专业：公路；服务范围：全过程工程咨询或项目咨询）的单位。
3．投标人必须具有以下（1）或（2）的勘察类资质：（1）工程勘察综合类甲级资质；（2）同时具有“工程勘察（岩土工程专业）乙级及以上资质 ”、“工程勘察（水文地质勘察专业）乙级及以上资质 ”、“工程勘察（工程测量专业） 甲级资质 ”。

	注：“投标人基本情况表 ”后应附：
（1）投标人在“国家企业信用信息公示系统 ”网站中“基础信息（体现 营业执照信息、股东及出资信息） ”的查询结果网页截图彩色影印件；或者在“机关赋码和事业单位登记管理网（http://search.gjsy.gov.cn/） ”网站中“基本信息（体现宗旨和业务范围、举办单位） ”的查询结果网页截图彩色影印件；
（2）投标人在“全国投资项目在线审批监管平台（https://new.tzxm.gov.cn/） ”工程咨询单位名录查询结果（应包含单位名称、咨询专业和服务范围）网页截图彩色影印件；
（3）投标人在“全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn）“建筑工程企业”查询后的“企业数据>企业详情>企业资质资格（至少包括：资质类别、资质证书号、资质名称、发证日期、发证有效期、发证机关等） ”查询结果网页截图彩色影印件；
（4）投标人基本账户开户许可证（或基本账户信息材料）的彩色影印件。






[bookmark: _Toc26162]附录 2    资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	
1．投标人在近 5 年（指合同签订时间为2021年 9 月 1  日至投标文件递交截止日） 内，完成过 1 个新建（或改建或改扩建）二级及以上等级公路工程可行性研究报告编制工作。
2 ．投标人在近 5 年（指合同签订时间为2021 年 9 月 1  日至投标文件递交截止日）内，完成过 1 个新建（或改建或改扩建）二级及以上等级公路工程勘察任务。
注：承担相应工作的单位的同一业绩可同时用以满足上述多项要求。

	注 ：1 ．投标人应在“近年完成的类似项目情况表 ”后附业绩证明材料的彩色影印件，业绩证明材料是指：合同协议书、合同文件中体现考核指标的关键信息页（如不能体现全部评审指标，可以补充提供项目业主<或项目所在地交通运输主管部门>开具的加盖公章的履约证明等材料），或已列入省级或其以上交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”（例如https://hwdms.mot.gov.cn）并公开的“业绩信息 ”相关项目网页截图。
2．如投标人未按要求提供企业业绩证明材料或企业业绩证明材料中的信息无法证实企业业绩的考核指标（合同签订时间、项目类型、工程内容等），则该项目业绩在评审时不予认定。





[bookmark: _Toc20534]附录 3    资格审查条件（信誉最低要求）

	
信誉要求

	投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）（或中国执行信息公开网 http://zxg k.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规规定的其他情形。

	注：投标人应在“投标人的信誉情况表 ”后附：
1．在“国家企业信用信息公示系统 ”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图彩色影印件（事业单位无须提供此项材料）；
2 ．在“信用中国 ”网站或“ 中国执行信息公开网 ”中未被列入失信被执行人名单的网页截图彩色影印件；
3．近三年内（以招标公告发布后的某日为截止日、往前推算 3 个年度）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的书面承诺（格式详见招标文件第六章）。





[bookmark: _Toc18563]附录 4    资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目负责人
	
1
	必须在投标人单位任职。具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。

	注：1 ．“拟委任的项目负责人资历表 ”后应附：
（1）项目负责人的身份证、职称资格证书的彩色影印件；
（2）在社保系统打印的项目负责人在投标人单位（或其上级主管单位或其不具有独立法人资格的分支机构）社保缴费明细的彩色影印件，缴费截止时间应在投标截止时间前 3 个月以内，证明材料应体现人员的姓名、身份证号（或社保号） 、单位名称、参保时间，并带有社保部门公章或电子印章；
2 ．参与评审的项目负责人个人业绩（如有）应在“拟委任的项目负责人资历表 ”后附业绩证明材料的彩色影印件，业绩证明材料是指：合同协议书、合同文件中体现考核指标的关键信息页（如不能体现全部评审指标，可以补充提供项目业主<或项目所在地交通运输主管部门>开具的加盖公章的履约证明等材料），或已列入省级或其以上交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统 ”（例如 https://hwdms.mot.gov.cn）并公开的“业绩信息”相关项目网页截图。
3．如投标人未按要求提供个人业绩证明材料或个人业绩证明材料中的信息无法证实个人业绩的
[bookmark: _Toc7357]考核指标（姓名、职务、任职时间、项目类型、工程内容等），则该项目业绩在评审时不予认定。






[bookmark: _Toc2077]1.  总则
[bookmark: bookmark138][bookmark: _Toc28550]1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段前期工作咨询服务进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  本标段建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7  本标段投资估算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22430]1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc13198]1.3  招标范围、服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4  本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21889]1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段前期工作咨询服务的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）各方应按招标文件提供的格式签订协议书，明确牵头人


和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）各方不得再以自己名义单独或参加其他在同一标段中投标；
（4）各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由牵头人负责对各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；牵头人所提交的投标文件应认为已代表了各成员的真实情况；
（5）尽管委任了牵头人，但各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3  投标人（包括各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4  投标人（包括各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5  根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，投标人如为名录范围的设计企业，则应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/） ”中的公路工程设计资质企业名


录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。①
[bookmark: _Toc14097]1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc16919]1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc16404]1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc7777]1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc6749]1.9  踏勘现场

1.9. 1  第一章“招标公告 ”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc17070]1.10  投标预备会

1.10.1  第一章“招标公告 ”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
[bookmark: bookmark139]1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

[bookmark: bookmark140]①本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路工程设计企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。


[bookmark: _Toc4636]1.11  分包

1.11.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：见投标人须知前附表。
1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc13092]1.12  响应和偏差

1.12.1  投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1. 12.2  投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3  投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法 ”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1. 12.3 项（2）、（3） 目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1. 12.5  投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc10438]2.  招标文件
[bookmark: bookmark141][bookmark: _Toc27041]2.1  招标文件的组成


本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1. 10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc32252]2.2  招标文件的澄清

2.2. 1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3  投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉澄清内容。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.
2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc18328]2.3  招标文件的修改

2.3. 1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2  投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉修改内容。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。


[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc29808]2.4  招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc14288]3.  投标文件
[bookmark: bookmark142][bookmark: _Toc6950]3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）协议书（如有）；
（4）投标保证金（如有）；
（5）拟分包项目情况表；
（6）资格审查资料；
（7）拟分包项目情况表（如有）
（8）技术建议书；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）报价清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3. 1.2  投标人须知前附表规定不接受投标的，或投标人没有组成的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的协议书。
3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Toc1846]3.2  投标报价

3.2. 1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写报价清单相应表格。
3.2.2  投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招


标文件规定的工作内容和计划工作量， 自行测算服务费用。
3.2.3  本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc25984]3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90  日。
3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
[bookmark: bookmark39][bookmark: _Toc29983]3.4  投标保证金

3.4. 1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函原件扫描件编辑在投标文件内。
（3）若采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的扫描件和电子化保函验真渠道。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2  投标人不按本章第3.4. 1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3  招标人最迟将在中标通知书发出后 5  日内向中标候选人以外的其他投标人退


还投标保证金，与中标人签订合同后5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc20732]3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。
投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”中建立信用信息档案，并对在系统中所填报内容的真实性、准确性和完整性负责。投标人需要在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”中备案或更新的内容，应在投标文件递交截止时间之前完成备案或更新，未录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”的信息数据或已录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”中但“投标文件 ”中未填报的内容，均不予认可，投标文件中证明资料的“原件扫描件 ”应从“ 电子交易平台 ”主体信息库中选择并进行超链接，除投标人须知前附表另有规定外招标人不再接受投标人提交相关证明原件作为替代或补充。
3.5. 1  “投标人基本情况表 ”应附企业法人营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息原件扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 ”公路工程设计资质企业名录中的网页截图① , 以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
企业法人营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的原件扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2  “近年完成的类似项目 ”具体时间要求见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark143]投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”主体信息库中选择并进行超链接。
3.5.3  “投标人的信誉情况表 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列

[bookmark: bookmark144]①本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则投标人无需提供相应资质的网页截图。


入严重违法失信企业名单、在“信用中国 ”（或中国执行信息公开网）网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内（以投标截止日期为截止日、往前推算 3个年度）投标人单位、个人（指法定代表人、拟投入的项目负责人）均无行贿犯罪行为的书面承诺“原件扫描件 ”（格式详见招标文件第六章）。
3.5.4  “拟委任的项目负责人资历表 ”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料原件扫描件。
3.5.5 “拟委任的分项负责人汇总表 ”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 5规定的各专业分项负责人的相关信息。“拟委任的分项负责人资历表 ”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件，相关业绩证明材料原件扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料原件扫描件。
3.5.6  投标人须知前附表规定接受投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括各方相关情况。
3.5.7  除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
3.5.8  投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9  招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。
[bookmark: bookmark41][bookmark: _Toc16040]3.6  备选投标方案

3.6. 1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。


[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc19852]3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2  投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“ 电子交易平台 ”自带的“投标文件制作工具 ”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“原件扫描件 ”，应从“ 电子交易平台 ”主体信息库中选择并进行超链接，未标示“原件扫描件 ”的证明资料均应直接制作生成。
（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（5）第六章“投标文件格式 ”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA  数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。投标的，投标文件由牵头人按上述规定加盖牵头人单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA  数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具 ”中的“操作指南 ”。
3.7.4  因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台 ”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5  投标文件上传的要求：见投标人须知前附表。
3.7.6  投标文件其他要求：见投标人须知前附表。

[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: _Toc17948]4.  投标
[bookmark: bookmark145][bookmark: _Toc9702]4.1  投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收并提示。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc16008]4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在第一章“招标公告 ”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件


时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“ 电子交易平台 ”）将拒绝接收。
4.2.2  根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc20303]4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“ 电子交易平台 ”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2  投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具 ”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5  日内退还已收取的投标保证金。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc17634]5.  开标
[bookmark: bookmark146][bookmark: _Toc1186]5.1  开标时间和地点

5. 1. 1  招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点在“辽宁省公共资源交易中心不见面开标大厅 ”（以下简称“不见面开标大厅 ”）上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）在“不见面开标大厅 ”进行公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。
投标人代表应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）线上开标会。
5. 1.2  投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注招标人的操作情况。
[bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc23403]5.2  开标程序

5.2.1  主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交至“ 电子交易平台 ”投标文件的投标人数量；
（3）投标人代表通过互联网使用 CA 数字证书登录“不见面开标大厅 ”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）；


（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理；
（5）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称的递交情况、服务期限及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅 ”提出，否则视为无异议；
（8）开标结束。
5.2.2  投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“ 电子交易平台 ”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3  招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（3）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人代表通过互联网使用CA 数字证书登录“不见面开标大厅 ”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第二个信封（报价文件）；
（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理；
（5）导入并读取所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的解密成功的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
（7）随机抽取评标基准价计算方法、评标基准价系数；（如有）
（8）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅 ”提出，否则视为无异议；
（9）开标结束。
5.2.4  在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法 ”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）无法确定投标报价具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号不一致（如分标段）。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标


过程中，若开标现场公布的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其内容。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认开标现场公布的内容。
[bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc28322]5.3  开标补救措施

5.3.1  开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。
5.3.2  因“ 电子交易平台 ”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。
5.3.3  当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4  采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
[bookmark: bookmark51][bookmark: _Toc8509]5.4  开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场通过“不见面开标大厅 ”提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc27612]6.  评标
[bookmark: bookmark147][bookmark: _Toc12062]6.1  评标委员会

6. 1. 1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。


招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
6. 1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc23720]6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc3086]6.3  评标

6.3. 1  评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标及补救措施
评标委员会按照本章第 6.3. 1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc15359]7.  合同授予
[bookmark: bookmark57][bookmark: _Toc32559]7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。


[bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc21576]7.2  评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: bookmark59][bookmark: _Toc29169]7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc5962]7.4  定标

7.4.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.4.2 招标人依据投标须知前附表的定标规则，在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。
7.4.3 招标人授权评标委员会按前附表 7.4.2 项规定的规则直接定标。
[bookmark: bookmark61][bookmark: _Toc27823]7.5  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc6880]7.6  中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。
[bookmark: bookmark63][bookmark: _Toc18718]7.7  技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
[bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc2086]7.8  履约保证金

7.8. 1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标


人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。中标的，其履约保证金以各方或中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.8.2  中标人不能按本章第 7.8.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: bookmark65][bookmark: _Toc20791]7.9  签订合同

7.9.1  招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30  日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.9.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
招标人不得以压低服务费、增加工作量、缩短服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.9.3  中标的，各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.9.4  招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: _Toc31031]8.  纪律和监督
[bookmark: bookmark148][bookmark: _Toc30349]8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
[bookmark: bookmark68][bookmark: _Toc25015]8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。


[bookmark: bookmark69][bookmark: _Toc27945]8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: bookmark70][bookmark: _Toc16564]8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: bookmark71][bookmark: _Toc3678]8.5  投诉

8.5. 1  投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2  投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。
[bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc3761]9.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


[bookmark: bookmark73][bookmark: _Toc19256]附件一 开标记录表
以电子交易平台生成格式为准。


[bookmark: _Toc12494]附件二 问题澄清通知

[bookmark: bookmark74]问题澄清通知
（编号：                     ）


	（投标人名称）：


	（项目名称）         标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.
2.

......


请将上述问题的澄清或说明于    年    月    日    时    分前通过“电子交易平台 ”上传。



评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖单位章）


[bookmark: _Toc29559]	 年     月     日


附件三 问题的澄清
[bookmark: bookmark75]问题的澄清
（编号：               ）


	（项目名称）          标段招标评标委员会：



问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下： 1.
2.



.....





上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。


投标人：                    （签字或盖章）①

[bookmark: bookmark149][bookmark: _Toc17005]	 年     月     日















①  投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖 CA 数字证书中的单位章，或由法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。


[bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc32043]附件四 中标通知书


以辽宁省招标投标监管网生成格式为准（如有）。

























[bookmark: bookmark77][bookmark: _Toc20676]第三章  评标办法



[bookmark: bookmark78]第三章  评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc6767]评标办法前附表①

	条款号
	评审因素与评审标准

	


1
	

评标方法
	当两家及以上投标人的最终得分相等时，若评标价不相等， 以评标价较低者优先；当两家及以上投标人的最终得分相等且评标价也相等时，推荐顺序则依次依据“主要人员得分 ”、“企业业绩得分 ”、“技术建议书得分 ”由高到低的顺序进行确定，若“技术建议书得分 ”也相等时，则由评标委员会根据投标文件的编制情况投票确定其推荐顺序。

	
















2. 1. 1
2. 1.3
	












形式
评审
与响
应性
评审
标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标；
b.投标函文字与招标文件规定一致，未进行实质性的修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，投标文件中提供了投标保证金汇款凭单的彩色影印件；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，保函的格式、开具保函的银行、保函的有效期均满足招标文件要求，投标文件中提供了银行保函的彩色影印件及银行保函开具银行的官网网站保函验真查询截图，且按投标人须知前附表第 3.4. 1 项规定提交了银行保函原件；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，保函的有效期满足招标文件要求，投标文件中提供了电子保函（或电子保函申请完成系统截图）、 电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证的彩色影印件。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，



[bookmark: bookmark150]①  “评标办法前附表 ”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。


	条款号
	评审因素与评审标准

	
	
	且授权人和被授权人均在授权委托书上使用 CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用 CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以形式投标时，满足招标文件的要求，投标人按照招标文件提供的格式签订了协议书，明确各方承担连带责任，并明确了牵头人。
（7）投标人如有分包，符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 1. 11 款规定。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13） “技术建议书 ”采用暗标形式，其编制须满足招标文件第二章“投标人须知 ”前附表第 9. 1 款的要求。
投标人“技术建议书 ”编制不满足招标文件暗标要求，但由于“ 电子交易平台 ”系统设定的原因无法在第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审阶段	 予以否决的，其各评分因素细分项均按最低评分标准录入，且不参与第二个信封（报价文件）的开标。
（14）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
（15）投标人填写的开标记录表信息与投标函一致。


第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：





	条款号
	评审因素与评审标准

	
	
	a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.投标函、 已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值，且大写金额与小写金额一致。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
（7）投标人填写的开标记录表信息与投标函一致。
投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。

	






2. 1.2
	





资格评审标准
	（1）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知 ”前附表附录 1 的规定。
（2）投标人的企业业绩符合第二章“投标人须知 ”前附表附录 2 的规定。
（3）投标人的企业信誉符合第二章“投标人须知 ”前附表附录 3 的规定。
（4）投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 的规定。
（5） 以形式参与投标的，满足第二章“投标人须知 ”第 1.4.2 项规定。各方均未再以自己名义单独或参加其他在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加在同一标段中投标。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。



	条款号
	条款内容
	编列内容

	



2.2.1
	


分值构成
（总分 100 分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：  45  分
主要人员：  20  分
业绩：  25  分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：  10  分

	
2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。





	条款号
	条款内容
	编列内容

	
	
	（1）评标价的确定：
评标价＝投标函文字报价
（2）评标价平均值的计算：
除按第二章“投标人须知 ”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
（3）评标基准价的确定：
将评标价平均值直接作为评标基准价。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
计算错误仅限于以下两种情况： 1 、纯算术性四则运算差错；2 、未按约定的规则，多计或少计参加评标价平均值计算的评标价。

	
2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	
偏差率=100%  ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价



	
条款号
	评分因素与权重分值
	
评分标准

	
	评分
因素
	评分因素
权重分值
	各评分因
素细分项
	分 值
	

	








2.2.4
（1）
	







技术建议书
	









	45  分
	

对项目的理解
	

10
	根据投标人对本项目包括的工作范围和任务描述、对项目的理解，能否充分满足本项目工作的要求进行评定，基本满足本项目要求的得 6 分，在此基础上视合理可行程度得 6～10 分。

	
	
	
	



专业咨询
服务目标
及其控制
措施
	





10
	1 ．根据投标人对本项目可行性研究（含专项评价评估）的服务目标、管理职责、实施程序和控制措施编制的全面性、合理性进行评定，基本合理可行的得3 分，在此基础上视完整、合理可行、有效程度得 3~ 5 分。
2 ．根据投标人对本项目勘察服务目标、进度、质量等方面的管理职责、控制措施的科学性、合理性进行评定，基本合理可行的得 3 分，在此基础上视完整、合理可行、有效程度得3～5 分。





	
条款号
	评分因素与权重分值
	
评分标准

	
	评分
因素
	评分因素
权重分值
	各评分因
素细分项
	分 值
	

	
	
	
	
项目编制
流程及要
点
	

5
	根据投标人对本项目编制流程及要点说明的合理性及针对性进行评定，基本清晰、明确且合理可行的得 3 分，在此基础上视完整、合理可行、有效程度得3～5 分。

	
	
	
	
重点、难点分析及其对策措施
	

10
	对本项目工作的重点、难点问题的把握程度基本准确，而且针对本项目工作应着重解决的重点、难点问题所提出的处理措施基本可行的，得 6 分，在此基础上视其准确程度以及有效可行程度得 6～10 分。

	
	
	
	项目成果
文件提交、
档案归档
说明
	

5
	根据投标人编制的成果文件提交、档案归档说明的完整性、合理可行性、有序性进行评定，基本合理可行的得 3 分，在此基础上视完整、合理可行、有效程度得 3～5 分。

	
	
	
	

后续服务的安排及保证措施
	


5
	根据投标人后续项目人员满足招标文件要求的程度、后续服务时间与本项目实际情况的符合性、后续服务内容的全面完整性、保证措施的可行性进行评定，基本合理可行的得 3 分，在此基础上视完整、合理可行、有效程度得3～5 分。

	







2.2.4（2）
	






主要人员
	







	20  分
	






项目负责人任职资格与业绩
	







20
	1 ．满足资格条件最低要求的，得基本分 12 分；
2．项目负责人近 5 年（指任职截止时间在2021年 9 月 1 至投标文件递交截止日内，下同），担任过新建（或改建或改扩建）二级及以上等级公路工程的可行性研究报告编制或勘察任务项目负责人的，加 4分。
3 ．项目负责人近 5 年，担任过新建（或改建或改扩建）公路隧道工程的可行性研究报告编制或勘察任务项目负责人的，加 4 分。
注：同一个项目同时满足业绩考核指标的可以在上述 2 、3 中重复计分。

	

2.2.4
（3）
	
评标价
	

	10  分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝评标价满分
-偏差率×100× E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝评标价满分





	
条款号
	评分因素与权重分值
	
评分标准

	
	评分
因素
	评分因素
权重分值
	各评分因
素细分项
	分 值
	

	
	
	
	+偏差率×  100×E2。
其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。
E1=0.4；E2=0.2。
投标价最低得分为 0 分。

	










2.2.4
（4）
	










其他因素
	










	25  分
	










业绩
	











25
	1 ．满足资格条件最低要求的，得基本分 15 分；
2．在满足资格审查条件的基础上，投标人（或投标时在协议书中明确承担可行性研究任务的一方）在近 5 年（指合同签订时间为 2021年 9 月 1 日至投标文件递交截止日，下同） 内，完成过的新建（或改建或改扩建）公路隧道工程可行性研究报告编制工作，每增加 1 个加 5 分，本项最多加 5 分。
3．在满足资格审查条件的基础上，投标人（或投标时在协议书中明确承担勘察任务的一方）在近 5 年内，完成过的新建（或改建或改扩建）公路隧道工程勘察任务，每增加 1 个加 5 分，本项最多加 5 分。
注：承担相应工作的单位的同一个项目同时满足业绩考核指标的可以在上述 2 、3 中重复计分。



	需要补充的其他内容：

	条款号
	编列内容

	






1
	需要补充的其他内容：
1.  评标办法
本条细化为：
本次评标采用综合评分法。
1. 1 评标委员会首先对投标文件第一个信封按照本章第 3. 1 款规定进行初步评审（形式评审与响应性评审、资格评审），并对参与标段内详细评审的投标文件按照本章第 3.2款规定的评分标准进行第一个信封详细评审及评分。各评分因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定：各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的 60% ，且各评分因素（细分项）得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评





	需要补充的其他内容：

	条款号
	编列内容

	
	标委员会成员总数为 7 人（含） 以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素（细分项）的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。
1.2 所有参与标段内详细评审的投标文件第二个信封在监督人的监督下按照本章第3.3 款规定进行开标；未通过第一个信封初步评审的投标人不进入第二个信封的评审，不参与第二个信封的开标。
1.3 评标委员会对投标文件第二个信封按照本章第 3.4 款规定进行初步评审，对通过第二个信封初步评审的投标文件按照本章第 3.5 款规定的评分标准进行评标价评分。
1.4 各投标人的最终得分为第一个信封与第二个信封得分之和，评标委员会按最终得分由高到低顺序确定中标候选人推荐排序，但投标报价低于其成本的除外。
当两家及以上投标人的最终得分相等时，若评标价不相等，以评标价较低者优先；当两家及以上投标人的最终得分相等且评标价也相等时，推荐顺序则依次依据“主要人员得分 ”、“企业业绩得分 ”、“技术建议书得分 ”由高到低的顺序进行确定，若“技术建议书得分 ”也相等时，则由评标委员会根据投标文件的编制情况投票确定其推荐顺序。
1.5 评标委员会按照本条第 1.4 款中确定的先后排序推荐 1~3 名中标候选人。

	












3
	第 3. 1.3 项细化为：
某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人在 3 个及以上的，招标人将按规定的程序进行第二个信封开标；在对第二个信封进行评审后，有效投标不足3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决这一标段的全部投标。评标委员会未否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐这一标段中标候选人。
某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决这一标段全部投标；未否决这一标段全部投标的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审，评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，招标人将按规定的程序进行第二个信封（报价文件）开标，并在报告中予以说明。但评标委员会在进行第二个信封评审时仍有权否决这一标段全部投标；评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
第 3.6. 1 项细化为：
在评标过程中，评标委员会还应查询以下网站对投标人提供的相关信息进行核实：
（1）“全国投资项目在线审批监管平台 ”对投标人的咨询专业和服务范围进行核实；
（2）“信用中国 ”、“ 国家企业信用信息公示系统 ”对投标人信誉情况进行核实；
（3）“ 国家企业信用信息公示系统 ”对投标人股东信息进行核实；
若投标文件载明的信息与相关网站发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合





	需要补充的其他内容：

	条款号
	编列内容

	
	[bookmark: _Toc16444]招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。





[bookmark: bookmark79][bookmark: _Toc5597]1.  评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: _Toc4494]2.  评审标准
[bookmark: bookmark151][bookmark: _Toc29611]2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: bookmark82][bookmark: _Toc11515]2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）评标价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark83][bookmark: _Toc1161]3.  评标程序
[bookmark: bookmark152][bookmark: _Toc19475]3.1  第一个信封初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。


3.1.2  投标文件的标的、质量标准、服务期限等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3. 1.3  如果通过第一信封评审的有效投标不足 3 个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
[bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc16582]3.2  第一个信封详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第 2.2.4 项（1） 目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4 项（4） 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2  投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
3.2.3  投标人的商务和技术得分=A+B+D。
[bookmark: bookmark86][bookmark: _Toc7911]3.3  第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知 ”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: bookmark87][bookmark: _Toc13636]3.4  第二个信封初步评审

3.4.1  评标委员会依据本章第 2. 1. 1 项、第 2. 1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；


（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
[bookmark: bookmark88][bookmark: _Toc28572]3.5  第二个信封详细评审

3.5.1  评标委员会按本章第 2.2.4 项（3） 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C 。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
3.5.2  投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章 3.7 款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
[bookmark: bookmark89][bookmark: _Toc22838]3.6  投标文件相关信息的核查

3.6. 1  在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统 ”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统 ”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2  评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；


e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。

[bookmark: bookmark90][bookmark: _Toc24499]3.7  投标文件的澄清和说明

3.7. 1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2  澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3  评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4  凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc6859]3.8  不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知 ”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知 ”第 1.12.4 项规定的原则处理。
[bookmark: bookmark92][bookmark: _Toc29833]
3.9  评标结果

3.9. 1  除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2  评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。

























[bookmark: bookmark93][bookmark: _Toc8749]第四章  合同条款及格式
[bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc5336]
第一节  合同协议书
委托人（全称）：      盖州市交通运输服务中心                
咨询人（全称）：   （中标的，须列明各方单位名称）   
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，委托人与咨询人就G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制的有关事项协商一致，达成如下协议：
[bookmark: bookmark95][bookmark: _Toc1407]一、项目概况
1.项目名称：G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制  
2.项目地点：营口市盖州市。
3.项目规模：本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县、营口市盖州市，路段起止点名称为三道沟至石门西，起止桩号K1776+034-K1808+234，全长32.200公里。包含新建隧道2870米/1座，提升桥涵1座，提升交通工程沿线设施22.234公里。
[bookmark: bookmark153][bookmark: _Toc26435]二、合同文件构成
下列文件共同构成合同文件。
1.合同协议书；
2. 中标通知书；
3.投标函；
4.专用合同条款；
5.通用合同条款；
6.委托人要求；
7.投标报价清单；
8.咨询服务方案；
9.其他合同文件（如有）。
上述文件互相补充和解释，如合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件排列顺序在先者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: bookmark97]在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: bookmark154][bookmark: _Toc15806]三、咨询服务内容
本合同全过程工程咨询服务范围包括：
☑可行性研究（含专项评价评估）：                            ；
☑勘察：                                                   ；
☑项目建议书：                                                   ；
□初步设计：                                                   。
[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc16941]四、咨询服务期限
。
[bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc27566]五、合同计价方式与签约合同价
1.合同计价方式：
☑综合费率方式；
□专项咨询服务费累计方式；
□人月单价费方式；
□其他方式。
2. 签约合同价为人民币（大写）          (¥                 ) 。
[bookmark: bookmark100][bookmark: _Toc8049]六、委托人代表、咨询人项目负责人
1.委托人代表：                                                         。
2.咨询人项目负责人：                                                。
[bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc13633]七、合同订立与生效
1.本合同于      年       月       日在                           签订。
2.本合同自                            生效。
3.本合同一式      份，具有同等法律效力，委托人执      份，咨询人执       份。

委托人：               （盖章）       咨询人：              （盖章）


法定代表人或其授权代理人：            法定代表人或其授权代理人：
（签字）                            （签字）
经手人：                              经手人：
（签字）                            （签字）


统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：           
电子邮箱：                           电子邮箱：                    
开户银行：                            开户银行：                     
账  号 ：                             账  号 ：                       

注：中标的，各单位需盖章。
[bookmark: bookmark155][bookmark: _Toc23223]
第二节  通用合同条款
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: _Toc1812]1.  一般约定

[bookmark: _Toc30575]1.1  词语定义
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、投标报价清单、咨询服务方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指委托人和咨询人共同签署的委托协议。
1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知咨询人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指咨询人投标文件中填写并签署的名为“投标函 ”的函件。
1.1.1.5 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求 ”，明确各项咨询服务工作内容、技术要求及深度要求的文件。
1.1.1.6 咨询服务方案：指咨询人投标文件中为响应委托人要求而编制的咨询服务计划安排、技术路径、方法与措施。
1.1.1.7 投标报价清单：指咨询人投标文件中的“投标报价清单 ”。
1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）咨询人。
1.1.2.2 委托人：指与咨询人签订合同协议书的法人或其他组织。
1.1.2.3 委托人代表：指由委托人任命，在委托人授权范围内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.4 咨询人：指与委托人签订合同协议书的法人或其他组织。
1.1.2.5 咨询服务团队：指由咨询人设立的履行本项目咨询服务职责的组织。
1.1.2.6 项目负责人：指由咨询人任命，在咨询人授权范围内代表咨询人行使权利和履行义务，且按照法律和合同文件规定具有相应资历的全权代表。
1.1.2.7 咨询分包人：指从咨询人处承担合同中某一部分咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同，且按照法律和合同文件规定具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.3 项目和咨询服务
1.1.3.1 项目（建设项目）：指按照合同约定实施全过程工程咨询服务的建设项目。


1.1.3.2 咨询服务：指咨询人按照合同约定，在建设项目的投资决策、建设实施、运营等阶段向委托人提供整体或局部技术方案以及管理服务，并提交相关技术成果文件。
1.1.3.3 委托人提供的资料：指委托人按照合同约定，向咨询人提供的用于完成咨询服务所需要的资料，包括但不限于与建设项目有关的前期资料、证件、批件、会议纪要、相关规划等。
1.1.3.4 咨询服务成果文件：指咨询人按照合同约定的格式和载体，向委托人提交的体现咨询服务过程和结果的文件，包括阶段性或最终的报告、图纸、文件、档案等。
1.1.4  日期
1.1.4.1 开始咨询服务通知：指委托人通知咨询人开始咨询服务的函件。
1.1.4.2 开始咨询服务日期：指委托人发出的开始咨询服务通知中载明的开始咨询服务日期。
1.1.4.3 咨询服务期限：指在合同协议书中约定的咨询人从开始咨询服务至完成咨询服务所需的期限，包括在合同履行过程中按合同约定进行的调整。
1.1.4.4 基准日：指投标截止日前 28 天的日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指委托人和咨询人在合同协议书中载明的、包括暂列金额在内的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格（咨询服务费用）：指咨询人按合同约定完成了全部咨询服务工作后，委托人应付给咨询人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3  暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中并在投标报价清单中以此名称标明的金额，用于支付本项目咨询服务可能发生的变更、奖励激励或作为不可预见费用，按照合同条款第 10.7 款的规定使用。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
[bookmark: _Toc8952]1.2  语言文字

[bookmark: _Toc21442]除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3  法律、标准与规范

1.3.1 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.3.2  标准与规范
适用于合同的标准与规范包括现行的国家标准、行业标准、项目所在地的地方标准，以及国家相应的行业规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
委托人要求使用国外标准与规范的，应负责提供所使用标准与规范的原文版和中译本，并在专用合同条款中约定提供的时间、份数和其他要求等。
[bookmark: _Toc27554]1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的组成及优先解释顺序见合同协议书约定。

[bookmark: _Toc6139]1.5  资料与文件的提供

1.5.1 委托人提供的资料
按专用合同条款约定由委托人提供咨询人用于完成咨询服务所需要的资料，委托人应按合同约定的期限和数量提供给咨询人。
1.5.2 咨询人提供的咨询服务成果文件
咨询人应按合同约定的期限和数量向委托人提供咨询服务成果文件。合同约定咨询服务成果文件应经委托人审核或批准的，委托人应在合同约定的期限内审核、批准或提出修改意见。
1.5.3 资料与文件错误的通知
任何一方当事人发现资料或文件中存在明显错误或疏忽，均应及时书面通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止该错误或疏忽造成损失或损失扩大。
[bookmark: _Toc7923]1.6  联络

1.6.1 与合同有关的报告、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.6.2 上述报告、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至指定地点和指定接收人的来往函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝方签收并认可往来函件的内容。


1.6.4 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达地点、送达接收人、电子邮箱。任何一方当事人指定的送达地点或送达接收人或电子邮箱发生变动的，应提前 7天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
[bookmark: _Toc28208]1.7  转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc31614]1.8  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc11314]1.9  知识产权

1.9. 1 合同当事人应保证在履行合同过程中不侵犯对方当事人及第三人的知识产权。咨询人在从事咨询服务活动时，因侵犯他人的知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.9.2 除专用合同条款另有约定外，委托人提供的资料以及反映委托人要求或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三人。
1.9.3 除专用合同条款另有约定外，咨询人完成的咨询服务成果文件，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.9.4 合同双方当事人均有权在不损害对方当事人利益和保守商业秘密的前提下，在企业宣传、申报奖项、企业申请资质资信、人员申报职称资格等情形下引用有关本项目的文字和图片材料。
1.9.5  除专用合同条款另有约定外，咨询人在履行合同过程中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。
[bookmark: _Toc29488]1.10  保密

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关涉密文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三人或公开发表与引用。
[bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc10770]2.  委托人


[bookmark: _Toc23626]2.1  委托人的一般义务

2.1.1 遵守法律
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证咨询人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。委托人不得以任何理由要求咨询人违反法律。
2.1.2 发出开始咨询服务通知
委托人应按第 5.1 款的约定向咨询人发出开始咨询服务通知。
2.1.3 办理证件和批件
2.1.3.1 按法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应按时办理。
2.1.3.2 按法律规定和（或）合同约定由咨询人负责办理的为建设项目提供咨询服务所需的证件和批件，委托人应协助办理。
2.1.4 支付咨询服务费用
委托人应按合同约定按时向咨询人支付咨询服务费用。
2.1.5 提供用于完成咨询服务所需要的资料
委托人应当在开始咨询服务日期前或合同约定的时间向咨询人提供咨询服务所需要的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应按合同约定的时间或在咨询服务成果文件提交前的合理期限内提供，合理期限应为委托人与咨询人以书面形式约定的时限。
2.1.6 提供设备、设施与便利条件
委托人将按专用合同条款约定向咨询人免费提供开展咨询服务所需的房屋、设备和设施，并为咨询人的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
2.1.7 监督与指导
委托人应按合同约定监督和指导咨询人提供咨询服务，组织咨询人参与上级主管部门要求的汇报、检查、验收、移交等活动。
2.1.8 协调配合
委托人应协调施工承包人和（或）其他建设项目参与方对咨询人的咨询服务予以配合。
2.1.9 其他义务
委托人应履行合同约定的其他义务。

[bookmark: _Toc4540]2.2  委托人代表


2.2.1 委托人应在合同签订后 7 天内，或专用合同条款另行约定的时间内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知咨询人。委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同约定的具体事宜。
2.2.2 委托人代表违反法律、违背职业道德或者不按照合同约定履行职责与义务，导致合同无法正常履行的，咨询人有权通知委托人更换委托人代表。委托人应在收到通知后 7 天内，调查核实并将处理结果通知咨询人。
2.2.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知咨询人。
2.2.4 委托人代表在授权范围和授权期限内发出的指示视为已得到委托人的同意，与委托人的指示具有同等效力。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
[bookmark: _Toc23303]2.3  委托人的指示

2.3.1 委托人应按合同约定向咨询人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，委托人代表的指示应有委托人代表签字。
2.3.2 当委托人与委托人代表就同一事项发出的指示不一致时，按委托人的指示执行。指示构成变更的，应按第 8 条“合同变更 ”的约定处理。
2.3.3 在紧急情况下，委托人代表可以当场口头或签发临时书面指示，咨询人应遵照执行。委托人代表应在口头或临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。但口头指示仍应由委托人代表书面确认。
2.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人只从委托人代表处取得指示。
2.3.5 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致咨询服务费用增加和（或）期限延误的，委托人应承担由此增加的咨询服务费用和（或）期限延误。
[bookmark: _Toc6261]2.4  委托人的决定或答复

2.4.1 委托人依据合同约定有权对咨询人的咨询服务和（或）咨询服务成果文件作出处理决定，咨询人应按照委托人的决定执行，涉及咨询服务期限或咨询服务费用变更的，按第 8 条“合同变更 ”的约定处理。
2.4.2 委托人应在接到咨询人有关咨询服务事项的请示报告后，在专用合同条款约定的时间内，对咨询人提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为咨询人提出的请求、要求或决定等已获得委托人的批准。
[bookmark: _Toc20905]2.5  委托人对咨询人的授权

除专用合同条款另有约定外，委托人授予咨询人履行本合同咨询服务所需的全部权利。该授权对建设项目的其他相关方有效。委托人须将对咨询人的授权及时书面通知其他相关方。
[bookmark: bookmark105][bookmark: _Toc22851]3.  咨询人

[bookmark: _Toc20933]3.1  咨询人的一般义务

3.1.1 遵守法律
咨询人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因咨询人违反法律而引起的任何责任。
3.1.2 依法缴纳税费
咨询人应按有关法律规定缴纳税费，应缴纳的税费（含增值税）包括在合同价格之中。
3.1.3 完成合同约定的咨询服务
咨询人应按合同约定完成全部咨询服务，并对咨询服务的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的标准，并按合同约定提供咨询服务成果文件等。
3.1.4 对委托人提供资料的复核
咨询人应认真审阅、复核委托人提供的资料，发现存在错误、与委托人要求不适应或与咨询服务内容不相符的情况时，应及时书面通知委托人并要求委托人在规定的时限内做出处理决定。委托人收到通知书后在规定期限内不予答复的，咨询人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同，由此导致的咨询人的全部损失由委托人承担。
3.1.5  向委托人请示汇报
3.1.5.1 咨询人在咨询服务过程中，应就有关需要委托人决定的事项向委托人请示汇报并得到委托人批准。
3.1.5.2  咨询人在向委托人请示汇报时，应根据请示汇报事项的重要程度和决定过程需要而明确回复时限。否则，未及时回复的责任由咨询人承担。
3.1.6 使用委托人财产
委托人提供的房屋、设备、设施属于委托人的财产，咨询人应妥善使用和保护。合同终止时，咨询人应将上述房屋、设备、设施的清单提交委托人，并按专用合同条款约定的时间和方式移交委托人。
3.1.7 协助配合
咨询人应协助委托人办理与合同约定的咨询服务相关的施工、环保、消防、水电等各类手续。
3.1.8 其他义务
咨询人应履行合同约定的其他义务。


[bookmark: _Toc32638]3.2  履约担保

3.2.1  委托人需要咨询人提交履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的形式、金额和有效期。的履约担保由牵头人按规定提交或由各方按协议书中承担咨询服务合同额的比例分别提交。
3.2.2  除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在咨询服务期限届满 28 天后失效。如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权从履约担保提取相应的金额作为违约金。
3.2.3  委托人应按合同协议书中确定的服务内容，按完成的咨询服务分阶段、按比例退还履约担保。咨询人为时，则按项目负责人签发的额度和账户退还。但无论何种情况牵头人的履约担保应最后退还。
3.2.4 非咨询人原因导致合同解除的，在合同解除后 28 天内，委托人应将履约担保退还给咨询人。
[bookmark: _Toc8447]3.3  转包与分包

3.3.1 咨询人不得将其承担的全部咨询服务工作转包给第三人，或将其承担的全部咨询服务工作支解后以分包的名义转包给第三人。
3.3.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当自行完成其资质范围内的咨询服务工作。咨询人可按专用合同条款的约定或经过委托人同意后，将部分咨询服务进行分包。
3.3.3 咨询分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，企业资质、人员、设备和类似业绩等应满足专用合同条款的要求。
3.3.4 咨询人按照合同约定或经过委托人同意后进行分包的，咨询人应向委托人提交 1份分包合同，咨询服务的分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，针对分包的咨询服务，咨询人和咨询分包人向委托人承担连带责任，咨询分包人不得再次分包。
3.3.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人负责向咨询分包人支付分包合同价款，分包合同价款由咨询人与咨询分包人结算。委托人不对咨询人与咨询分包人之间的合同纠纷承担任何责任。生效的法院判决书或仲裁裁决书要求委托人向咨询分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人的咨询服务费用中扣除该部分款项。
[bookmark: _Toc11049]3.4  

3.4.1 各方应共同与委托人签订合同。各方应为履行合同承担连带责任。
3.4.2 协议书应约定各方专业分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改协议书。


3.4.3 牵头人负责与委托人联系，请示汇报并接受指示，向各方传达委托人指示、下达工作指令，组织各方全面履行咨询服务合同。
3.4.4 各方在咨询服务过程中做出的各项决定均视为内部决策，须得到牵头人指定的项目负责人签字批准。
3.4.5  各方在牵头人领导下完成咨询服务工作。在咨询服务过程中，形成的成果文件应由各方共同署名，加盖牵头人单位章，并由牵头人指定的项目负责人签字。法律规定成果文件须由具备资质单位出具的，还应加盖具备相应资质的成员单位章。
3.4.6  牵头人负责向委托人申请支付咨询服务费用。该申请应明确支付额度、支付的成员方，并由牵头人指定的项目负责人签字。未经项目负责人签字，委托人有权拒绝向任何成员方支付款项。
[bookmark: _Toc13464]3.5  咨询服务团队和项目负责人

3.5.1 咨询人应在与委托人签订合同协议书后 14 天内，组建咨询服务团队并以咨询服务团队的名义建立行政事务体系，包括但不限于咨询服务团队的行文格式、办公地点、联系方式等。委托人对咨询服务团队有相关要求的，应在专用合同条款中进行约定。
3.5.2 咨询人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。咨询人更换项目负责人应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交委托人。在咨询服务期内，项目负责人短期不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表暂时代行其职责。
3.5.3 项目负责人应负责与委托人联系、请示、汇报并接受指示，向咨询服务团队传达委托人指示、下达工作指令；申请支付费用；签署各类文件、函件；做出并签署各项决定，管理并推进咨询服务按计划进行；确定并执行咨询服务技术方案；决策重大咨询方案；研究并决策重要技术问题。
3.5.4 项目负责人应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证项目和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。
3.5.5  咨询人为履行合同发出的一切函件均应盖有咨询人（或牵头人）单位章，并经项目负责人签字确认。
3.5.6  按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权咨询人的其他人员履行其某项职责，但事先应将被授权人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知委托人。
[bookmark: _Toc1210]3.6  咨询人员的管理


3.6.1 咨询人应在接到开始咨询服务通知之日起 7 天内，向委托人提交咨询服务团队安排的报告，其内容应包括项目机构设置、项目负责人、专业分项负责人和其他咨询人员的名单及资格条件。项目负责人和专业分项负责人应相对稳定，需更换的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。
3.6.2 除专用合同条款另有约定外，咨询服务团队包括项目负责人、专业分项负责人和其他咨询人员；专业分项负责人包括勘察分项负责人、设计分项负责人、招标采购分项负责人、造价分项负责人和总监理工程师等；其他咨询人员包括各专业的咨询人员、管理人员等。
3.6.3 咨询人应保证其项目负责人、专业分项负责人在咨询服务期限内能按时参加委托人组织的相关工作会议，委托人未能在合理时间内进行提前通知的除外。
3.6.4 国家规定应当持证上岗的咨询人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。
3.6.5 咨询人应对其工作人员进行有效管理，委托人发现或可证明咨询人的工作人员不能胜任本职工作，或存在严重过失行为，或严重违背职业道德或玩忽职守的，委托人有权要求更换，咨询人应予以更换。
[bookmark: _Toc25209]3.7  咨询人员的合法权益

3.7.1 咨询人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放薪资。
3.7.2 咨询人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因咨询服务需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3.7.3 咨询人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

[bookmark: _Toc25722]3.8  合同价款专款专用

委托人按合同约定支付给咨询人的合同价款，咨询人应用于保证本合同咨询服务目标的实现。
[bookmark: bookmark106][bookmark: _Toc15275]4.  咨询服务

[bookmark: _Toc20911]4.1  咨询服务内容

本项目的咨询服务内容见专用合同条款约定。

[bookmark: _Toc25422]4.2  咨询服务依据

除专用合同条款另有约定外，咨询服务依据如下：


（1）本合同文件；
（2）适用的法律；
（3）适用的标准与规范；
（4）委托人提供的资料；
（5）合同履行中与咨询服务有关的来往函件；
（6）其他咨询服务依据。

[bookmark: _Toc31]4.3  咨询服务要求

4.3.1 咨询人应当按照法律、标准与规范完成咨询服务工作，并应符合委托人要求。各项标准、规范和委托人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
4.3.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人应遵守的法律、标准与规范，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律、标准与规范实施的，咨询人应遵守新的法律、标准与规范。因遵守新的法律、标准与规范，影响到咨询服务期限和（或）咨询服务费用的，按照第 8 条“合同变更 ”的约定处理。
4.3.3 咨询人在咨询服务期间，若项目遇到地下文物时，应按专用合同条款约定及时向委托人和文物主管部门报告并妥善保护。
4.3.4 咨询人应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
4.3.5 咨询人在风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行咨询服务工作时，应按专用合同条款要求编制安全防护方案并制定应急预案。
4.3.6 咨询人应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
4.3.7 咨询人应对其履行合同所雇用的全部人员（包括咨询分包人人员）的工伤事故承担责任。但由于委托人原因造成咨询人人员工伤事故的，应由委托人承担责任。
4.3.8 咨询人在咨询服务成果文件中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
4.3.9 除专用合同条款另有约定外，咨询人应每月向委托人提交有项目负责人签字的咨询服务进度报告，并在完成合同规定的全部咨询服务工作后的 56 天内向委托人提交有项目负责人签字，并加盖咨询人（或各成员方）单位章的咨询服务工作总结报告。
4.3. 10 咨询服务的其他具体要求在专用合同条款中约定。

[bookmark: _Toc3729]4.4  咨询服务成果文件


4.4.1  咨询服务成果文件包括项目咨询服务的阶段性成果或最终成果，应当根据咨询服务内容和不同阶段的咨询服务任务、 目的和要求等进行编制。
4.4.2 咨询服务成果文件应符合法律、标准与规范和委托人要求，内容依据应完整、准确、真实可靠，技术方案应论证充分，并具可实施性。
4.4.3 咨询服务成果文件应符合国家和行业现行规定，深度应满足相应咨询服务阶段的规定要求、满足委托人的下步工作需要。
4.4.4 咨询服务成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，电子文件应使用光盘和U 盘分别贮存；纸质文件和电子文件若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖咨询人（或牵头人）单位章和相关咨询人员的注册执业印章，并有项目负责人签字。具体类别、编制内容、编制要求、提交时间、份数、纸幅及装订格式等要求，应在专用合同条款中约定。
[bookmark: bookmark107][bookmark: _Toc26295]5.  咨询服务期限

[bookmark: _Toc32068]5.1  咨询服务期限开始

5.1.1  委托人应在合同协议书签订并生效后 14 天内向咨询人发出开始咨询服务通知。咨询服务期限自开始咨询服务通知中载明的开始咨询服务日期起计算。
5.1.2  除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 70 天内未能发出开始咨询服务通知的，咨询人有权提出合同价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的咨询服务费用和（或）期限延误。
[bookmark: _Toc8277]5.2  咨询服务进度计划

5.2.1 咨询服务进度计划的编制
咨询人应按照专用合同条款约定的期限提交咨询服务进度计划。咨询服务进度计划的编制应当符合合同约定，标明关键控制线路及节点时间，由项目负责人签署并加盖咨询人（或牵头人）单位章。咨询服务进度计划经委托人批准后实施。咨询服务进度计划是控制咨询服务进度的依据，委托人有权按照咨询服务进度计划中列明的关键性工作节点时间检查咨询服务进度及完成情况。
5.2.2 咨询服务进度计划的修订
咨询服务的实际进度与进度计划或合同要求不符或不一致的，咨询人应向委托人提交修订的咨询服务进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到修订的咨询服务进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的咨询服务进度计划。
[bookmark: _Toc30695]5.3  咨询服务期限延误


5.3.1 委托人引起的咨询服务期限延误
在履行合同过程中，由于委托人的下列原因造成咨询服务期限延误的，委托人应当延长咨询服务期限和（或）增加咨询服务费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）逾期提供资料或提供的资料错误；
（3）未按合同约定期限及时答复咨询服务事项；
（4）未按合同约定期限对咨询服务成果文件进行审查及批准；
（5）未按合同约定及时支付咨询服务费用；
（6）因委托人原因导致的暂停咨询服务；
（7）未及时履行合同约定的其他相关义务；
（8）委托人造成期限延误的其他原因。
5.3.2 咨询人引起的咨询服务期限延误
由于咨询人原因造成咨询服务期限延误，咨询人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法在专用合同条款中约定。
5.3.3 第三人引起的咨询服务期限延误
由于政府管理部门审查或其他第三人原因造成咨询服务期限延误的，咨询人应及时向委托人发出书面通知，咨询服务期限顺延，造成咨询人增加咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应的咨询服务费用。
[bookmark: _Toc4110]5.4  暂停咨询服务

5.4.1 委托人原因暂停咨询服务
合同履行中发生下列情形之一的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施予以纠正。委托人收到咨询人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，咨询人有权根据实际情况，暂停部分或全部咨询服务并通知委托人；委托人应承担由此导致的咨询服务费用增加和（或）期限延误。
（1）委托人违约；
（2）委托人确定暂停咨询服务；
（3）合同约定由委托人承担责任的其他情形。
5.4.2 咨询人原因暂停咨询服务
合同履行中发生下列情形之一的，委托人可根据实际情况，向咨询人发出通知暂停部分或全部咨询服务，由此造成咨询服务费用的增加和（或）期限延误由咨询人承担。
（1）咨询人违约；
（2）咨询人擅自暂停咨询服务；
（3）合同约定由咨询人承担责任的其他情形。


5.4.3 暂停期间采取的措施
不论由于何种原因引起暂停咨询服务，委托人和咨询人均应采取有效措施积极消除暂停咨询服务的影响。暂停期间咨询人应负责妥善保护已完成部分的咨询服务成果文件，由此增加的咨询服务费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc1909]5.5  恢复咨询服务

5.5.1 暂停咨询服务后，当具备恢复咨询服务的条件时，委托人应向咨询人发出恢复咨询服务的通知。咨询人收到恢复咨询服务的通知后，应在委托人指定的合理期限内恢复咨询服务。
5.5.2 咨询人无故拖延或拒绝恢复咨询服务的，由此造成咨询服务费用的增加和（或）期限延误由咨询人承担；因委托人原因无法按时恢复咨询服务的，委托人应承担由此导致的咨询服务费用增加和（或）期限延误。
5.5.3 除因咨询人原因导致暂停咨询服务外，咨询人暂停咨询服务后恢复咨询服务所增加的咨询服务费用，委托人应当另行支付。
[bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc19550]6.  咨询服务成果文件的接收与审查

[bookmark: _Toc31797]6.1  咨询服务成果文件接收

6.1.1 委托人应当及时接收咨询人提交的咨询服务成果文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收咨询服务成果文件。
6.1.2 委托人接收咨询服务成果文件时，应向咨询人出具文件签收凭证。凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
[bookmark: _Toc12585]6.2  委托人审查咨询服务成果文件

6.2.1 委托人接收咨询服务成果文件之后，可以自行组织专家会进行审查，咨询人应当给予配合，审查标准应当符合法律、标准与规范、合同约定等。合同约定咨询服务成果文件由咨询人组织专家会进行审查的，委托人应当予以配合并参加审查。
6.2.2 除专用合同条款另有约定外，委托人对于咨询服务成果文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 28 天。委托人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为咨询人的咨询服务成果文件已经通过委托人审查。
6.2.3 委托人审查后不同意咨询服务成果文件的，应以书面形式通知咨询人，说明审查不通过的理由及其具体内容。咨询人应根据委托人的审查意见修改完善咨询服务成果文件，并重新报送委托人审查，审查期限重新起算。


[bookmark: _Toc17491]6.3  审查机构审查咨询服务成果文件

6.3.1 咨询服务成果文件须经政府有关部门审查或批准的，委托人应在自行审查通过后，按照有关主管部门要求，将咨询服务成果文件和相关资料报送审查机构进行审查。委托人的审查和审查机构的审查不免除咨询人因为成果文件质量问题而应承担的咨询服务责任。
6.3.2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改委托人要求，应由咨询人按照审查意见修改完善咨询服务成果文件；如需修改委托人要求，则由委托人修改委托人要求后，再由咨询人根据新的委托人要求修改完善咨询服务成果文件。
6.3.3 因咨询人原因造成咨询服务成果文件未通过审查机构审查的，咨询人应当承担违约责任，采取补救措施直至通过审查机构的审查，并自行承担由此导致的咨询服务费用增加和（或）期限延误。
6.3.4  除专用合同条款另有约定外，审查机构对于咨询服务成果文件的审查， 自委托人将成果文件送达审查机构起不超过 56 天，否则视为委托人违约。
[bookmark: bookmark109][bookmark: _Toc13942]7.  咨询服务责任与保险

[bookmark: _Toc22550]7.1  咨询服务工作质量责任

7.1.1 咨询服务工作质量应满足法律规定、标准与规范、合同约定和委托人要求等。
7.1.2 咨询人应做好咨询服务的质量与技术管理工作，加强咨询服务全过程的质量控制，建立完整的咨询服务成果文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
7.1.3 咨询人应按合同约定对咨询服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制咨询服务工作质量报表，报送委托人审查。
7.1.4 委托人有权对咨询服务工作质量进行检查和审核。咨询人应为委托人的检查和检验提供方便，包括委托人到咨询服务场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核咨询服务的原始记录和其他文件。委托人的检查和审核，不免除咨询人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc23113]7.2  咨询服务成果文件错误责任

7.2.1 咨询服务成果文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论咨询服务成果文件是否通过了委托人审查或审查机构审查，咨询人均应自费对前述问题带来的缺陷和项目问题进行改正，并承担咨询服务期限延误风险，但因委托人提供的资料错误导致的除外。


7.2.2 因咨询人原因造成咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并要求咨询人按第 12.1 款的约定承担责任。
7.2.3 因委托人原因造成咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的咨询服务费用增加和（或）咨询服务期限延误由委托人承担。
7.2.4  咨询人在履行合同约定的勘察、设计与监理职责过程中，发生除不可抗力之外的施工承包合同变更、索赔时，应认真研究审查变更、索赔的要求，同时检查核实设计图纸，当变更、索赔是由于下列原因引起时，属咨询人违约：
（1）设计图纸错误；
（2）勘察工作深度未达到国家或行业标准规范的要求，导致设计不当；
（3）履行监理职责不力。
委托人可按照变更、索赔所导致的费用增加总额占施工承包合同价格总额的比例，按专用合同条款约定扣除咨询人相应比例的咨询服务费。
[bookmark: _Toc28906]7.3  咨询服务责任主体

7.3.1 咨询人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
7.3.2  按照合同约定，咨询人应对咨询服务过程及咨询服务成果文件负终身质量责任，咨询人为的，则咨询服务责任主体为各方。牵头人应代表承担责任，并按协议书的相关约定，追究相关成员方的责任。
7.3.3 非咨询人的原因或过错导致项目发生质量事故、安全事故、工期延误的，咨询人不承担任何赔偿责任。
[bookmark: _Toc7689]7.4  咨询责任保险

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应办理委托人认可的、履行本合同所需要的咨询服务相关责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
7.4.2 咨询服务相关责任险的保险范围，应当包括由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设项目本身的物质损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿。
7.4.3 发生咨询服务保险事故后，咨询人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由咨询人自行补偿。
[bookmark: _Toc10649]7.5  咨询服务责任限额


7.5.1 合同一方当事人向另一方当事人的赔偿，仅限于因其违约所造成的对方直接损失或损害的数额，而不涉及其他方面。
7.5.2 任何一方当事人与第三人应共同对另一方当事人承担赔偿责任时，任何一方当事人所支付的赔偿金额应限于因其违约所应承担的赔偿金比例。
7.5.3 合同一方当事人向另一方当事人支付的赔偿金的最大数额，扣除第 7.4 款保险赔付金额后，不应超过专用合同条款中约定的最高赔偿金额，法律另有规定的除外。如果可预计的赔偿总额超过最高赔偿金额的，则接受赔偿金一方同意放弃超过最高赔偿金额部分的索赔。
[bookmark: bookmark110][bookmark: _Toc23633]8.  合同变更

[bookmark: _Toc22885]8.1  变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更申请，经双方协商一致后进行变更：
（1）咨询服务内容或委托人要求发生变化；
（2）除不可抗力外，非咨询人的原因引起的期限延误；
（3）非咨询人的原因，全部或部分重复进行咨询服务；
（4）非咨询人的原因，暂停咨询服务及恢复咨询服务；
（5）法律规定或专用合同条款约定的可进行合同变更的其他情形。
8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、标准与规范等引发合同变更情形的，按照第 8.2 款和 8.3 款约定进行调整。
[bookmark: _Toc8739]8.2  变更程序

8.2.1 合同履行中发生合同变更情形时，任何一方当事人均可向对方当事人提出变更申请。除专用合同条款另有约定外，变更申请应于变更情形发生后的 7 天内书面提出，并应于变更申请发出后的 14 天内提供证明变更申请的详细书面材料，包括因该变更引起的合同价格和咨询服务期限等变化的详细资料，以及按照第 8.3 款约定确定的初步变更估价。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，接收变更申请的一方，应在接到变更申请的详细书面材料后的 28 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为同意该变更申请。
8.2.3 因变更引起的合同价格及咨询服务期限的调整，合同双方当事人无法协商达成一致意见的，按照第 13 条约定处理。
8.2.4  发生合同变更时，咨询人为的，则由牵头人按规定履行变更程序。


[bookmark: _Toc18662]8.3  变更估价

8.3.1 除专用合同条款另有约定外，变更估价执行下述约定：
（1）若合同采用综合费率方式确定签约合同价时，按变更咨询服务工作量（增或减）的基价数乘以综合费率计算变更合同价；
（2）若合同采用专项咨询服务费累计方式确定签约合同价时，按变更咨询服务工作量（增或减）计算出相应专项咨询服务费后，计算变更合同价；
（3）若合同采用人月单价费方式确定签约合同价时，按变更咨询服务工作量（增或减）所使用的各级人月数量乘以人月单价后，计算变更合同价；
（4）当合同采用其他方式确定签约合同价时，按变更咨询服务工作量（增加或减少）计算出相应单位基价数，进行合同价格变更；或采用上述综合费率、专项咨询服务费、人月单价费方式计算（增加或减少）后的价格，按低者结果进行合同价格变更；
（5）上述原则均不适用时，由咨询人提出适当的变更价格方案，经合同双方当事人协商后确定。变更价格可以参照国家、地方或行业有关收费标准或依据，或按照人员及有关设施实际投入测算确定。
[bookmark: _Toc20180]8.4  合理化建议

8.4.1 合同履行中，咨询人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.2 款和 8.3 款约定。
8.4.2 咨询人提出的合理化建议降低了工程投资、提高了工程经济效益或减少了工程潜在损失的，委托人应按第 10.6.1 项的约定给予咨询人奖励。
[bookmark: bookmark111][bookmark: _Toc5844]9.  合同的终止与解除

[bookmark: _Toc6184]9.1  合同终止

9.1.1 合同当事人履行合同全部义务，咨询服务费用支付完毕，本合同即告终止。
9.1.2 合同权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
[bookmark: _Toc5157]9.2  合同解除

9.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
9.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）咨询服务成果文件存在重大质量问题，经委托人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行法律、标准与规范及合同约定的质量要求的；


（2）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的；
（3）暂停咨询服务期限已连续超过 210 天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因项目条件发生重大变化等，致使合同无法继续履行；
（7）法律规定或合同约定可以解除合同的其他情形。
9.2.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 28 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
9.2.4 合同解除后，合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。委托人除应在专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完成合格工作的咨询服务费用外，还应向咨询人支付由于非咨询人原因解除合同导致咨询人增加的咨询服务费用。违约一方应按第 12.1 、12.2 款约定承担相应的违约责任。
[bookmark: bookmark112][bookmark: _Toc15475]10.  合同价格与支付

[bookmark: _Toc23084]10.1  合同价格与计价方式

10.1.1  合同价格为咨询人按合同约定提供咨询服务应获得的全部费用，包括成本、利润、税金、管理费和其他应分摊的费用等。合同计价方式由合同双方当事人在合同协议书中约定。
10.1.2  除专用合同条款另有约定外，委托人要求咨询人进行合同约定外的外出考察、试验检测、专项咨询时，应另行支付相关款项。
[bookmark: _Toc15045]10.2  预付款

10.2.1 预付款应专用于合同约定的咨询服务。预付款的额度、支付方式应在专用合同条款中约定。
10.2.2 委托人应在收到咨询人（或牵头人）签发的预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给咨询人或各成员方；咨询人或各成员方按照项目负责人给定的额度提供等额的增值税发票。
10.2.3 委托人超过专用合同条款约定的期限支付预付款的，咨询人可向委托人发出项目负责人签发的要求支付预付款的催告通知，委托人收到通知后 7 天内仍未支付的，咨询人有权延迟咨询服务或暂停咨询服务。
[bookmark: _Toc12955]10.3  中期支付


10.3.1 委托人应按照专用合同条款约定的中期支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
10.3.2 咨询人应按委托人要求或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交咨询人（或牵头人）签发的中期支付申请，咨询人为的，牵头人签发的中期支付申请中应明确支付的相关成员方与额度，并提供相关证明材料。
10.3.3 委托人应在收到中期支付申请后 28 天内完成审批，签发中期支付证书，并将应付款项支付给咨询人或相关成员方；咨询人或相关成员方应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为同意咨询人中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
10.3.4 委托人和咨询人在对已付款项汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。
10.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc26982]10.4  费用结算

10.4.1 咨询人完成合同约定的全部咨询服务后，应按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交由咨询人（或牵头人）签发的咨询服务费用结算申请，并提供相关证明材料。
10.4.2 委托人应在收到咨询服务费用结算申请后的 42 天内完成审批，签发结算支付证书。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意咨询服务费用结算申请。咨询服务费用结算申请完成审批或视为被同意后 14 天内，委托人将应付款项支付给咨询人或各成员方；咨询人或各成员方应当提供等额的增值税发票。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
10.4.3  咨询人为的，牵头人应是委托人在整个咨询服务中最后结算与付清的单位。
10.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc26767]10.5  有异议的支付

10.5.1 委托人对咨询人提交的支付申请中的价款提出异议的，应当在收到支付申请后 7 天内向咨询人提出异议，但委托人不得拖延其他无异议价款的支付。
10.5.2  咨询人对委托人支付的款项有异议的，应当在收到款项后 14 天内向委托人提出异议。咨询人为的，成员方在收到款项有异议时，应在收到款项后 7


天内向牵头人提出异议，经牵头人确认后，由牵头人在收到异议款项后 14 天内向委托人提出异议。
[bookmark: _Toc17702]10.6  奖励激励

10.6.1  因咨询人提供的咨询服务，使得委托人降低了工程投资、提高了工程经济效益或减少了工程潜在损失的，委托人可以按照投资节约金额、提高经济效益或避免潜在损失的一定比例给予咨询人奖励。降低工程投资、提高工程经济效益或减少工程潜在损失的认定方法及其奖励比例应在专用合同条款中约定。
10.6.2  委托人将按照专用合同条款约定，从组织管理、成果文件质量、工作时效、工作廉洁、获奖、零投诉、无行政处罚等方面对咨询人的履约情况进行综合考评。对于综合考评优秀的咨询人，委托人将按照专用合同条款中约定按照咨询服务费用的一定比例给予奖励。
10.6.3  咨询人为的，委托人可以单独奖励成员方并通过牵头人签发奖励支付申请，直接支付给成员方。
[bookmark: _Toc4886]10.7  暂列金额

10.7.1  本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。
10.7.2  如果使用暂列金额支付变更费用或进行合同约定外的外出考察、试验检测、专项咨询等工作，其费用应按第 8.3 款进行变更估价经委托人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经委托人核实后支付。
[bookmark: bookmark113][bookmark: _Toc26712]11.  不可抗力

[bookmark: _Toc11470]11.1  不可抗力的确认

11.1.1 不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
11.1.2 不可抗力发生后，合同当事人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方当事人协商确定。
[bookmark: _Toc20074]11.2  不可抗力的通知


11.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明材料。
11.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc10636]11.3  不可抗力后果及其处理

11.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的咨询服务工作，应当按照合同约定进行支付。
11.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
11.3.3 因合同一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失且不免除其违约责任。
[bookmark: bookmark114][bookmark: _Toc29048]12.  违约

[bookmark: _Toc557]12.1  咨询人违约

12.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属咨询人违约：
（1）咨询服务成果文件不符合法律以及合同约定；
（2）咨询人转包、违法分包或未经委托人同意擅自分包；
（3）咨询人未按合同约定计划完成咨询服务；
（4）咨询人明确表示或以其行为表明拒绝履行合同；
（5）咨询人不履行合同约定的其他义务。
12.1.2 咨询人发生违约情况时，委托人有权要求咨询人支付专用合同条款中约定的违约金，并可向咨询人发出整改通知，要求其在专用合同条款约定的期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权按第 9.2 款的约定解除合同。咨询人应当承担由于违约所造成的咨询服务费用增加、期限延误和委托人损失等。
[bookmark: _Toc31060]12.2  委托人违约

12.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：
（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用；
（2）委托人原因造成咨询服务暂停，或出现 6.3.4 项所述的情形；
（3）委托人明确表示或以其行为表明拒绝履行合同；
（4）委托人不履行合同约定的其他义务。


12.2.2 委托人发生违约情况时，咨询人有权要求委托人支付专用合同条款中约定的违约金，并可向委托人发出暂停咨询服务通知，要求其在专用合同条款约定的期限内纠正；逾期仍不纠正的，咨询人有权按第 9.2 款的约定解除合同。委托人应当承担由于违约所造成的咨询服务费用增加、期限延误和咨询人损失等。
[bookmark: _Toc12287]12.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: bookmark115][bookmark: _Toc12237]13.  争议的解决

[bookmark: _Toc7270]13.1 争议的解决方式

委托人和咨询人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决、调解或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决或调解不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向约定的仲裁委员会申请仲裁。

[bookmark: _Toc19523]13.2 协商和调解

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，委托人和咨询人均可共同努力友好协商解决争议，或将争议提交专用合同条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
[bookmark: _Toc28323]13.3  争议评审

合同当事人友好协商解决或调解争议不成的，可以提交争议评审小组进行评审。合同当事人应在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行。
13.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定。


除专用合同条款另有约定外，争议评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。
13.3.2 争议评审小组的决定
争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、标准与规范及行业惯例等，除专用合同条款另有约定外，争议评审小组自收到争议评审申请报告后 14 天内应作出书面决定，并说明理由。
13.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选
[bookmark: _Toc30921]择采用其他争议解决方式。


[bookmark: bookmark116][bookmark: _Toc12528]第三节 专用合同条款

本专用合同条款是对通用合同条款中相关条款的补充、修改或增加。当专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准，通用合同条款中未作修改或增补的条款继续有效。
[bookmark: bookmark117][bookmark: _Toc17764]1.  一般约定

[bookmark: _Toc20291]1.1  词语定义

1.1.1 合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：  所有双方签署的补充协议 。

1.1.3 项目和咨询服务
第 1.1.3.2  目细化为：
1.1.3.2 咨询服务：指咨询人按照合同约定，在建设项目的投资决策、建设实施、运营等阶段向委托人提供可行性研究报告编制、各项专项评价评估报告编制、勘察（初勘及详勘）等咨询内容及相关服务，并提交相关技术成果文件。


1.1.5 合同价格和费用
第 1.1.5.2  目细化为：
1.1.5.2 合同价格（咨询服务费用）：指咨询人按合同约定完成了全部咨询服务工作后，委托人应付给咨询人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
咨询人的中标价为签约合同价，不作为合同结算价。合同结算价根据中标费率（前期工作咨询服务中标价÷前期工作咨询服务最高投标限价）进行计算：
前期工作咨询服务费最终结算价=［以投资估算建安费批复值为计费基数，采用分档累进递减方式（见下表）计算后（上限为 500 万元）］×前期工作咨询服务中标费率。

	序号
	投资估算建安费批复值
	费率

	1
	3000 万元以下
		7     %

	2
	3000-6000 万元
		4     %

	3
	6000 万元以上
	2    %



[bookmark: _Toc8738]1.3  法律、标准与规范

1.3.2 标准与规范


本合同适用的其他标准与规范包括：现行有效的与该项目有关的国家、行业及地方规范标准。
提供国外标准与规范的时间、份数和其他要求：          /         。

[bookmark: _Toc17792]1.5  资料与文件的提供

1.5.1 委托人提供的资料
委托人向咨询人提供咨询服务资料的内容：/。
委托人向咨询人提供咨询服务资料的期限：/。
委托人向咨询人提供咨询服务资料的数量：1 套。

[bookmark: _Toc32550]1.6  联络

1.6.4 合同当事人指定送达地点、指定送达接收人、电子邮箱如下：
委托人接收来往函件的指定地点：            。
委托人接收来往函件的指定接收人：      。
委托人指定接收人的联系方式：          。
委托人指定的电子邮箱：           。
咨询人接收来往函件的指定地点：         。
咨询人接收来往函件的指定接收人：         。
咨询人指定接收人的联系方式：         。
咨询人指定的电子邮箱：         。

[bookmark: _Toc16353]1.7  转让

合同权利义务转让的约定：不允许。

[bookmark: _Toc27101]1.9  知识产权

1.9.2  委托人提供的资料以及反映委托人要求或其他类似性质文件的著作权归属：委托人。
1.9.3 咨询人完成的咨询服务成果文件的著作权和其他知识产权归属：委托人。
1.9.5 咨询人在履行合同过程中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费约定为：咨询人承担。
[bookmark: bookmark118][bookmark: _Toc18385]2.  委托人


[bookmark: _Toc30958]2.1  委托人的一般义务

2.1.6 提供设备、设施与便利条件
委托人为咨询人提供的房屋、设备、设施包括：    /   。
委托人为咨询人工作人员提供的便利条件包括：委托人不提供生活、交通、网络、通信等方面的条件。
2.1.9 其他义务
委托人应履行的其他义务：
2.1.9.1  委托人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的可研及其他专项报告、勘察等工作量及合理的咨询服务期限。
2.1.9.2  委托人应组织专家或委托咨询单位对成果文件和为了满足勘察需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责成果文件的报审工作，向咨询人提供上级主管部门对可研及其他专项报告等文件进行审查后的批复意见。对咨询人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除咨询人根据本合同规定应负的责任。
2.1.9.3  委托人不应向咨询人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。
[bookmark: _Toc10397]2.2  委托人代表

2.2.1 委托人将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知咨询人的期限：签订合同前 7 天。
[bookmark: _Toc9388]2.3  委托人的指示

2.3.4 咨询人取得指示的约定：咨询人只从委托人代表处取得指示。

[bookmark: _Toc21153]2.4  委托人的决定或答复

2.4.2 委托人在接到咨询人有关咨询服务事项的请示报告后 7 天内，对咨询人提出的事项作出书面答复。
[bookmark: _Toc22541]2.5  委托人对咨询人的授权

委托人授予咨询人的其他权利：    /   。

[bookmark: bookmark119][bookmark: _Toc30936]3.  咨询人

[bookmark: _Toc9849]3.1  咨询人的一般义务


3.1.6  使用委托人财产
使用委托人财产后移交的时间和方式：             。
3.1.8  其他义务
咨询人应履行的其他义务：咨询人工作应符合国家有关法律、法规和标准规范，满足行业主管部门相关规定以及合同约定的服务内容和质量等要求。
补充第 3.1.8.1~3.1.8.3 目：
3.1.8.1  可研及其他专项报告编制工作义务：
（1）咨询人编制的报告须按国家的有关规程、规范、标准执行，并符合委托人的咨询深度要求及行业主管部门的评审会议要求，咨询人应对咨询成果中出现的遗漏或错误负责修改和完善。
（2）咨询人应参加本项目的技术论证或评估会议，解释和解决相关问题并确保可研编制成果能通过行业主管部门组织的相关评审会议。
（3）咨询人向委托人提供项目可研及其他专项报告正式文本 8  份，本合同所涉咨询成果及有关资料的版权、知识产权归委托人所有。
3.1.8.2  勘察工作义务：
（1）咨询人应按国家技术规范、标准、规程及委托人提出的要求，编制勘察（初勘和详勘）方案，进行勘察等工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察等资料，并对其负责。
（2）保证勘察作业规范、安全和环保：咨询人应按法律、规范标准和委托人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。对于咨询人在各阶段工作过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，委托人均不承担责任。
（3）咨询人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害委托人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。咨询人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
（4）咨询人对本合同工程勘察质量承担设计使用年限内的终身责任。
（5）在勘察过程中，咨询人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
（6）咨询人应根据项目需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过委托人或上级主管部门的审查。


（7）咨询人交付勘察资料及文件后，按规定参加有关的文件的审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。咨询人负责向委托人及相关单位进行交底、处理有关问题。
（8）咨询人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向咨询人索赔。
（9）咨询人应深入细致调查征迁数量和费用。
（10）咨询人为完成本项目勘察工作办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业用船、排、平台以及水监费；勘察作业大型机具搬运费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费等，上述费用均应计入咨询人的相关报价中，委托人不另行支付。
（11）咨询人应认真贯彻执行交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发〔2011〕504 号文）的有关规定，切实提高本项目的勘察水平，以保证工程质量、安全并有效控制工程造价。
（12）咨询人应认真贯彻执行《辽宁省交通厅关于印发<辽宁省公路建设全面推进安全生产风险管理实施意见>的通知》（辽交质安发〔2016〕129 号）的有关规定，做好本项目的安全风险评估，保证本项目的工程建设质量。
（13）咨询人在施工配合期提供后续服务的费用，其费用已包含在投标报价中，委托人不另行支付。
（14）除合同约定外，本项目勘察工作的质量、进度、奖罚等管理，还应遵守交通运输部、辽宁省交通运输厅、辽宁省交通运输事业发展中心、营口市交通局等行业主管部门颁发的相关办法和规定，咨询人应无条件予以执行。
（15）委托人将按交通运输部和辽宁省交通运输厅相关规定，在本合同实施期间对咨询人的企业信用信息进行管理，并对其合同履行情况进行考核，将履约考核结果以及咨询人可能存在的不良行为上报上级交通主管部门，经上级交通主管部门审核后记入咨询人的信用档案。咨询人有义务按委托人的具体要求上报相关资料。
3.1.8.3  满足委托人的提出的其他合理要求。

[bookmark: _Toc17404]3.2  履约担保

3.2.1  履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等招标人可接受的支付形式；
履约担保金额：    3%  签约合同价 ；


履约担保有效期：担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期限届满 28 日后失效。
3.2.2  履约担保的生效日期：委托人与咨询人签订的合同生效之日；
履约担保的失效日期：咨询服务期限届满 28 日后。

[bookmark: _Toc13551]3.3  转包与分包

3.3.2 咨询人应当自行完成的咨询服务工作包括：本项目关键性工作项目建议书和可行性研究报。
允许分包的内容和要求：/。
[bookmark: _Toc3992]3.5  咨询服务团队和项目负责人

3.5.1  委托人对咨询服务团队的相关要求：详见合同附件格式附录 2。
3.5.6  项目负责人可以授权咨询人的其他人员履行的职责：与委托人联系、请示、汇报并接受指示。
[bookmark: _Toc6467]3.6  咨询人员的管理

3.6.2 咨询服务团队成员包括：详见合同附件格式附录 2。

[bookmark: bookmark120][bookmark: _Toc2236]4.  咨询服务

[bookmark: _Toc18580]4.1  咨询服务内容

4.1.1 可行性研究报告：完成可行性研究报告编制、批复（含投资估算）及相关服务等工作。
4.1.2 各项专项评价评估报告：取得各项支撑性要件主管部门的批复文件（意见书）建设用地勘测定界报告编制和勘测定界图、规划选址可行性论证报告编制、用地预审（建设项目耕地保护踏勘论证、完成用地预审材料组卷及相关工作）、重大工程项目社会稳定风险评估报告编制、防洪评价报告编制、环境影响评价报告编制（含环境监测、项目竣工环境保护验收报告）、水土保持报告编制（含水土保持监测、监理报告、竣工水土保持设施验收报告）、地质灾害危险性评估报告编制、地震安全性评价报告、压覆矿产资源核查报告编制、项目临时用地复垦方案编制、耕作层表土剥离方案论证、林业可行

性研究报告编制（含林业调查、设计）、征地组卷、项目安全性评价报告编制等专项评价评估报告及相关服务等工作。
4.1.3 勘察：完成满足符合项目技术要求的所有地勘（初勘和详勘）工作，提交合格的勘察报告及相关后续服务工作，勘察成果文件质量应满足政策法规、强制性标准及后续职能部门批复意见要求。
[bookmark: _Toc814]4.2  咨询服务依据

本合同咨询服务其他依据：交通运输部、辽宁省交通运输厅、辽宁省交通运输事业发展中心、营口市交通运输局等行业主管部门颁发的相关办法和规定。
[bookmark: _Toc13865]4.3  咨询服务要求

4.3.3 咨询人向委托人和文物主管部门报告的期限：按照《中华人民共和国文物保护法》有关规定执行。
4.3.5 咨询人编制安全防护方案并制定应急预案的要求：/
4.3.9 咨询人向委托人提交咨询服务进度报告的时间要求：              。
咨询人向委托人提交咨询服务工作总结报告的期限：                。
4.3. 10 咨询服务的其他具体要求：
（1）咨询人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成各阶段咨询服务工作，并应符合委托人要求。各项规范、标准和委托人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
（2）除专用合同条款另有约定外，咨询人完成各阶段咨询服务工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，咨询人应向委托人提出遵守新规定的建议。委托人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。委托人指示遵守新规定的，按照第 8 条约定执行。
（3）咨询人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理 ”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。


（4）咨询人必须认真贯彻“六个坚持，六个树立 ”的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。 ”
（5）咨询人应根据本工程的特点及本合同要求，考虑整个过程可能涉及到的专题研究，由此产生的一切费用（包括各种评审会议的支出）视为已包含在投标报价之中，委托人不另行支付。
咨询人如不具有专题研究相应资质，则应委托具有相应资质的单位承担，并保证专题研究按在委托人规定的时间内完成并通过相关部门的评审和批复，所需费用均视为已包含在投标报价之中，委托人将不另行支付。委托人保留对专题研究进行委托的权利，其费用由委托人和委托单位协商后确定，在咨询人的咨询费中扣除。
本款补充第 4.3.11 项~第 4.3. 17 项
4.3.11  勘察作业要求
4.3.11.1  测绘
（1）除专用合同条款另有约定外，委托人应在开始勘察前 7 天内，向咨询人提供测量基准点、水准点和书面资料等；咨询人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按委托人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。
（2）咨询人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。
（3）工程勘探之前，咨询人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
4.3.11.2  勘探
（1）咨询人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察任务创造条件。咨询人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2）咨询人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由咨询人自行承担。
（3）咨询人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。


（4）勘探工作完成后，咨询人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知委托人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，咨询人应及时进行二次封孔和现场验收。
4.3.11.3  取样
（1）咨询人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。
（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
4.3.11.4  试验
（1）咨询人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。
（2）咨询人的试验室应通过行业管理部门认可的CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。
（3）咨询人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4）试验报告的格式应符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
4.3.11.5  其他要求
（1）咨询人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的勘察报告应真实、准确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。
（2）咨询人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。
（3）工程勘察布点应参考委托人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经委托人同意和批准。
（4）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供委托人检查和分析。
（5）在钻探过程中，如委托人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，咨询人应积极配合并安排实施。


（6）咨询人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向委托人和文物保护部门汇报并妥善保护。咨询人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。
（7）咨询人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由咨询人自行承担。
4.3.12  勘察设备要求
4.3.12.1  咨询人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。咨询人更换合同约定的勘察设备的，应报委托人批准。
4.3.12.2  咨询人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
4.3.12.3  咨询人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，委托人有权要求咨询人增加或更换勘察设备，咨询人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由咨询人自行承担。
4.3.13  临时占地和设施要求
4.3.13.1  咨询人应根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请委托人批准。
4.3.13.2  位于本工程区域内的临时占地，由委托人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由咨询人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。
4.3.13.3  临时占地使用完毕后，咨询人应按照委托人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，委托人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给咨询人的勘察费用中扣除。
4.3.13.4  咨询人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
4.3.13.5  临时设施应满足规范标准、委托人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由咨询人自行承担。
4.3.14  安全作业要求
4.3.14.1  咨询人应按合同约定履行安全职责，执行委托人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送委托人批准。
4.3.14.2  咨询人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。


4.3.14.3  咨询人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
4.3.14.4  咨询人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对咨询人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。
4.3.14.5  咨询人应按委托人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送委托人批准。咨询人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
4.3.14.6  咨询人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于委托人原因造成咨询人人员工伤事故的，应由委托人承担责任。
4.3.14.7  由于咨询人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由咨询人负责赔偿。
4.3.15  环境保护要求
4.3.15.1  咨询人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
4.3.15.2  咨询人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送委托人批准。
4.3.15.3  咨询人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和委托人要求。
4.3.16  事故处理要求
4.3.16.1  合同履行过程中发生事故的，咨询人应立即通知委托人。
4.3.16.2  委托人和咨询人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。委托人和咨询人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
4.3.17  成果文件要求
4.3.17.1  成果文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关可研及其他专项报告、勘察依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
4.3.17.2  咨询服务应根据法律、规范标准和委托人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在成果文件中予以注明。
4.3.17.3  成果文件的深度应满足本合同相应阶段的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。


4.3.17.4  成果文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
4.3.17.5  成果文件必须符合下列要求：
（1）成果文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
（2）成果文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。
（3）成果文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保护、水土保持的要求。
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4.4.4  咨询服务成果文件的形式：满足项目实际需求，以及委托人、上级主管部门的规定。
咨询服务成果文件具体类别、编制内容和编制要求：提交的成果文件应符合交通运输部现行最新的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、各相关专项评价的有关规定及其它标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过委托人及委托人组织的专家和上级主管部门的审查，并取得相应的审批文件。
咨询服务成果文件的提交时间：
	（1）可研期限：2026 年 10 月 30  日前完成可行性研究报告及初步设计前各项必要的专项评价评估报告编制工作，并通过各部门批复，其他各项专项评价评估报告完成时间应满足项目实施进度需要及招标人要求。
	（2）勘察周期：2026 年 12 月 30 日前完成勘察工作（包括初勘和详勘），提供正式勘察报告。
	（3）咨询人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告及专题研究报告的电子版一份。
咨询服务成果文件提交的份数、纸幅及装订格式：满足项目实际需求，以及委托人、上级主管部门的规定。
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5.1.2  因委托人原因造成未能发出开始咨询服务通知的约定：延长咨询服务期限由双方协商确定，咨询服务费用不予增加。
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5.2.1 咨询服务进度计划的编制
咨询人提交咨询服务进度计划的期限：接到中标通知书后 14 天内。
咨询人提交的咨询服务进度计划应包括的内容：
（1）针对咨询服务各个阶段工作内容向委托人提交具有可实施性、分项目的可研及其他专项报告、勘察详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为咨询服务合同文件的组成部分，是委托人对前期工作进行项目管理的依据之一。
（2）咨询人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报委托人审核后实施，并作为咨询服务合同文件的组成部分。
（3）委托人对咨询人详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除咨询人对本项目各阶段工作（含专题研究）应承担的责任。
（4）咨询人应在每月月底向委托人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据委托人要求，参加委托人组织的月度工作例会。
5.2.2 咨询服务进度计划的修订
委托人在收到咨询人提交的修订的咨询服务进度计划后完成审核和批准或提出修改意见的期限：             。
[bookmark: _Toc9150]5.3  咨询服务期限延误

5.3.1 委托人引起的咨询服务期限延误
委托人延长咨询服务期限和（或）增加咨询服务费用的具体方法：由于委托人原因造成咨询服务期限延误的，延长咨询服务期限由双方协商确定，咨询费用不予增加。
5.3.2 咨询人引起的咨询服务期限延误
逾期违约金的计算方法：由于咨询人原因造成周期延误，咨询人应按本合同第 12.1款约定支付逾期违约金。逾期违约金的最高不超过合同价格总额的 10%。
[bookmark: bookmark122][bookmark: _Toc11647]6.  咨询服务成果文件的接收与审查

[bookmark: _Toc5921]6.2  委托人审查咨询服务成果文件

6.2.1  审查的具体范围、明细内容和审查费用分担约定如下：


委托人审查成果文件的具体范围及明细内容包括本项目主要可研及其他专项报告、勘察成果（含专题研究），并满足上级主管部门的规定。委托人组织专家会审查咨询成果文件时，所产生的费用由咨询人承担。
6.2.2  委托人对于咨询服务成果文件的审查期限要求：          。

[bookmark: _Toc16100]6.3  审查机构审查咨询服务成果文件

6.3.4  审查机构对于咨询服务成果文件的审查期限要求：          。

[bookmark: bookmark123][bookmark: _Toc16436]7.  咨询服务责任与保险

[bookmark: _Toc17102]7.4  咨询责任保险

7.4.1 咨询人需办理的咨询服务相关责任保险：咨询人应具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程勘察责任险，于合同签订后 28 天内向委托人提交保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
[bookmark: _Toc9616]7.5  咨询服务责任限额

7.5.3 最高赔偿数额：合同一方当事人向另一方当事人支付赔偿金的最大数额应限于合同价格的  100 %。
[bookmark: bookmark124][bookmark: _Toc771]8.  合同变更

[bookmark: _Toc18739]8.1  变更情形

8.1.1 可进行合同变更的其他情形：无。

[bookmark: _Toc19453]8.2  变更程序

8.2.1 提出合同变更申请的要求：         。
8.2.2 接收变更申请的要求：         。

[bookmark: _Toc12480]8.3  变更估价

8.3.1 合同变更估价的约定：         。

[bookmark: bookmark125][bookmark: _Toc13182]9.  合同的终止与解除

[bookmark: _Toc28387]9.2  合同解除


9.2.2（3）暂停咨询服务期限已连续超过      天，合同当事人一方或双方可以解除合同。
9.2.2（7）合同当事人一方或双方可以解除合同的其他情形：         。
9.2.4 合同解除后，委托人向咨询人支付已完成合格工作的咨询服务费用的期限：
	。

[bookmark: bookmark126][bookmark: _Toc11719]10.  合同价格与支付

[bookmark: _Toc10764]10.1  合同价格与计价方式

10.1.2 委托人要求咨询人进行外出考察、试验检测、专项咨询时，相关款项的支付约定：                   。
[bookmark: _Toc9694]10.2  预付款

10.2.1 委托人向咨询人支付预付款的额度：无预付款；
预付款支付方式：不适用。
10.2.3 预付款支付期限：不适用。

[bookmark: _Toc20024]10.3  中期支付

10.3.1 中期支付方式、支付条件和支付时间：
在合同实施期间，本项目合同价格不随人工、材料、设备等因素的市场价格变化而进行调整。
本合同价格是咨询人完成委托人规定其应尽义务的一切费用，委托人将根据各独立工程的各项服务完成情况、按如下进度分期支付服务费用：
	（1）委托人不向咨询人支付服务费用预付款；
	（2）可行性研究报告批复后，且省厅计划资金落实到位后，根据可研、勘察及各项支撑报告完成情况支付相应的服务费用。
如各支付阶段所对应的某项独立工程或其某项服务未发生，则委托人不予支付其对应的费用；如各支付阶段所对应的服务虽已发生但并未完成，则委托人可视情况支付其对应的一部分费用，具体金额由双方协商确定。
10.3.2 中期支付申请的格式及份数：满足项目实际需求，以及委托人、上级主管部门的规定，10 份。
10.3.3 委托人不按期支付的，逾期付款违约金的计算方法：本项目进度付款涉及政府投资资金，进度付款按照国库集中支付等国家及项目所在地省市及地区的政府及各级行业主管部门的相关规定办理。


10.3.5 中期支付涉及政府投资资金的相关约定：根据政府投资资金主管部门的规定进行支付。
[bookmark: _Toc30888]10.4  费用结算

10.4.1 咨询人向委托人提交咨询服务费用结算申请的份数和期限：满足委托人及上级主管部门的要求。
10.4.2 委托人不按期支付的，逾期付款违约金的计算方法：按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算。
10.4.4 最终结算付款涉及政府投资资金的相关约定：根据政府投资资金主管部门的规定进行支付。
[bookmark: _Toc27153]10.6  奖励激励

10.6.1  降低工程投资、提高工程经济效益或减少工程潜在损失的认定方法及其奖励比例：不给予奖励。
10.6.2  对咨询人的履约情况进行综合考评的约定：按上级主管部门规定进行考评。给予综合考评优秀咨询人奖励的办法：不给予奖励。
[bookmark: _Toc29210]10.7  暂列金额

10.7.1 本合同的暂列金额为咨询服务费用的      /    ％。

[bookmark: bookmark127][bookmark: _Toc31200]11.  不可抗力

[bookmark: _Toc9439]11.1  不可抗力的确认

11.1.1 属于不可抗力的其他情形：         。

[bookmark: bookmark128][bookmark: _Toc14111]12  违约

[bookmark: _Toc30742]12.1  咨询人违约

第 12.1.1 项细化为：
合同履行中发生下列情况之一的，属咨询人违约：
（1）咨询服务成果文件不符合法律以及合同约定；
（2）咨询人转包、违法分包或未经委托人同意擅自分包；
（3）咨询人未按合同约定计划完成咨询服务（委托人同意延期的除外）；
（4）咨询人明确表示或以其行为表明拒绝履行合同；


（5）在收到委托人或上级主管部门提出的审查意见后，咨询人未在专用合同条款规定的期限内完成对成果文件的修改；
（6）咨询人在投标文件中承诺的或按合同文件约定的投入本项目的主要工程项目管理机构人员发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外）；
（7）咨询人未能在委托人和咨询人约定的时间内给予答复、完成相应工作；
（8）因勘察深度不够、资料不足、方案缺陷以及工作质量低劣而被要求返工；
（9）因勘察深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过 10%；
（10）由于咨询人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过 10%，导致施工工期拖延或者给委托人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行；
（11）由于咨询人的过失或责任导致质量事故；
（12）咨询人不履行合同约定的其他义务。
12.1.2 咨询人发生违约情况时，委托人有权向咨询人课以违约金，所有违约金和赔偿金在咨询人的履约担保或咨询服务费中扣除或者另行收取。具体约定如下：
（1）咨询人的成果文件不符合法律以及合同约定，未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行咨询服务工作，委托人将计扣咨询人合同价 5%～10%的违约金。
（2）咨询人将咨询工作任务转包、违法分包或者未经委托人同意擅自分包，委托人将有权中止合同，并计扣咨询人合同价 5%～10%的违约金。
（3）咨询人未能按期提交可研报告、勘察成果文件、专题研究报告（委托人同意延长期限的除外）等成果文件的，则每延期 1 天，委托人将按合同价的 1‰计扣咨询人违约金。任一阶段延期超过 30 天时，委托人可以中止合同，并按合同价的5％计扣咨询人违约金，再收取合同价的5％作为咨询人对委托人的赔偿金。各阶段累计延期超过 90天时，委托人也可以中止合同，并按合同价的 10％计扣咨询人违约金，同时再向咨询人收取合同价 10％的赔偿金以弥补对委托人造成的经济损失。
（4）咨询人无法履行或停止履行合同，合同双方应中止合同，委托人将计扣咨询人合同价 10%的违约金，同时再向咨询人收取合同价 10%的赔偿金，以弥补对委托人造成的经济损失。
（5）咨询人应在收到委托人或上级主管部门提出的审查意见后 15 天内（委托人同意延期的除外），完成对可研报告、勘察成果文件、专题研究报告等成果文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为咨询人违约，每延期 1 天，计扣合同价格 1‰的违约金。在违约金达到合同价格的 5%之后，委托人有权另行委托第三方完成修改，发生的费用从本合同咨询人的咨询服务费中计扣。


（6）咨询人承诺投入本项目的主要工程项目管理机构人员发生变化（但因不可抗力引起的人员变动除外），即使经委托人批准后可以按合同规定进行更换，每更换 1 人，委托人将按项目负责人 10 万元、分项负责人每人 5 万元人民币的标准计扣咨询人的违约金。
在本项目咨询服务过程中，委托人将根据咨询人提供的人员工作计划，对各主要工程项目管理机构人员的在岗情况进行抽查，如发现项目参与人员现场办公时间与其所填报的工作计划不相符，每发现 1 人日次，扣取 1 万元作为咨询人的违约金。
（7）咨询人若未能在委托人和咨询人约定的时间内给予答复、完成相应工作，每延期 1 天，计扣合同价格 1‰的违约金。
（8）因勘察深度不够、资料不足、方案缺陷以及工作质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由咨询人负责继续完善外，委托人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣咨询人合同价 5%～10%的违约金。
（9）因勘察深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例，委托人有权视情况选择下列任一方式：
a.  咨询人必须在委托人规定的时间内重新补充完善，并按合同价的 10%计扣咨询人的违约金；或者
b.  中止服务合同，计扣咨询人合同价 10%的违约金，同时再向咨询人收取合同价10%的赔偿金，以弥补对委托人造成的经济损失。
（10）由于咨询人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或者给委托人造成经济损失，委托人有权视情况计扣或收取咨询人合同价 1%~ 10%的违约金。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照国家及省级交通运输主管部门制定的公路工程设计变更管理办法的规定执行。
（11）因勘察错误而造成一般质量事故，咨询人除应免收受损失部分的咨询费外，咨询人还应无偿继续完善，并承担相当于直接损失部分咨询费的赔偿金；造成重大质量事故的，咨询人除应免收受损失部分的咨询费外，咨询人还应无偿继续完善，并承担相当于直接损失部分咨询费的赔偿金。
（12）因咨询人违约造成合同中止时，咨询人应及时将已完成的各阶段咨询成果及相关文件无偿提交给委托人。
[bookmark: _Toc31165]12.2  委托人违约

12.2.2 委托人发生违约情况时，咨询人有权向委托人课以违约金，具体金额由双方协商确定。


[bookmark: bookmark129][bookmark: _Toc25623]13.  争议的解决

[bookmark: _Toc24648]13.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决或调解不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，采取下列第（1）种方式解决：
（1）向项目所在地人民法院提起诉讼；
（2）向          仲裁委员会申请仲裁。

[bookmark: _Toc24169]13.2  协商和调解

合同当事人可将争议提交上级行政主管部门（调解人）进行调解。

[bookmark: _Toc24216]13.3  争议评审

是否采取争议评审方式解决争议：                   。
争议评审规则的相关约定：                   。
13.3.1 争议评审小组的确定
争议评审员选定期限：                   。
首席争议评审员的指定机构：                   。
争议评审费用承担方式：                   。
13.3.2争议评审小组的决定
[bookmark: _Toc13894]争议评审小组作出书面决定的期限：                          。


[bookmark: _Toc3767]附件 1：履约担保格式



[bookmark: bookmark130][bookmark: _Toc28259]第四节 合同附件格式



履约担保
	（委托人名称）：
鉴于      （委托人名称，以下简称“委托人 ”）接受      （咨询人名称，以下简称“咨询人 ”）于     年     月     日参加       （建设项目名称）咨询服务招标的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）       元 (¥             ) 。
2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期限届满 28 日后失效。
3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。



担保人名称：                      （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：            （签字）
地    址 ：                                   
邮政编码：                                   
电    话 ：                                  
	 年    月    日


[bookmark: _Toc15892]附件 2 ：工程项目管理机构人员的要求

	序号
	岗位
	职称要求
	数量要求

	1
	项目负责人
	具有公路工程相关专业高级及以上
技术职称
	1

	2
	技术负责人
	具有公路工程相关专业高级及以上
技术职称
	1

	3
	可研分项负责人
	高级及以上技术职称
	1

	6
	勘察分项负责人
	高级及以上技术职称
	1

	7
	勘察人员
	中级及以上技术职称
	满足招标人要求

	8
	造价咨询负责人
	中级及以上技术职称
	1

	9
	合同档案负责人
	中级及以上技术职称
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表所列专业岗位为最低配备要求，投标人可按工程实际需要增加。除项目负责人外，其他具体人选由中标人在进行合同谈判之前确定。


























[bookmark: bookmark131][bookmark: _Toc17878]第二卷
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第一节 通用性要求

[bookmark: _Toc29007]1.投资机会研究
1.1 工作内容
通过对建设项目的投资机会分析、项目建设意义的论证、产品市场或需求的调查、预测分析、项目建设方案初步分析、项目投资和效益的初步预测分析等内容的研究，寻求有价值的投资机会，并编制投资机会研究报告。
1.2 技术要求
1.2.1 在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的预测，并提供建设项目投资建议。
1.2.2 对于经营性项目，重点研究投资环境，鉴别投资方向和建设项目的备选；对于公益性项目，重点是进行需求分析和功能定位。
1.2.3 建设项目的投资和生产成本主要是参考类似项目的经验指标进行粗略估算。
1.2.4 投资方向的论证应结合我国现阶段市场经济特征和基本建设规律，以及国家的产业政策，结合行业的特点，进行科学策划、评估和慎重决策。
1.3 深度要求
1.3.1  符合合理配置资源和有效利用资源。
1.3.2  符合区域规划、行业发展规划、城市规划。
1.3.3  符合国家产业政策和技术政策。
1.3.4  符合节能环保、可持续发展等基本要求。
1.3.5  投资估算的误差率控制在 30%以内。
[bookmark: _Toc10976]2 ．项目建议书（初步可行性研究报告）
2.1 工作内容
2.1.1 在投资机会研究报告的基础上，进一步对拟建项目的必要性、合理性和方案进行技术经济论证，对项目是否可行进行初步判断。
2.1.2 在研究项目建设的必要性、市场预测分析、建设规模与产品方案、场址选择、技术、设备与工程方案、原材料、燃料供应、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、经济评价、社会评价、风险分析等内容后，编制项目建议书（初步可行性研究报告）。


2.2 技术要求
2.2.1 项目建议书（初步可行性研究报告）主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，从宏观上分析论证项目建设的必要性，并初步分析项目建设的可行性。
2.2.2  项目投资和成本费用主要采用估算指标法或分类估算法估算。
2.2.3 根据工程项目类型和建设内容，应征得规划、建设、环保、园林、消防、人防等政府相关部门的原则性批复意见（征求意见函的复函）。
2.3 深度要求
2.3.1 深度介于投资机会研究报告和可行性研究报告之间，且满足投资主体以及审批部门提出的要求。
2.3.2 结论应能满足投资项目立项的要求，能够对项目的可行性进行初步判断。
2.3.3 投资估算误差控制在±20％以内。
[bookmark: _Toc20227]3.  可行性研究
3.1 工作内容
3.1.1 在已批准的项目建议书（初步可行性研究报告）的基础上进一步对拟建项目的必要性、可行性、建设条件、建设方案和建设时序等进行技术、经济、环境、社会等方面的分析论证、比选优化，为最终决策提供依据。
3.1.2 通过研究项目建设的必要性、市场预测分析、建设规模与产品方案、场址选择、技术、设备与工程方案、原材料、燃料供应、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、节能方案分析、征地拆迁及移民安置分析、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、经济评价、社会评价、风险分析等内容，编制项目可行性研究报告。
3.2 技术要求
3.2.1 项目可行性研究报告的内容和深度应符合国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》及其相关规定以及行业、地区、国家或国际组织有关规定或规范的要求；应符合国家相关的法律法规和政策、生态文明、节能环保、安全、可持续发展的要求。
3.2.2 通过对拟建项目的主要内容和配套条件从技术、经济、工程等角度进行调查研究和分析比较、对项目建成后可能取得的财务、经济、社会或环境影响效果进行全面系统的研究论证后，提出该项目是否值得投资、如何进行建设或是否符合特定审查要求的研究结论，为项目决策及审查提供依据。

3.2.3 可行性研究应对相关的历史、现状资料进行研究和分析；应对未来的市场需求、投资效益和效果进行预测和估算；应对项目的技术经济方案进行论证和评价。重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选。
3.2.4 应用现代科学技术手段、运用科学的评价指标体系和方法进行市场预测、方案比选与优化等，分析评价项目的财务效益、经济效益和社会影响等。
3.2.5 投资估算的范围应与项目建设方案所涉及的范围、所确定的各项工程内容相一致；工程内容和费用构成应齐全、计算合理、不高估冒算、不重复或者漏项少算。投资和成本费用的估算应采用分项详细估算法。估算选用的指标与具体工程之间存在标准或者条件差异时，应进行必要的换算或者调整。
3.3 深度要求
3.3.1 报告的内容齐全、数据准确、论据论证充分、结论明确，满足决策者定方案、定项目的需要。
3.3.2  报告推荐选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求，引进技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。
3.3.3 报告确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。
3.3.4 投资估算误差控制在±10％以内。
3.3.5 报告应附有供评估、决策审批所必需的合同、协议和城市规划、土地使用、资源利用、节约能源、环境保护、水土保持、交通运输等相关主管部门的意见，出具相应行政许可文件。
[bookmark: _Toc9797]4.专项评价评估
4.1 建设项目选址论证
4.1.1 应依据国家土地管理等相关法律法规的规定，对拟建项目所在地的土地利用规划、土地使用标准、拟选地点状况等，开展建设项目选址论证。论证主要内容包括项目概况及要求、选址方案合理性分析、出具选址论证结论。
4.1.2 建设项目选址论证应满足以下要求：
（1）符合国家法律、法规、标准和相关政策；
（2）符合城乡规划和城乡空间资源合理配置和利用；
（3）符合自然和历史文化遗产保护要求；
（4）符合涉及敏感因素的安全隔离、卫生防护和其他保护要求；
（5）论证报告具有科学性、真实性、可行性，且通过相关行政主管部门审批。


4.2 建设项目压覆重要矿产资源评估
4.2.1 应依据国家矿产资源等相关法律法规的规定，全面调查建设项目所在地的矿产资源规划、矿产资源分布、矿业权设置情况等，开展建设项目压覆重要矿产资源评估。主要内容包括项目概况、建设项目压覆重要矿产资源必然性论证、建设项目压覆重要资源储量估算、经济社会效益对比分析、结论及建议。
4.2.2  建设项目压覆重要矿产资源评估应满足以下要求：
（1）建设项目选址及设计方案符合实际情况、已尽量避免或少压覆重要矿产资源；
（2）对项目选址工作区地质矿产情况，包括压覆矿产的矿种、种类、面积及压覆矿产资源/储量的类型、质量、数量、经济价值、矿业权归属情况等调查充分、数据真实；
（3）评估依据合理，评估方法可行，评估结论准确；
（4）建设项目压覆矿业权的，应附与矿业权人签订的矿业权人同意压覆、不动用已批准压覆的矿产资源的协议；
（5）评估报告通过自然资源主管部门审批。
4.3 建设项目地震安全性评价
4.3.1  应依据国家防震减灾等相关法律法规的规定，全面调查建设项目所在区域地震历史概况，开展建设项目地震安全性评价。主要内容包括项目概况和地震安全性评价的技术要求、地震活动环境评价、地震地质构造评价、设防烈度或者设计地震动参数、地震地质灾害评价、其他有关技术资料。
4.3.2 建设项目地震安全性评价应满足以下要求：
（1）基础资料、数据真实可靠，相关区域、近场、场区调查实物工作量及精度符合要求；
（2）地震学、地震地质学和地震工程学相关评价内容紧密衔接，地震构造模型、潜在震源区模型等模型及参数确定与基础资料相符；
（3）主要技术环节合理准确；
（4）评价结论完整、科学合理，满足工程抗震设计需求；评价结论与各技术环节主要结果一致；
（5）评价报告通过有权限的地震工作主管部门审批。
4.4 建设项目环境影响评价
4.4.1 应依据国家环境保护等相关法律法规的规定，全面调查项目所在地的生态与环境状况，开展建设项目环境影响评价。主要内容包括项目概况，建设项目周围环境现状，建设项目对环境可能造成影响的分析和预测，环境保护措施及其经济、技术论证，环境

影响经济损益分析，对建设项目实施环境监测的建议，环境影响评价结论。
4.4.2  应根据项目对环境的影响程度不同，编制环境影响报告书、环境影响报告表或填报环境影响登记表。
4.4.3  建设项目环境影响评价应满足以下要求：
（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；
（2）所在区域环境质量达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；
（3）建设项目采取的污染防治措施能够确保污染物排放达到国家和地方排放标准；
（4）拟采取的生态保护措施能够有效预防和控制生态破坏，并对项目原有环境污染和生态破坏提出了有效防治措施；
（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容齐全完整，环境影响评价结论明确、合理；
（6）环境影响评价文件编制符合《环境影响评价技术导则》以及相关标准、技术规范的要求，且通过有权限的生态环境主管部门审批（如需）。
4.5  建设项目节能评估
4.5.1 应根据国家节能审查等相关法律法规的规定，开展项目节能评估。主要内容包括评估依据、项目概况、能源供应情况评估、项目建设方案节能评估、项目能源消耗和能效水平评估、节能措施评估、存在问题及建议、结论。
4.5.2 应按照项目建成投产后年能源消费量，编制节能评估报告书、节能评估报告表或节能登记表。
4.5.3  建设项目节能评估应满足以下要求：
（1）节能评估依据的法律、法规、标准、规范、政策等准确适用；
（2）节能评估文件的内容和深度符合《固定资产投资项目节能审查办法》要求；
（3）项目用能分析客观准确，评估方法科学，评估结论正确；
（4）节能评估文件提出的措施建议合理可行；
（5）节能评估文件通过节能审查机关审批。
4.6  建设项目防洪影响评价
4.6.1 应依据国家防洪等相关法律法规的规定，全面调查了解项目所在地的防洪历史与现状，开展防洪影响评价。主要内容包括项目概述、建设项目基本情况、区域防洪基本情况、洪水影响分析计算、建设项目对防洪的影响评价、洪水对建设项目的影响评价、


消除或减轻洪水影响的措施、结论与建议等。
4.6.2  河道管理范围内建设项目应编制防洪评价报告。非防洪建设项目应编制防洪影响评价报告。国家基本水文测站上下游规定范围内的建设项目，应编制建设工程对水文监测影响程度的分析评价报告。
4.6.3 非防洪建设项目防洪影响评价应满足以下要求：
（1）符合相关江河流域综合规划和防洪规划、区域防洪规划、蓄滞洪区建设与管理规划、山洪灾害防治规划、河流治理规划等规划要求；
（2）符合洪水调度安排，满足防御洪水方案、洪水调度方案和相关防洪应急预案等要求；
（3）符合建设项目防洪安全等级等与防洪有关的技术标准等要求；
（4）对河流岸线、河势稳定、水流形态、冲刷淤积、行洪排涝等无不利影响，或虽有影响但采取措施后可以达到防洪要求；
（5）对防洪排涝工程体系的整体布局、防洪工程的安全、蓄滞洪区的运用以及防汛抢险等无不利影响，或虽有影响但采取措施后可以达到防洪要求；
（6）建设项目应对洪水的淹没、冲刷等影响以及长期维修养护的措施能够满足自身防洪安全要求；
（7）洪水影响评价技术路线、评价方法正确，消除或减轻洪水影响的措施合理可行；
（8）满足当地具体条件的防洪减灾其他规定和要求；
（9）洪水影响评价结论实事求是、客观公正，且通过有权限的水行政主管部门或流域管理机构审批。
4.7  建设项目水土保持方案
4.7.1  应依据国家水土保持等相关法律法规的规定，编制建设项目水土保持方案。
主要内容包括综合说明、项目概况、项目水土保持评价、水土流失分析与预测，水土保持措施、水土保持监测、水土保持投资估算及效益分析、水土保持管理等。
4.7.2  建设项目水土保持方案应满足以下要求：
（1）符合水土保持法律、法规、规章和规范性文件规定；
（2）符合水土保持技术标准、规范和规程要求；
（3）符合水土保持方案示范文本要求；
（4）符合水土保持方案技术评审通过条件；
（5）通过有权限的水行政主管部门审批。


4.8  建设项目水资源论证
4.8.1  应依据取水许可等相关法律法规的规定，开展建设项目水资源论证。主要内容包括项目概况、取水水源论证、用水合理性论证、退（排）水情况及其对水环境影响分析、对其他用水户权益的影响分析、其他事项。
4.8.2  建设项目水资源论证应满足以下要求：
（1）符合有关法律、法规、规章和规范性文件；
（2）符合国家产业政策；
（3）符合流域、区域水资源规划、有关技术标准、规程和规范；
（4）符合国家流域及区域水资源开发、利用、节约、保护、配置政策；
（5）符合流域、区域有关水量分配方案或者分水协议；
（6）水资源论证报告通过有权限的水行政主管部门或流域管理机构审批。
4.9  建设项目文物保护
4.9.1  应依据国家文物保护等相关法律法规的规定，全面调查拟建项目建设地点、
可能涉及的文物历史与现状情况等，开展建设项目对文物可能产生破坏或影响的评估。主要内容包括项目概况、涉及文物保护概况、项目与文物保护的关系、项目对文物保护的影响分析、评估结论等。
4.9.2  建设项目文物影响评估应满足以下要求：
（1）符合有关法律、法规、规章和规范性文件；
（2）符合文物保护规划要求；
（3）文物保护措施合理可行，有针对性；
（4）文物影响报告通过有权限的文物行政部门审批。
4.10  建设项目社会稳定风险评估
4.10.1  应依据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》等相关法规的规定，开展社会稳定风险评估。主要内容包括项目建设实施的合法性、合 理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险，各方面意见及其采纳情况，风险评估结论和对策建议，风险防范和化解措施以及应急处置预案等。
4.10.2  建设项目社会稳定风险评估应满足以下要求：
（1）符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策；
（2）符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策；
（3）风险评估方法科学，对项目建设可能引发的社会稳定风险评估全面，预估责任主体和管理部门对社会稳定风险的内部控制和外部合作能力客观公正；


（4）对相关利益群体的容忍度和社会负面影响的预测科学合理，风险防范和矛盾化解的措施合理可行；
（5）对风险等级的评估结论可靠准确。
[bookmark: _Toc29429]5.项目管理
5.1  工作内容
5.1.1  按委托合同约定，运用项目管理知识体系，编制项目的建设管理方案及运营管理方案，包括但不限于管理模式，组织架构及各部门职责、权限；编制项目建设进度计划，包括但不限于建设总工期、关键线路、节点目标及节点控制工期目标等；编制项目建设投资计划及年度资金使用计划。
5.1.2  依据委托合同约定及中标后合同谈判的要求，进一步优化、完善全过程工程咨询服务方案。
5.2  技术要求
5.2.1  建设管理方案和运营管理方案应符合委托人的要求，符合建设项目的实际需要，并能指导委托人进行项目建设管理和运营管理。
5.2.2  投资计划及年度资金使用计划能满足委托人资金划拨或融资的需要。
5.2.3  优化完善后的咨询服务方案作为咨询人正式的服务方案，并能满足委托人对咨询人的监督需要。
[bookmark: _Toc32049]6.勘察
6.1  工作内容
6.1.1  根据批准的项目建议书或可行性研究报告及相关前期资料，通过现场踏勘、
测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等，为可行性研究、选址、设计编制建设项目勘察文件。
6.1.2  工程勘察内容包括工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等。
6.1.3 工程勘察阶段与可行性研究阶段或工程设计阶段相适应，分为可行性研究勘察、测量，初步勘察、初测和详细勘察、定测。
6.2  技术要求
6.2.1 编制勘察文件应当以项目已批准的文件、城乡规划、工程建设强制性标准、国家规定的建设工程勘察深度要求为依据。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。


6.2.2  勘察文件中采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。
6.3  深度要求
6.3.1  勘察文件应符合法律法规、标准规范的强制性规定，相关勘察依据应完整、
准确、可靠；勘察方案论证充分，地质、测量、水文等勘察成果应真实、准确、规范可靠，满足建设项目可研、选址、设计、岩土治理和施工的需要。
6.3.2  勘察文件的深度应满足相应勘察阶段的规定要求，能正确反映项目选址场地工程水文地质条件、不良地质作用和地质灾害，做到资料真实完整、评价准确合理、建议可行。
[bookmark: _Toc5764]7.  设计
7.1  工作内容
根据已批准的项目可行性研究报告及相关前期资料、勘察文件，对建设项目的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，对项目的主体工程和配套工程以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等进行设计。提交方案设计图纸、初步设计图纸、施工图设计图纸。如有必要可在施工图设计前增加技术设计阶段，并提交技术设计图纸。
7.2 技术要求
7.2.1 按照国家相关法律法规规定以及国家、行业和地方的标准和规范完成设计工作，并对设计图纸的质量负责。
7.2.2  设计文件中采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。
7.2.3 在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产厂、供应商。
7.2.4 根据设计阶段的不同要求，按照有关行业现行的工程定额和基本建设工程概算、预算编制办法的规定编制项目概算、预算。


7.2.5 在建设项目施工前，向施工单位进行设计交底，说明工程设计意图，解释工程设计文件，并及时解决施工中出现的设计问题。
7.2.6 参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
7.3  深度要求
7.3.1  方案设计的深度应满足编制初步设计要求。
7.3.2  初步设计的深度应满足编制施工图设计的要求，概算应不超过投资估算的10%。
7.3.3  如需要增加技术设计阶段，则技术设计深度应解决初步设计遗留问题，满足施工图设计需要。
7.3.4 施工图设计深度应满足施工需要，满足设备材料订货及非标准设备的制作需要，并注明建设项目合理使用年限。
7.3.5 施工图预算应控制在设计概算以内。
[bookmark: _Toc18342]8.  招标采购
8.1 工作内容
依据批准的设计图纸完成招标采购文件的编制，施工承包人的招标，主要设备、材料的采购，以及施工承包合同与设备、材料采购合同的签订、交底；提供合同条款应用解释等服务，协助进行变更、索赔等合同履约管理、争议和纠纷处理。
8.2 技术要求
8.2.1  符合《招标代理服务规范》（GB/T38357-2019）相关要求。
8.2.2  遵循依法执业、诚信履约、严格保密、利益回避的工作原则。
8.2.3 有效控制招标采购和合同管理过程中存在的各类风险。
8.3  深度要求
8.3.1  招标采购活动一次成功，未因咨询人原因导致重新招标。
8.3.2  招标采购策划达到项目管理顶层设计的要求，招标采购结果达到委托人的预期目标。
8.3.3  招标采购程序、招标采购行为合法合规，未因咨询人原因导致有效异议和投诉。
8.3.4  招标采购文件符合国家有关法律法规规定，与招标采购项目的特点相匹配，


不存在重大疏漏或错误。
8.3.5 合同文件清晰界定了合同双方的权利、义务，风险和责任划分合理，不存在歧义或重大漏洞，合同管理规范、有序，有效防范了项目实施风险。
[bookmark: _Toc3427]9.  造价
9.1  工作内容
依据咨询服务合同，在投资决策阶段，编制投资估算、经济与财务评价；在初步设计、施工图设计阶段，编制概算、预算；在工程招标投标阶段，编制工程量清单和最高投标限价（即招标控制价）；在工程施工阶段，编制资金使用计划建议，审核工程计量支付，审核有关工程变更、工程签证和工程索赔事项，审核竣工结算。
9.2  技术要求
9.2.1  各阶段工程造价文件编制或审核的依据、编制方法、成果文件的格式和质量要求应符合国家和行业的相关规定，技术经济指标体现工程特点和反映市场真实价格。
9.2.2  拟定或审核招标文件中有关工程造价的内容应符合国家、行业现行相关规定，风险划分合理。
9.2.3  工程计量、变更、索赔、签证的审核以合同约定为基础。
9.3  深度要求
9.3.1  各阶段工程造价文件编制或审核深度与设计文件深度相符，工程造价精度符合各阶段投资控制要求。
9.3.2  工程施工阶段的造价工作深度应满足合同约定的工作内容和职责要求，并满足项目管理的实际需要。
[bookmark: _Toc32624]10.  监理
10.1  工作内容
依据咨询服务合同及施工图设计文件、施工承包合同，对建设项目施工的质量、进度、费用、环保、安全等进行全面管理，对建设项目相关方的关系进行有效协调，履行委托人赋予的合同义务。
10.2  技术要求
10.2.1 熟悉有关建设项目设计、施工、验收的标准、规范、规程，遵循有关标准、规范、规程的规定开展监理工作。
10.2.2 依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和施工承包合同，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

10.2.3  选派的总监理工程师、监理工程师应当具备相应资格并能胜任监理工作。
10.2.4  审查建设项目施工过程中的变更与索赔，并签署同意或不同意变更令（函）。
10.2.5  按照行业监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设项目施工实施监理。
10.2.6  未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，委托人不拨付工程款，不进行竣工验收。
10.3  工作深度
10.3.1 达到相关行业监理规范规定的工作深度。
10.3.2 遵循委托人针对本工程制定的与监理工作有关的管理办法、制度，满足相关的要求。
10.3.3 满足合同约定的管理目标要求，包括投资、工期、质量、安全、环保等管理目标。
[bookmark: _Toc13165]11.  项目后评价
11.1  工作内容
通过对项目投资建设全过程，项目效果、效益和影响，项目目标实现程度，项目可持续能力等进行总结与评价，提出项目主要经验教训与对策建议，并编制项目后评价报告。
11.2  技术要求
11.2.1  项目后评价的依据、评价方法、工作程序和内容应符合国家和行业的相关规定。
11.2.2  收集资料真实、完整，评价依据准确、适用；评价方法科学，评价指标体系合理、分析论证合乎逻辑、前后对比口径一致。
11.2.3  评价过程实事求是，客观分析、据实评价、据理论证；评价结论公正合理，既要指明存在的问题又要客观分析问题产生的复杂原因和背景，既要总结成功经验又要总结失败的原因和教训。
11.3  深度要求
11.3.1 项目后评价成果文件的内容、格式和质量要求应符合国家和行业相关规定。
11.3.2 项目后评价应以建设项目为基础进行全方位的深入分析和评价，既而上升到


企业、行业和宏观层面，体现出工程项目建设的成败，达到项目后评价的目的。
[bookmark: _Toc15676]
第二节 特殊性要求

1.投资机会研究
本条不适用。
2.项目建议书（初步可行性研究报告）
本条不适用。
4.专项评价评估
本条第 4.5  款、第 4.8  款不适用，增加第 4.11~4.15  款如下：
4.11  建设项目用地预审、征地组卷报批
4.11.1  依据国家土地管理等相关法律法规的规定，配合采购方在拟建项目审批、核准、备案阶段，依法向国土资源管理部门申报拟建项目涉及的土地利用事项的审查资料和文件。
4.11.2  应满足以下要求：项目用地通过各级国土资源部门批复，取得建设项目用地规划许可证。
4.12  建设项目安全性评价报告
4.12.1  应依据《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）和公路工程相关标准、规范的规定，开展公路建设项目安全性评价工作。主要内容包括可研、初步设计、施工图设计及施工各阶段安全性评价。
4.12.2  建设项目安全性评价应满足以下要求：
（1）符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策；
（2）评价方案科学合理，结论可靠准确。
4.13  使用林地可行性研究报告
4.13.1  依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《占用征用林地审核审批管理办法》等相关法律、法规的规定，配合采购方在拟建项目审批、核准、备案阶段，依法向各级林草管理部门申报拟建项目占用征用林地的审查资料和文件。
4.13.2  应满足以下要求：项目用地通过各级林草管理部门批复，取得建设项目用地规划许可证。
4.14  建设用地勘测定界编制
依据《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目用地勘测定界技术规程（试行）》等相关法律法规的规定，开展建设用地勘测定界编制工作。
4.15  地质灾害危险性评估报告编制
依据国土资源部《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》等相关法律法规的规定和省主管部门指导意见，开展地质灾害危险性评估报告编制工作。
4.16补充条款
中标单位后续服务内容：后期在办理土地预审、稳评等前期手续期间如需对可行性研究报告进行解答或细化编制，由中标单位负责。
5.  项目管理
本条不适用。
6.  设计
本条不适用。
7.  招标采购本条不适用。
8.  造价
本条不适用。
9.  监理
本条不适用。
10. 项目后评价
本条不适用
11. 结款期限
省专项资金拨付到账之日支付
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说明：在电子投标文件制作系统中，根据本项目招标文件的要求，在对应节点处上传本投标文件格式对应内容并按要求进行签字盖章。



G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制招标
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（第一个信封  商务及技术文件）

















投标人：                                  （盖单位电子印章）

	 年        月         日
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一、投标函
	（招标人名称）：
1 ．我方已仔细研究  G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制 （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第     号至第    号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成全部工作。
2 ．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3 ．项目负责人姓名：        ，年龄：       ，职称：            。
4.  质量要求： 满足招标文件要求 ，安全目标： 满足招标文件要求 ，服务期限：	满足招标文件要求 。
5.  如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
6 ．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
7 ．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8 ．                                       （其他补充说明）。



投标人：（填写投标人或各方）（盖投标人〈或牵头人〉单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：     （个人电子签名或个人电子印章）	 年        月        日













[bookmark: _Toc9075]二、授权委托书或法定代表人身份证明

注：①如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则只须按要求提供《授权委托书》；
[bookmark: _Toc8802]②如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则只须按要求提供《法定代表人身份
证明》。


（一）授权委托书
本人      （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。

法定代表人身份证原件扫描件       委托代理人身份证原件扫描件
	


（国徽面）
	


（国徽面）

	


（人像面）
	


（人像面）




投标人：          （全称） （盖单位电子印章）
法定代表人：     （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                    

委托代理人：     （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                             
联系方式（移动电话）：                   
[bookmark: _Toc18354]	 年          月        日
注：以形式投标的，本授权委托书应由牵头人的法定代表人按上述规定签署。


（二）法定代表人身份证明


投标人名称：                             
姓名： （法定代表人个人电子签名或个人电子印章）  性别：      年龄：        职务：         系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


法定代表人身份证原件扫描件

	





（国徽面）
	





（人像面）







投标人：                （全称） （盖单位电子印章）
[bookmark: _Toc917]	 年       月        日

三、协议书（不适用）
	（各方单位名称）自愿组成，共同参加         （项目名称）投标。现就投标事宜订立如下协议。
1.                    （某方单位名称）为本牵头人。
2.各成员方授权牵头人代表参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，各成员方均予以承认。各方将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.内部的职责分工如下：  （牵头）   承担       工作， 占总工程量的       %；  （联合成员方）   承担      工作， 占总工程量的       %；     。
各方共同向招标人承诺：若中标，则按合同约定，成立以项目负责人为核心的咨询服务团队，全面履行合同约定，提供高质量的咨询服务。
5.投标工作和在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.其他①：                                         。本的内部约定并不免除各方按照招标文件约定应承担的责任和义务。
7.本协议书自各方盖单位章且法定代表人签字之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式     份，各方和招标人各执一份。

牵头人名称：                   （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                         （签字或个人电子签名或个人电子印章）

成员名称：                     （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                         （签字或个人电子签名或个人电子印章）

……
	 年       月     日

注：投标人如以形式投标，需在此提供协议书。





[bookmark: bookmark156]①若协议书采用线下签署方式，投标人应附所有成员签字盖章后的协议书原件扫描件。
[bookmark: _Toc21986]
四、投标保证金


说明：投标人提交的投标保证金及提供的证明材料应符合第二章“投标人须知 ”第 3.4款规定的相关要求。
若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。
若采用电子保函，投标人应在此提供电子保函（或电子保函申请完成系统截图）、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函原件扫描件（原件应单独密封递交）、银行保函开具银行的官网网站保函验真查询截图，银行保函格式参考如下：
投标保函

	（招标人名称，以下简称“你方 ”）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人 ”）于       年     月	 日参加           （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方 ”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。投标人发生以上任一情况时，收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）       元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）
担保人法定代表人或其委托代理人（签字）：               担保人地址：                                        
担保人电话：                  
担保人传真：                  


	 年     月     日
[bookmark: _Toc28876]
五、资格审查资料
[bookmark: _Toc16269]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	移动电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                     等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其  中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	




投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额） 比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数  5  %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


注 ：1 、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 1 的规定，在本表后附相关证明材料。
2 、以形式参与投标的，各成员应分别填写。
[bookmark: _Toc13822]
（二）投标人企业组织机构框图

	

以框图方式表示。

	说明


注：以形式参与投标的，各成员应分别填写。
[bookmark: _Toc9981]
（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	合同签订时间
	

	项目负责人
	

	
项目描述
	

	
备注
	


注：1 、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2 、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 2 的规定，在本表后附相关证明材料。
3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）投标人的信誉情况表

	项目
	投标人情况说明

	投标人是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内
	

	
投标人是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	
投标人是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	投标人是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	投标人是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单
	

	
投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人是否在近三年内有行贿犯罪行为
	


注：1 、投标人应按照招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 3 和“投标人须知 ”正文第1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 3 的规定在本表后附相关证明材料。

无行贿犯罪行为承诺函（格式）

致： （招标人全称）  ：
我单位承诺：在近三年内（  2023  年  6  月   1   日至投标文件递交截止日）， （投标人单位名称及统一社会信用代码）   及法定代表人   （法定代表人姓名及身份证号码）  、拟委任的项目负责人  （项目负责人姓名及身份证号码及移动电话号码）   均无行贿犯罪行为。
如经招标人或评标委员会核实我单位出具的该承诺存在弄虚作假，承诺不实的情形，评标委员会有权否决我单位投标资格或招标人取消我单位中标资格，并由招标人上报上级行政主管部门，作为不良记录纳入监督管理系统。
特此承诺！






投标人：              （全称）（盖单位电子印章）

日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc10324]提供“中国裁判文书网”(网站：https://wenshu.court.gov.cn/)查询截图
（五）拟委任的项目负责人资历表

	
姓    名
	
	
年    龄
	
	执业或职业资格证书
名称及编号
	

	
技术职称
	
	
学    历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	从事工作年限
	

	毕业学校
		 年     月毕业于                     学校             专业，学制       年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	
备     注
	

	


注 ：1 、本表填写的人员应满足招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 的规定，每张表格只填写一个主要人员。
2 、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 的规定，在本表后附主要人员的相关证明材料。
3 、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 的规定，在本表后附个人业绩证明材料。
4 、中标候选人拟投入本项目的项目负责人的证书信息、个人业绩信息将在中标候选人公示期间进行公示。
[bookmark: _Toc20558]
六、技术建议书①




















































[bookmark: bookmark157]① “技术建议书 ”采用暗标形式编写，具体要求详见招标文件第二章“投标人须知 ”前附表第 9.1 款。
[bookmark: _Toc1118]
七、投标人告知承诺函①

	盖州市交通运输服务中心 （招标人名称）、 盖州市交通运输局 （监管部门名称）：
我单位参与    G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制	 的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚 ”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人电子确认。

投标人：投标人全称（加盖单位电子印章）
法定代表人（或授权委托人）：       （个人电子签名或个人电子印章）
承诺日期：      年     月     日
	
[bookmark: bookmark158]① 以形式参与投标的，“投标人告知承诺函”由各成员分别填写出具。成员方出具的承诺函应加盖其法定代表人个人电子签名或个人电子印章。
[bookmark: _Toc1512]八、其他资料
[bookmark: _Toc779]（一）中标公示汇总表
主要人员信息公示汇总表

	序号
	拟任职务
	姓名
	证书类型
	证书编号
	个人业绩信息

	
	
	
	
	
	编号
	项目合同全称
	任职时段

	

1
	

项目负责人
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	……
	
	




企业业绩信息公示汇总表

	序号
	项目合同全称
	委托人
	项目地点
	合同签订年月

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注 ：投标人应将《资格审查资料》中所填报的项目负责人证书及个人业绩信息、企业业绩信息在上表中进行汇总，且上表中汇总的人员个人信息、证书信息、业绩信息以及企业业绩信息必须与《资格审查资料》中所填报的保持一致。
[bookmark: _Toc13709]
（二）其他材料
投标人认为需要补充的其他材料，格式自拟。



G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制













投 标 文 件
（第二个信封 报价文件）

















投标人：                                  （盖单位电子印章）

	 年        月         日






[bookmark: _Toc21175]目  录


[bookmark: _Toc1490]一、投标函


一、投标函

	（招标人名称）：
1 ．我方已仔细研究  G229饶盖线三道沟至石门西段安全韧性提升工程项目建议书和可行性研究报告编制 （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第     号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）            元 (¥                  ) 的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成全部工作。
2 ．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3 ．                                       （其他补充说明）。

投标人：（填写投标人或各方） （盖投标人〈或牵头人〉电子印章）


法定代表人或其委托代理人：    （个人电子签名或个人电子印章）


	 年        月        日
3
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