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营口市城市运行管理服务平台建设项目招标公告
1.招标条件
本招标项目营口市城市运行管理服务平台建设项目已由批准单位以批准文号批准建设，建设资金来自市级财政资金，项目出资比例为100.0%，招标人为营口市公共设施维护中心，招标代理机构为沈阳招标中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：营口市
建设规模：本项目按照 “总体规划，资源共享，厉行节约” 原则，依托现有数字化城市管理信息系统成果进行拓展深化，建设市、县（区）一体化营口市城市运行管理服务平台。平台管理范围覆盖站前区、西市区（含沿海产业基地、自贸区营口片区）、老边区（含辽河开发区），囊括全市住建、城管、执法、环卫、园林、应急、自然资源等全部城市管理相关职能部门，纵向实现国家、辽宁省、营口市三级城市运管服平台互联互通，横向打通市直各部门业务数据共享通道。
平台服务覆盖全市城管执法、环卫作业、园林养护、各职能处置单位及各级领导等共计约1600 名业务用户，预计平台日均受理各类城市管理案件合计630件，包含市民 APP上报、网格员巡查、行业应用上报、部门转派、执法案件等多来源业务。
建设内容包含应用体系、数据库及数据对接、基础环境软件、管理体系四大体系。应用体系建设十大业务系统及智慧环卫、智慧园林、智慧执法、建筑垃圾监管四大行业子系统；建设五大城市管理主题数据库，完成多源业务系统数据对接、数据治理与政务信息资源目录编制；利用营口市数据局信创云算力存储资源，采购国产化操作系统、中间件、数据库等基础软件，不新增服务器、存储硬件；同步开展标准规范、制度体系建设，构建全市城市运行管理 “一张网”，实现统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价，支撑城市运行 “一网统管” 。2.2 招标范围
标段划分：共划分 1 个标段；是否兼投：否 ；是否兼中：否。
计划工期/服务期限/供货期限：自合同签订之日起 610日历天内。
计划开工/服务开始/供货开始日期2026年10月30日 ；计划竣工/服务结束/供货结束日期 2028年7月1日 ；
除上述总供货期限外，发包人还要求以下区段供货期限：
2026年12月31日前，完成项目框架搭建并实现与省平台数据对接。
标段名称：营口市城市运行管理服务平台建设项目
标段编号：后补生成
标段招标范围：本项目招标范围为营口市城市运行管理服务平台建设全部内容，主要包括应用体系建设、数据库建设及数据对接、基础环境软件采购；包含定制软件开发、现有系统利旧升级改造、多源数据对接治理、接口开发、系统集成、部署实施、系统测试、文档编制、人员培训、试运行及质保期运维服务。本项目服务器、存储硬件依托营口市数据局信创云资源，不采购服务器、存储硬件设备。
标段类别：货物类-材料设备采购；标段合同估算价：850万元。
投标保证金金额：80000.00元；缴纳方式：现金、保函（保险）。
2.3 其他： /
3.投标人资格要求
3.1 投标人须为中华人民共和国境内独立法人企业，具有有效的营业执照，并具有与本招标项目相应的履约能力。
3.2未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4 需联合体投标，且联合体中中小企业合同份额占总合同额30%以上： 否 。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在主体信息库（辽宁省工程建设项目主体云库）进行注册登记（具体参见主体云库注册操作指南）。
4.2 完成注册登记后，请于 2026年10月10日 08时30分至2026年10月17日 16时00分止（北京时间、下同），通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联
合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间为：2026年10月21日 09:30。
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。
5.3 开标地点：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/)。
5.4 开标方式：远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.
com:8888/zjt-bid/）” 进行解密）
6.投标相关事宜
6.1异议受理部门及联系方式:招标人:营口市公共设施维护中心、联系人:李女士、电话:04172876502招标代理机构:沈阳招标中心有限公司、联系人:刘佳麟、电话:024-22503578。6.2异议投诉渠道:辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统。
7.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法 。
8.发布公告的媒介
辽宁建设工程信息网、辽宁省招标投标监管网
9.监督信息
1.监督部门：营口市住房和城乡建设局，负责人：范先生，联系方式：0417-2657306。
2.招标负责人：李女士 ，联系方式：04172876502。

10.联系方式

招标人： 营口市公共设施维护中心     招标代理机构： 沈阳招标中心有限公司
地 址： 营口市站前区跃进街道东风路1号    地 址：沈阳市和平区绥化东街2号
联系人：李女士                          联系人： 崔大勇
电 话： 04172876502                          电 话： 024-22503596
电子邮件： /                          电子邮件： syzbsc@163.com


2026 年09月22日
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	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名    称：营口市公共设施维护中心
地    址：营口市西市区攀枝花北街 26 号
联 系 人：李女士
电    话：04172876502
电子邮件：/
项目负责人姓名及联系方式：
姓名：      电话：

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：沈阳招标中心有限公司
地    址：沈阳市和平区绥化东街2号
联 系 人：崔大勇
电    话：024-22503596
电子邮件：syzbsc@163.com
项目负责人姓名及联系方式：
姓名：崔大勇      电话：024-22503596

	1.1.4
	招标项目名称
	营口市城市运行管理服务平台建设项目

	1.1.5
	[bookmark: _Hlk154489467]标段项目名称
	营口市城市运行管理服务平台建设项目

	1.1.6
	建设地点
	营口市

	1.1.7
	项目投资估算
	850万元

	1.1.8
	电子交易系统
	辽宁省房屋建筑和市政工程电子交易系统
（工程咨询）

	1.2.1
	资金来源
	市级财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	标段合同估算价
	850万元

	1.2.4
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标范围为营口市城市运行管理服务平台建设全部内容，主要包括应用体系建设、数据库建设及数据对接、基础环境软件采购；包含定制软件开发、现有系统利旧升级改造、多源数据对接治理、接口开发、系统集成、部署实施、系统测试、文档编制、人员培训、试运行及质保期运维服务。本项目服务器、存储硬件依托营口市数据局信创云资源，不采购服务器、存储硬件设备。具体详见招标文件要求。
关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求”。

	1.3.2
	交货期
	供货期限：610日历天
计划供货开始日期：2026年10月30日
计划供货结束日期：2028年7月1日
除上述总供货期限外，发包人还要求以下区段供货期限：
2026年12月 31日前，完成项目框架搭建并实现与省平台数据对接。
关于供货期限的详细说明见第五章“供货要求”。

	1.3.3
	交货地点
	招标人指定地点

	1.3.4
	技术性能指标
	
关于技术性能指标的详细说明见第五章“供货要求”。

	1.3.5
	质量标准
	质量目标：合格
其他要求：无
关于质量标准的详细说明见第五章“供货要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	资质要求：具备/资质，具备市场监督管理部门核发的有效营业执照。
注：一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标
信誉要求：不得具有投标人须知第1.4.3（12）至（19）条目规定的情形。
项目负责人资格要求：具备/执业资格，二次刷卡认证通过。
业绩要求：无
其他要求：

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：/
其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他按照评审标准规定和联合体协议中约定的各成员分工要求进行。

	1.4.3（19）
	投标人不得存在的其他情形
	1、投标人同属于一个母公司或者一个母公司和他所属的子公司同时参加投标；          
2、投标人以两家及以上企业的名义参与投标报名的；          
3、投标人的投标文件相互混装的；          
4、投标人的投标文件错、漏之处一致的；          
5、投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；          
6、投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的；          
7、投标人的投标文件授权代表人为同一人或同一单位人员的；          
8、投标人的相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；          
9、投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；          
10、证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形。

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.9.2
	投标人提出问题的
截止时间
	2026-10-11 10:00

	1.10
	分  包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：/ 
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：/

	1.11
	偏  离
	☑不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第五章“供货要求”：
        允许偏离最高项数：/
        偏差调整方法：/

	2.1.1
（7）
	构成招标文件的其他材料
	图纸及澄清文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日10日前

	2.4.1
	异议受理部门及
联系方式
	招 标 人：
名    称：营口市公共设施维护中心
地    址： 
联 系 人： 
电    话： 
邮政编码：/
招标代理机构：
名    称：沈阳招标中心有限公司
地    址：/
联 系 人：崔大勇
电    话：024-22503596
邮政编码：/
异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统

	3.1.1
（11）
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为需要提供的其他资料

	3.2.4
	最高投标限价
或其计算方法
	□不设置
☑设置，最高投标限价：8500000元。
最高投标限价公布时间：投标截止时间3日前。
其他要求：投标报价不可超过最高限价，否则投标文件无效

	3.2.5
	报价说明
	报价方式：
☑人民币价格
□综合费率（参与价格评审的为综合费率）
□下浮率（参与价格评审的为下浮率）
□综合单价（参与价格评审的为综合单价）
特别说明：非人民币价格方式报价，投标人均应根据实际情况合理填报转换的人民币价格。
报价要求：包含完成本次招标范围的所需费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日内有效

	3.4.1
	投标保证金
	□不提交
☑提交
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间
2.金额：8万元。
3.形式：☑现金（指电汇、支票）  ☑保函（保险）  □其他形式
4.递交方式：
4.1现金
（1）收款信息
收款单位：
开户银行：
账户账号：
（2）收款说明
投标人应在投标截止时间前通过企业基本账户递交至4.1（1）规定的账户，否则视为无效投标保证金。
4.2保函（保险）
（1）投标人可通过辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台或辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构任一渠道自主选择购买保函（保险），鼓励企业使用电子保函（保险）等形式提交保证金。
（2）投标人应在投标截止时间前购买完成并生效。购买保函（保险）的财务费用应当通过企业基本账户或主体信息库登记的企业账户缴纳。纸质保函（保险）和电子保函（保险）能够满足出函机构官方媒介或其指定的在线系统实时验真的条件。购买保函（保险）的财务费用不是通过企业账户缴纳或无法在线验真的保函（保险）视为无效保函（保险）。
4.3其他
采用汇票等其他方式缴纳投标保证金的，也应参照现金方式缴纳要求执行。招标人要求可以不缴纳投标保证金的除外。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	计息标准：人民银行同期活期存款利率。
计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日。
退还办法：中标结果公示后5日内，未中标的投标人现金保证金按原路径自动退回；合同签订后5日内，中标人的现金投标保证金按原路径自动退回。

	3.5.2
	企业近年财务状况的年份要求
	近/年，指/

	3.5.3
	企业近年已完成的类似项目的年份要求
	近/年，指/

	3.5.5
	企业近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近/年，指/
特别说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。时间为判决或仲裁决定时间。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	应用于评审的佐证或证明材料
	应用数字证照评审的节点和材料内容：
☑企业业绩
☑人员业绩
☑财务审计报告
特别说明：1.通过企业主体信息库生成的数字证照信息，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，一般应当对投标文件中已生成的数字证照进行电子签名，否则视为已确认和认可数据信息内容。
2.投标人制作投标文件时按上述实际明确的材料生成数字证照应用于项目评审，否则相关证明佐证材料以企业主体信息库获取的材料影印件应用于项目评审，投标人对数字证照和材料影印件内容的准确性、完整性和真实性负责。

	3.7.4
	技术标是否采用暗标
	采用模块化暗标评审

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年10月21日 09时30分00秒

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是，退还具体安排：/

	5.1.1
	开标组织方式
	□现场集中开标
[bookmark: _Hlk154408936]☑远程不见面开标
[bookmark: _Hlk154408948]□现场集中和远程不见面开标同时进行。投标人自行选择参与开标的方式。
开标系统：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）。

	5.1.2
	开标地点
	辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/)

	5.2.1（5）
	解密时间
	招标人发出解密提示后30分钟内。如遇到投标人较多或其他特殊情况在规定时间内无法完成解密的，可报项目行政监督部门适当延长解密时间。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 
评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。

	6.3
	评标采用方式
	评标组织形式：
□本地集中评标方式
☑远程异地评标方式
评标是否采用计算机辅助智能评审：
□是
☑否

	6.4
	评标结果公示媒介
	辽宁工程咨询招投标交易平台、辽宁省招投标监管网

	7.1
	定标方式
	推荐的中标候选人数：不超过3名
☑招标人授权评标委员会直接确定中标人
□招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
□招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人。

	7.3.1
	履约保证金
	☑不提交
□提交，履约保证金的形式：
□现金  ☑保函（保险）  □其他形式（/）
履约保证金的金额：

	9.5
	行政监督部门
	名    称：营口市住房和城乡建设局
地    址：辽宁省营口市西市区新联北大街63号
电    话：0417-2657306
传    真：/
邮政编码：/
异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似项目
	（1）类似项目指合同金额大于/万元/项目，且项目已完成验收。
（2）类似项目时间：
☑合同签订时间为准
□验收时间为准
（3）其他：/

	10.1.2
	盖章
	盖单位章及签章（个人）均为电子签名法所指的电子签名，即表示数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名单位和签名人身份并表明签名单位和签名人认可其中内容的数据。

	10.1.3
	获奖表彰时间
	以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

	10.1.4
	不良行为
	（1）指投标人须知第1.4.3（12）至（19）条目规定的情形。
（2）投标人须知第1.4.3（15）条目规定的在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门行政处罚决定或司法机关出具的法律文书为准）。
特别说明：同一标段项目出现两个（含）以上不同处罚时间（或法律文书时间）均应满足时间要求。

	10.1.5
	现金
	投标保证金、履约保证金现金缴纳方式指通过电汇、支票等广义现金方式缴纳而非现金钞票。

	10.2
	中标后须提交的
纸质投标文件
	份数：3份，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	10.6
	招标人补充的其他
内容
	1. 项目负责人实名认证：
（一）根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》，施工和监理类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目经理、总监理工程师）及服务和材料设备类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目负责人）在投标期间内均必须进行身份证实名认证。
（二）实名认证可采用身份证阅读机器进行身份证实体刷卡认证（PC端），也可采用移动端APP软件进行远程实名认证（APP端）。
（三）授权委托人实名认证：
（1）在“项目委托人授权”步骤可以点选或跳过此步骤直接进入“招标文件领取”步骤，但在上传投标文件前（电子开标项目）/中标候选人公示前（纸质开标项目），【授权委托人】必须进行实名认证，否则无法上传投标文件（电子开标项目）/无法在候选人公示选取到单位信息（纸质开标项目）。
（2）在“项目委托人授权”步骤直接刷其身份证带出【授权委托人】信息，视为【授权委托人】已做实名认证。
（四）项目负责人实名认证：
（1）【授权委托人】已进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，可以点选【项目负责人】或刷其IC卡或刷其身份证领取招标文件，未刷【项目负责人】身份证领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。
（2）【授权委托人】未进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，仅可刷【项目负责人】IC卡或其身份证领取招标文件，刷【项目负责人】IC卡领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。
（五）二次刷卡
（1）【项目负责人】已进行实名认证的，二次刷卡可以刷【项目负责人】或【授权委托人】身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。
（2）【项目负责人】未进行实名认证的，二次刷卡只能刷其本人身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。
（3）递交投标文件前，投标单位应完成【项目负责人】二次刷卡验证及【授权委托人】、拟派【项目负责人】身份证实名认证，否则无法在候选人公示选取到单位信息。
（六）当【授权委托人】与【项目负责人】为同一人时，在以上任一环节进行过实名认证的，其另一身份也视为已实名认证。
（七）【授权委托人】及【项目负责人】认证人员与投标文件中人员不一致的做废标处理。
（八）投标人在投标截止时间前（开标前）需在交易业务系统完成实名认证及刷卡验证操作，实名认证及刷卡验证结果以监管平台结果为准。
实名认证参考操作说明：
PC端：http://jgpt.lnzb.cn/zwgk/001002/20190408/44d7d26b-bc5a-4d28-8bb1-7d1270d7dfaa.html
APP端：https://www.lnwlzb.com/tzgg/20190529/0a444985-d1f5-4437-a371-3ee425aa4fc2.html
备注：具体详细操作指南见辽宁建设工程信息网。
2.本项目“技术标”为暗标。投标人须按暗标要求编制电子投标文件，否则，按废标处理。
3.对招标文件有异议的投标人必须在投标截止时间10日前提出，否则招标人不予答复。
4.招标期间，招标代理机构无法电话通知，请各投标单位定期、及时查看网上相关补遗文件、招标控制价等信息，否则，由此引起的答疑文件、补遗文件和其他相关信息无法收到，投标单位须自行承担全部责任。
5.招标文件中格式内容与电子投标文件需要填写的格式不一致时，投标人须分别按电子投标文件制作中格式和招标文件提供格式内容填写，一并上传，重要内容应一致。
6.招标人在发出中标通知书前，有权对中标人投标文件中所附评标办法中要求提供扫描件的材料的原件进行核实，中标人应无条件配合。如果复核结果为不合格，将提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.合同价款方式：本项目合同总价款分三年支付，2027年10月1日前完成全部软件平台功能开发建设，并通过初验，支付工程总价的35%，试运行6个月后，组织项目竣工验收；验收合格后，2028年支付工程总价的35%；2029年支付合同总金额的27%；项目竣工终验后进入质保期，质保期满36个月后，一次性支付剩余合同总金额的3%尾款。（具体以财政拨款时间为准）
8.招标代理服务费：招标代理服务费按差额定率累进计费法计算，收费标准参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准计取。此费用由中标人承担，应含在投标总价中，但不得单独列出。
9本招标文件的解释权归招标人所有。
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。




[bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc167543944]投标人须知正文部分
[bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc167543945]1.总则
[bookmark: _Toc167543946][bookmark: _Toc256000006]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设备采购进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk165114484]1.1.7 本招标项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.1.8 本标段采用的电子交易系统名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc167543947]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本标段合同估算价：见投标人须知前附表。
1.2.4 本标段资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc167543948]1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标等
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.3.5 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc167543949][bookmark: _Toc256000009]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表（如有）；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表（如有）；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
[bookmark: page20]1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股关系；
（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；
（18）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
（19）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: page21]
[bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc167543950][bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc122602634][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc167543951][bookmark: _Toc9822][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc122602635][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc256000011]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc167543952][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc122602636][bookmark: _Toc29862]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc167543953][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc122602637][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc167543954][bookmark: _Toc256000014]1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应通过电子交易系统以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc167543955][bookmark: _Toc256000015]1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc167543956]1.11 偏离
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
[bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc167543957]2.招标文件
[bookmark: _Toc167543958][bookmark: _Toc256000018]2.1 招标文件的组成
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。
[bookmark: _Toc167543959][bookmark: _Toc256000019]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc167543960][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc122602645][bookmark: _Toc7452][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc256000020]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc25906][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc122602646][bookmark: _Toc167543961]2.4 招标文件的异议
2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。
本条所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公平竞争原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。未在法定时间期限内提出异议视为投标人权利灭失。
有关异议受理部门及联系方式见投标人须知前附表。
2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
[bookmark: page23][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc167543962]3.投标文件
[bookmark: _Toc167543963][bookmark: _Toc256000023]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）联合体协议书；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
[bookmark: page24]（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc167543964]3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc167543965][bookmark: _Toc256000025]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc167543966]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。
[bookmark: _Toc167543967][bookmark: _Toc256000028]3.5 资格审查资料 
[bookmark: _Hlk152235523]3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）营业执照、资格或者资质证书和投标设备检验或认证等材料，具体要求见投标人须知前附表。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同、验收证书等材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书等材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。
3.5.8本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表第10.1.1条目规定。
[bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc167543968][bookmark: _Toc3765][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc122602653][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc179632571]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc167543969][bookmark: _Toc256000031]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3 投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用符合标准的数字化投标文件制作软件制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照提示录入或填写相关内容。
（3）投标人应当从企业主体信息库（2024年新版本辽宁省工程建设项目主体云库）中选择用于评审的佐证或证明材料并获取相应的数据信息，在制作投标文件时生成应用于项目评审的数字证照或影印件。如发现获取信息内容有错误应当在企业主体信息库修改和完善，并重新获取并生成数字证照或影印件。
投标人投标文件中数字证照数据信息内容是专家评审凭证和依据，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，确保其准确有效和响应招标文件要求。
投标人应用于投标的数字证照可通过主体信息库调取、下载和追溯其数据原始材料，用于核查、归档、调查或异议投诉处理等事宜。如发现投标人投标文件中应用于评审的数据证照信息数据内容存在不实或弄虚作假的，即按照弄虚作假骗取中标行为予以认定并依法依规处理。
应用数字证照评审的节点和材料内容见投标人须知前附表。
（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖投标人的单位电子印章；要求“签章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖法定代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签章”的地方加盖联合体牵头人法定代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件。投标人应当自行验证电子投标文件格式、内容和数据的准确性，原则上电子投标文件大小不得超过500M。电子投标文件由于格式、内容或数据存在错误造成无法解密或解析，视为撤回投标文件，责任由投标人自行承担。
（6）投标文件制作的具体方法详见“数字化投标文件制作软件”中的操作说明。
3.7.4 投标人须知前附表规定“技术服务和质保期服务计划”（技术标）采用“模块化暗标”，“技术服务和质保期服务计划”应按本章第3.7.3项制作投标文件并应满足下列要求：
（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。
（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。
（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同正文要求）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续。
（5）不允许有目录，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。
（6）任何情况下，技术服务和质保期服务计划中不得出现投标人的名称和其它可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。
[bookmark: page27][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc167543970][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc122602655][bookmark: _Toc152045555]4.投标
[bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc122602656][bookmark: _Toc167543971][bookmark: _Toc5962]4.1 投标文件的加密
[bookmark: _Hlk157864029]投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的投标文件，未加密的投标文件，招标人（电子招标投标系统）将拒收并提示。
[bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc167543972][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc26186][bookmark: _Toc122602657]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk162093171]4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过电子交易系统（投标盲盒工具）选择所投标段将加密的投标文件上传至电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。
投标人完成投标文件上传成功后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc122602658][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc30624][bookmark: _Toc167543973]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，在电子交易系统（投标盲盒工具）直接进行撤回操作。
[bookmark: _Hlk161477706][bookmark: _Hlk161651407]4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用投标文件制作软件制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交，递交时间以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
[bookmark: _Toc167543974][bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc122602659][bookmark: _Toc152045559]5.开标
[bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc167543975][bookmark: _Toc122602660][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc13131]5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）上公开进行开标，所有投标人均应当参加开标。招标人按照投标人须知前附表规定的方式组织开标。
5.1.2 招标人在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，登录并进入电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择相应标段作开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，按照本章第5.1.1项规定的组织方式，通过互联网远程在线或现场集中参加开标，使用加密其投标文件的数字证书（CA）登录电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择所投标段进行签到，并实时关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc122602661][bookmark: _Toc167543976][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc22795][bookmark: _Toc179632579]5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况（对担保保函、保证保险进行实时验真）；
（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；
（8）投标人对开标记录进行确认；
（9）开标结束。
5.2.2 生成开标记录后10分钟内，投标人通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）对开标结果予以确认。未在规定时间内确认或未确认的视为对开标过程及结果无异议。
[bookmark: _Hlk161477723]5.2.3 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
因投标人原因（如数字证书（CA）损坏或密码丢失或输入错误、投标人自身网络中断等非开标系统原因）造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。
因投标人之外原因，如因网络、开标系统故障等非投标人自身原因，招标代理机构工作人员应及时将情况反馈到交易平台运营单位、项目监管部门以及相关技术服务单位，在监管部门指导下将立即启动应急响应机制，积极排查和解决问题，投标人应予以配合，监管部门应根据现场实际适当延长解密时间。
[bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc167543977][bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc122602662][bookmark: _Toc300834983]5.3 开标异议
5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
本条所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.3.3 投标人未现场提出异议，视为异议权利灭失，不可再对开标提出异议。
[bookmark: _Toc3136][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc122602663][bookmark: _Toc167543978][bookmark: _Toc400530224][bookmark: _Toc402465011]5.4 特殊情况的处置
5.4.1 因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法投标的，管理部门及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）技术服务单位将立即启动应急响应机制，积极排查系统故障，解决问题。
5.4.3 电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）系统出现网络攻击；
（5）出现断电、断网事故；
（6）出现法定不可抗力因素；
（7）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc167543979][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc122602664][bookmark: _Toc256000042]6.评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc122602665][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc167543980][bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc24853]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc122602666][bookmark: _Toc30605][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc167543981][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc256000044]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc122602667][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc167543982][bookmark: _Toc144974533]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标采用方式详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc15225][bookmark: _Toc426495249][bookmark: _Toc122602668][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc167543983]6.4 评标结果公示
招标人将自收到评标报告之日起3日内，完成审查评标委员会提交的书面评标报告，并在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。招标人在中标候选人公示前将对评标委员会提交的评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（评标结果公示）期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。在法定时间期限内未提出视为投标人权利灭失。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc122602669][bookmark: _Toc32247][bookmark: _Toc167543984][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc426495250]6.5 履约能力的核查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法核查确认。
[bookmark: _Toc167543985][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc122602670][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534]7.合同授予
[bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc27786][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc167543986][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc122602671][bookmark: _Toc179632585]7.1 定标方式
[bookmark: _Hlk162096279][bookmark: _Hlk166315975]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk157862819]招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人的，招标人按照定标办法规定的规则组建定标委员会，定标委员会按照定标办法规定的方法、规则、标准和程序在中标候选人中定标，确定中标人。定标办法没有规定的方法、规则、标准，不得作为定标依据。
[bookmark: _Toc122602672][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc167543987][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc19388][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc179632586]7.2 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过电子交易系统以书面形式向中标人发出经电子监督系统验证备案的中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公示。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc122602673][bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc2436][bookmark: _Toc167543988]7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc167543989][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc122602674][bookmark: _Toc8511][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570]7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Hlk162096720]7.4.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.4.4 签约合同价的确定原则如下：
开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。
7.4.5 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，登录辽宁省工程建设项目合同履约管理系统签订合同并向电子监督系统提交电子合同文件归档。按照信息公示规定对合同签订等信息进行公示公开，依法应当保护的商业秘密除外。
[bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc122602675][bookmark: _Toc167543990][bookmark: _Toc256000053]8.重新招标、不再招标和终止招标
[bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc179632590][bookmark: _Toc122602676][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc167543991]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）第一中标候选人或所有中标候选人存在不同程度的问题，不能签订合同的；
（4）在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc4146][bookmark: _Toc167543992][bookmark: _Toc122602677][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc144974541]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc167543993][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc122602678][bookmark: _Toc1026]8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc179632592][bookmark: _Toc167543994][bookmark: _Toc122602679][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc31523][bookmark: _Toc122602680][bookmark: _Toc167543995][bookmark: _Toc152045575]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc2240][bookmark: _Toc122602681][bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc167543996]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc15808][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc122602682][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc167543997]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准不能作为评标依据。评标委员会成员不得对其他评标委员会成员的独立评审施加不当影响，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明，不得敷衍塞责随意评标，不得在合法的评标劳务费之外额外索取、接受报酬或者其他好处。
[bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc4519][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc122602683][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc167543998][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc22508][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc167543999][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc122602684]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括最高投标限价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc167544000][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc122602685][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc256000063]10.需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc122602686][bookmark: _Toc7106][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc167544001][bookmark: _Toc426495265]10.1 词语定义
词语定义规定：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc167544002][bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc28319][bookmark: _Toc387753565][bookmark: _Toc122602687][bookmark: _Toc456173253]10.2 中标人的投标文件
中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc122602688][bookmark: _Toc7496][bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc426495266][bookmark: _Toc167544003]10.3 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
[bookmark: _Toc122602689][bookmark: _Toc1667][bookmark: _Toc426495267][bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc167544004]10.4 同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
[bookmark: _Toc167544005][bookmark: _Toc27231][bookmark: _Toc426495268][bookmark: _Toc122602690][bookmark: _Toc256000068]10.5 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc122602692][bookmark: _Toc426495269][bookmark: _Toc18260][bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc167544006]10.6 招标人补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。



[bookmark: _Toc122602693][bookmark: _Toc167544007][bookmark: _Toc353544000][bookmark: _Toc256000070]附表一：招标文件澄清申请函


招标文件澄清申请函

编号：　        　

　　        

　　　　　　　     　      　　(招标人名称)：
经过仔细阅读　　                   （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
[bookmark: _Hlt269064826]　1.……
2.……
……


　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）

                                                             年    月    日


[bookmark: page33]
[bookmark: _Toc122602694][bookmark: _Toc353544001]
[bookmark: _Toc167544008][bookmark: _Toc256000071]附表二：招标文件澄清通知


招标文件澄清通知

编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　       　                 （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                             年    月    日



[bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc122602695][bookmark: _Toc167544009][bookmark: _Toc353544002]附表三：招标文件修改通知


招标文件修改通知

编号：　        　

各投标人：
经研究，对 　　                             　 （标段名称）项目（标段唯一标识码：            ）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                            年    月    日



[bookmark: _Toc167544010][bookmark: _Toc353544004][bookmark: _Toc122602696][bookmark: _Toc256000073]附表四：投标文件递交电子签收凭证

[bookmark: _Hlk152153615]投标文件递交电子签收凭证


                 （投标人名称）：
您单位参与的                                （标段名称）项目（标段唯一标识码：              ），投标文件于    年    月    日    时    分    秒上传成功。

项目负责人：                               
回执码：                                 


[bookmark: _Toc167544011][bookmark: _Toc256000074]附表五：开标记录表
                       （标段名称）项目开标记录表
开标时间：   年  月  日  时  分               开标地点：                              开标方式：                
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	供货期
（日历天）
	质量标准
	投标有效期（天）
	项目负责人
	投标保证金
	法定代表人或授权委托人确认
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	金额（元）
	缴纳方式
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价
	

	开标过程需记录的其他事项
	



主持人：              招标人代表：                监标人：               

[bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc167544012][bookmark: _Toc122602698]附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知
编号：　        　
                           （投标人名称）：

[bookmark: _Hlk120872985]                （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于       年       月       日       时
       分前，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交给本评标委员会。
1.……
2.……
……
   

            （标段名称）项目招标评标委员会

      年       月       日

[bookmark: _Toc167544013][bookmark: _Toc122602699][bookmark: _Toc256000076]附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：　        　

                  （标段名称）项目招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.……
2.……
……






投标人：                            （盖单位章）
法定代表人：                            （签章）
      年     月     日


[bookmark: _Toc122602700][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc167544014]附表八：中标通知书
[bookmark: _Hlk152264224]中标通知书（货物类）
	____________：
	编号：____________


你方于_____年____月____日所递交的    （标段名称）    的投标文件已被我方接受，被确定为中标人，请你单位派代表持本通知书及相关资料在接到本通知书后30日内到        与我方签订承包合同。在此之前按照招标文件规定向我方提交履约担保。
项目概况及中标内容
	项目名称
	

	标段名称
	

	供货地址
	

	中标内容
	

	计划供货期
	
	总供货期（日历天）
	

	资质等级
	
	质量标准
	

	项目负责人
	
	资格证书及编号
	

	中标金额
	大写：

	
	小写：

	需要说明的事项
	

	
招标人（盖章）
法定代表人（签章）
                 年  月  日
	
招标代理（盖章）
法定代表人（签章）
                  年  月  日
	
监管部门（盖章）
经办人（签章）
               年  月  日





[bookmark: _Toc167544015][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc122602701]附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的             （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!




招标人：               （盖单位章） 
法定代表人：               （签章） 
       年       月       日  

[bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc122602702][bookmark: _Toc167544016]附表十：异议书
异议书
一、异议项目基本情况
标段名称：                                                               
标段唯一标识码：                                                         
招标人名称：                                                             
招标代理机构名称：                                                       
二、异议人基本情况
单位名称：                                                               
住所地：                                      邮编：                     
法定代表人：                                  联系电话：                 
异议人授权代表：                              性别：                     
地址：                                         联系电话：                
三、异议事项基本事实
异议事项1：                                                             ； 
异议事项2：                                                             ； 
异议事项3：                                                             。 
四、有效线索和相关证明材料：见附件
五、相关请求及主张：
（一）                                                                  ；
（二）                                                                  ；
（三）                                                                  。

异议人（公章）：                 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                   
                                    日    期：      年    月   日

[bookmark: _Toc353544011][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc167544017][bookmark: _Toc122602703]附表十一：异议答复函

异议答复函
（异议人名称）：

您单位对             （标段名称）项目（标段唯一标识码：          ）的异议书于    年   月   日收悉。经查，针对异议内容，现答复如下：
异议事项1：                                                               

答复1：                                                                    

异议事项2：                                                                

答复2：                                                                   

异议事项3：                                                                   

答复3：                                                                   
相关证明材料：见附件（如有）

如您单位对本答复不满意，可以在异议答复期满十日内向有关行政监督部门依法提起投诉。感谢您对我们工作的监督和支持。



招标人或招标代理机构（公章）：         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        

                                        日    期：     年    月   日 
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[bookmark: _Toc155889699][bookmark: _Toc256000084]评标办法前附表（综合评估法）

	[bookmark: _Hlk154665296][bookmark: _Hlk121668541]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式、内容
	符合第六章“投标文件格式”的要求且实质性内容齐全

	2.1.1
	形式评审标准
	报价唯一
	投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价只能有一个有效报价

	2.1.1
	形式评审标准
	项目负责人实名认证
	项目负责人通过二次刷卡实名认证（无不良行为）

	2.1.1
	形式评审标准
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.1
	形式评审标准
	法定代表人或授权委托人实名认证
	法定代表人或授权委托人完成实名认证

	2.1.1
	形式评审标准
	行为雷同分析
	不存在投标行为雷同情形

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1.2
	资格评审标准
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	供货期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。

	3.1.4
	低于成本评审：
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

	3.2.1
	（1）是否采用入围：否

	3.3
	评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。
评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。
投标人未在规定时间内作出澄清或说明的，或者评标委员会成员认为该投标人的澄清或说明始终都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	经济标： 30分；
技术标： 34分；
资信标： 30分；
其他评分因素： 6 分。

	2.2.2
（1）
	评标价确定方法
	评标价＝投标函大写投标报价（或经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）。
备注：投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交同类同体量项目合同（合同包含项目名称所在页、项目合同金额页、项目建设内容页、项目合同双方签章页）作为证明材料。

	2.2.2
（2）
	评标基准价计算
方法
	基准价计算方法：
（1）最高投标限价是否参与基准价计算：否
（2）参与基准价计算范围：
    通过初步评审的投标人投标报价参与基准价得分计算。
（3）基准价计算规则：
    通过初步评审的投标人超过6家（包含6家），去掉1个最高投标报价，1个最低投标报价；若小于6家，则不去；将其投标报价取算术平均值下浮0%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差绝对值=|投标人评标价-评标基准价|
偏差率=100%×（|投标人评标价－评标基准价|）÷评标基准价
扣分标准：每低1%扣0.1分；每高1%扣0.1分。
注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准

	2.2.4（1）
	经济标评分标准
	投标报价
	30
	F＝30-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.1（评标价＞基准价时）
F＝30-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×0.1（评标价≤基准价时）

	2.2.2（2）
	技术标评分标准
	总体设计方案
	4
	投标人针对项目招标需求编制总体设计方案，内容包括总体架构、数据架构、网络架构。
（1）总体架构、数据架构、网络架构内容完整，逻辑清晰、可行性高，得4分；
（2）总体架构、数据架构、网络架构设计较为完整，逻辑较清晰、具有可行性，得3分；
（3）总体架构、数据架构、网络架构设计基本完整，逻辑基本清晰、可行性不充分，得2分；
（4）总体架构、数据架构、网络架构设计不完整、逻辑不清晰，得1分；
（5）未提供相关材料，不得分。

	2.2.2（2）
	技术标评分标准
	需求分析方案
	8
	投标人需结合采购内容，阐述项目建设背景（根据国家及相关部委的政策文件开展分析）、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括业务管理情况、已有系统情况、需要对接系统情况等）的理解和分析
（1）需求分析详尽、现状描述准确，符合用户单位实际情况，得8分；
（2）需求分析充分、内容较清晰，现状描述基本准确，得4分；
（3）需求分析不充分，现状描述不清，得1分；
（4）内容明显缺失或不符合用户现状，不得分。

	2.2.2（2）
	技术标评分标准
	应用体系方案
	6
	投标人针对项目采购需求，提供应用体系详细设计方案，针对业务指导系统、指挥协调系统、公众服务系统、运行监测系统、综合评价系统、决策建议系统、数据汇聚系统、数据交换系统、应用维护系统、行业应用系统做出详细设计。
（1）方案完整且具备高度可行性，功能点描述详尽且条理清晰，得6分；
（2）方案基本完整且可行性较强，功能点描述基本清晰，得4分；
（3）方案完整度和可行性一般，功能点描述清晰度一般，得2分；
（4）方案不够完整且可行性较差，功能点描述不清晰，得1分；
（5）未提供相关内容，不得分。

	
	
	数据体系方案
	4
	结合本次项目采购需求，投标人提供数据体系方案，详细描述数据库建设、数据接口建设、数据处理。
（1）提供的方案详细完整，合理可行，针对性强，完全符合项目特点及需求，得4分；
（2）提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；
（3）方案内容单一，缺乏合理性，得1分；
（4）方案有欠缺或存在明显问题，不得分。

	
	
	关键功能设计方案
	6
	投标人根据采购需求，结合项目实际，提供关键功能设计方案，方案至少应包括但不限于以下内容：：
1）智慧执法子系统：具备执法办案文书编辑功能，能够根据办理阶段不同进行文书分组、文书模板生成；具备全过程编辑留痕、文书附件上传、下载、修改等全过程留痕记录。
2）智慧执法子系统：具备对法律法规及执法案由进行编码化管理，按照相关标准自动生成法律法规代码。能够按照法规名称、法规类型、法规编码和法规时效等条件自定义查询法律法规；能够对执法事项详情进行详细信息查看，包括执法事项名称、执法类型、违则依据、罚则依据等信息；具备对执法裁量进行设定功能，对超出自由裁量上下限的情况进行预警提醒。
3）建筑垃圾监管子系统：支持查询电子联单信息，联单信息详情包含运输信息，运输轨迹，预警信息及运单记录。
4）建筑垃圾监管子系统：支持根据设定的过车区域和过车时间段对所有在该时间段内经过该区域的渣土车辆进行筛选查询，查看车辆具体详情，包括关联运输企业、车牌号、离线时间，同时在地图中可查看该时间段内渣土车辆的轨迹信息，实现轨迹比对。
（1）提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
（2）方案内容存在缺陷的，得3分；
（3）方案内容存在不符合采购需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
（4）未提供方案，不得分。

	
	
	项目实施方案
	2
	投标人提供完整的实施方案，包含项目组织架构、项目实施计划、人员组织安排、进度保障措施。
（1）实施方案清晰实用，实施方案可行性高，得2分；
（2）实施方案较清晰，实施方案可行性较高，得1.5分；
（3）实施方案简单，可行性不足，得1分；
（4）未提供实施方案或提供内容与本项目不符，不得分。

	
	
	培训服务方案
	2
	结合采购需求，投标人提供针对本项目的详尽的培训方案，包括培训目标、培训内容、培训计划。
（1）培训方案比较详细、架构比较合理、培训计划设计比较周密，得2分；
（2）培训方案详细度、合理性、设计一般，得1.5分；
（3）培训方案内容单一，缺乏合理性，得 1分；
（4）未提供培训服务方案，不得分。

	2.2.2（2）
	技术标评分标准
	售后服务方案
	2
	结合采购需求，投标人提供针对本项目的详尽的售后服务方案。
（1）方案内容清晰、全面、科学合理、具有可行性、满足项目售后服务需要的得2分；
（2）方案内容简单，方案基本合理，具有一定的可行性，基本能满足项目售后服务需要的得1.5分；
（3）方案内容单一，缺乏合理性，得1分；
（4）未提供售后服务方案，不得分。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	企业实力
	4
	1.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书得1分，不提供不得分；
2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书得1分，不提供不得分；
3.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，不提供不得分；
4.投标人具有ISO14001环境管理体系证书得1分，不提供不得分；
备注：以上须提供有效期内相关证书复印件并加盖投标人公章。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	项目负责人
	4
	投标人为本项目配备的项目负责人（1人）
应具备较强项目管理能力及技术实力：须具备有效期内的信息安全工程师证书或网络工程师证书，每提供1个证书得2分，最高得4分，未提供不得分。
注：1、须提供人员身份证复印件、相关证明证书复印件以及为拟派人员近三个月养老保险的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	项目团队
	8
	投标人拟派项目服务团队其他人员（项目负责人除外）应具备良好的软件系统项目实施交付能力及技术实力：具备有效期内的数据库系统工程师证书或软件评测师证书或信息系统项目管理师证书或系统架构设计师证书，以上证书每提供一个得2分，最高得8分，未提供不得分。
备注：1、项目组成员中同一人员具备多个证书的，仅计分一次，不重复计分。
2、须提供人员身份证复印件、相关证明证书复印件以及为拟派人员近三个月养老保险的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	软件著作权
	8
	投标人具有本项目建设内容相关软件著作权登记证书（包含本项目要求建设的指挥协调、运行监测、公众服务、综合评价、决策建议、数据交换、数据汇聚、应用维护、智慧环卫、智慧园林、智慧执法、建筑垃圾、运管服态势感知等关键字的系统软件著作权登记证书），每提供一个证书得1分，同关键字证书不重复得分，满分为8分，未提供不得分。
注：以上须提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	业绩
	6
	投标人提供近三年类似项目（建筑垃圾或城市运行管理服务或智慧执法等）业绩，每提供1个案例得1分，最多得6分。
备注：须提供中标通知书和合同关键页复印件（关键页含项目名称所在页、项目合同金额页、项目建设内容页、项目合同双方签章页）并加盖投标人公章，不提供或不按要求提供相关证明材料的本项不得分。

	
	其他评分因素
	业务流程设计
	6
	投标人需结合营口市本地业务实际，编制综合评价流程、建筑垃圾监管业务流程、智慧执法业务流程的详细业务流程图。评分标准如下：
（1）完整提供上述三项业务清晰、合理的流程设计图，流程文字描述详实，贴合本地实际业务场景，得6分；
（2）提供上述三项业务流程设计图，流程描述及业务逻辑与实际业务较为吻合，得3分；
（3）三项业务流程设计图存在缺项，流程描述与实际业务基本相符，得1分；
（4）未提供相关业务流程图及说明的，不得分。

	条款号
	具体内容

	3.2.5
	评分结果汇总
	最终（含分项）评分结果汇总确定办法：
☑所有评标委员会成员评分的算术平均值。
□所有评标委员会成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值（分项评审成员3名（含3名）以下时，按照算术平均值进行计算）。

	3.4.1
	推荐中标候选人
	    （1）评标委员会向招标人推荐不超过3家的合格的中标候选人，且对每个中标候选人的技术咨询建议、优势、不足、风险等情况进行说明，提出推荐意见和建议。
    （2）除评标办法前附表规定采用技术标或综合性入围方式的（按前附表设定规则计算最终得分和排序），最终得分计算和排序方法按照经济标+技术标+资信标+其他评审汇总得分排序，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，依次按下列因素排序：（1）投标报价由低到高（2）技术标得分由高到低（3）资信标得分由高到低（4）其他因素得分由高到低；上述因素仍不能排定顺序的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。




[bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc167544020][bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc24714][bookmark: _Toc29924][bookmark: _Toc145002253]评标办法正文部分
[bookmark: _Toc256000086]1.评标方法
[bookmark: _Hlk149058693][bookmark: _Hlk152257834]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按评标办法前附表的规定推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc25215][bookmark: _Toc145002254][bookmark: _Toc18719][bookmark: _Toc30286][bookmark: _Toc256000087][bookmark: _Toc167544021]2.评审标准
[bookmark: _Toc145002255][bookmark: _Toc256000088][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc167544022]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc145002256][bookmark: _Toc167544023]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表； 
（2）技术部分：见评标办法前附表；
[bookmark: _Hlk167717219]（3）商务（资信业绩）部分：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表； 
（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务（资信业绩）评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc32146][bookmark: _Toc24753][bookmark: _Toc167544024][bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc32458][bookmark: _Toc145002257]3.评标程序
[bookmark: _Toc145002258][bookmark: _Toc167544025][bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc20387]3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
[bookmark: _Hlk149059387]（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人实名认证等关键环节）；
④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
⑤ 不同投标人的投标文件非典型一致或者投标报价呈规律性差异；
⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑦ 不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；
⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC地址”、“文件创建标识码”、“文件制作机器码”等唯一性标识一致等情形。
2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、社会保险证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc145002259][bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc13628][bookmark: _Toc167544026]3.2 详细评审
[bookmark: _Hlk149059420]3.2.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。如采用入围方式的，则按照评标办法前附表规定的方式进行入围。
3.2.2 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务（资信业绩）部分计算出得分 C；
（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人得分=A+B+C+D。
[bookmark: _Hlk149059431]3.2.5 各投标人评分结果汇总确定办法详见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc28245][bookmark: _Toc167544027][bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc145002260]3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Hlk161316527]3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。投标人的澄清、说明或补正应在评标办法前附表通知规定的时间要求内提交，否则评标委员会（电子招标投标系统）将拒绝接收。
[bookmark: _Toc167544028][bookmark: _Toc145002261][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc16845]3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知”前附表第7.1款推荐的中标候选人数量推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。



[bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc167544029][bookmark: _Toc162103264][bookmark: _Hlk164712532]附件A：评标详细程序
评标详细程序
[bookmark: _Toc162103211][bookmark: _Toc150507309][bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc167544030]A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
[bookmark: _Toc162103212][bookmark: _Toc167544031][bookmark: _Toc150507310][bookmark: _Toc256000097]A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
[bookmark: _Toc256000098][bookmark: _Toc167544032][bookmark: _Toc150507311][bookmark: _Toc162103213]A2.评标准备
[bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc150507312][bookmark: _Toc167544033][bookmark: _Toc162103214]A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。并按照要求阅读评标纪律。
评标委员会成员在评标前，应当签订签署评标专家告知承诺函。评标专家告知承诺函见附表A-2。评标委员会成员对尽职、回避、保密、廉洁，不参与串通投标等进行承诺，承诺遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。
[bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc162103215][bookmark: _Toc150507313][bookmark: _Toc167544034]A2.2评标委员会的分工
A2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。
A2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：
（1）组织评标委员会成员学习招标文件中载明的评标标准和方法；
（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；
（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题，组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；
（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；
（5）查验评标用表格和评标记录的完整性及有效性；
（6）组织对评标结论进行复核确认；
（7）组织编写评标报告，推荐中标候选人。
A2.2.3评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会按照评标专家抽取专业划分为技术组和经济组。
[bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc167544035][bookmark: _Toc150507314][bookmark: _Toc162103216]A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、供货要求、质量标准，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
（1）招标文件及其澄清、修改文件；
（2）投标人的投标文件；
（3）开标记录表以及二次刷卡、保证金缴纳等信息；
（4）最高投标限价；
（5）评标表格；
（6）有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
[bookmark: _Toc162103217][bookmark: _Toc167544036][bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc150507315]A2.4暗标编号
第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款要求对技术标采用“模块化暗标”评审方式且编制有模块化暗标要求的，则在评标工作开始前，就暗标模块编号与投标人的对应关系使用附表A-3做好暗标编号记录，暗标模块编号按随机方式编排。在评标委员会技术标成员均完成暗标部分评审并对评审结果签字确认和汇总后，招标人方可向评标委员会公布暗标编号。
[bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc150507316][bookmark: _Toc162103218][bookmark: _Toc167544037]A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当借助计算机辅助评标系统对投标文件进行基础性数据分析和整理，评标委员会对分析成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）向投标人发出投标文件澄清通知。《投标文件问题澄清通知》采用投标人须知附表六所提供的格式。
A2.5.2投标人接到评标委员会发出的投标文件澄清通知后，应按评标委员会的要求在规定的时间内，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交投标文件的澄清和相关资料（如有）。《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表七所提供的格式。
[bookmark: _Toc167544038][bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc150507317][bookmark: _Toc162103219]A3.初步评审
[bookmark: _Toc162103220][bookmark: _Toc150507318][bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc167544039]A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-4记录评审结果。
[bookmark: _Toc167544040][bookmark: _Toc150507319][bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc162103221]A3.2资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-5记录评审结果。
[bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc167544041][bookmark: _Toc162103222][bookmark: _Toc150507320]A3.3响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-6记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的最高投标限价（投标人投标价格是指投标函中的大写报价或经投标人确认的算术错误修正后的价格不超过本项目最高投标限价），凡投标人的投标价格超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
[bookmark: _Toc162103223][bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc167544042][bookmark: _Toc150507321]A3.4算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标价格超过最高投标限价的（如有），其投标应当被否决。
[bookmark: _Toc256000109][bookmark: _Toc150507322][bookmark: _Toc162103224][bookmark: _Toc167544043]A3.5判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.1.4项的规定，评标委员会根据评审程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标应当被否决。并使用附表C-1记录评审结果
[bookmark: _Toc167544044][bookmark: _Toc150507323][bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc162103225]A3.6 判断投标是否为应当被否决
A3.6.1判断投标人的投标是否应当被否决的全部条件（包括本章第3.1.2项、第3.1.3项中规定的条件），在本章前附表中集中列示。并使用附表A-9记录评审结果。
A3.6.2本章附件B集中列示的否决投标的条件不应与第二章“投标人须知”和本章前附表和正文部分包括的否决投标的条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。
A3.6.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章前附表和正文部分中规定的否决投标的条件判断投标人的投标是否为应当被否决。
[bookmark: _Toc162103226][bookmark: _Toc256000111][bookmark: _Toc150507324][bookmark: _Toc167544045]A3.7 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc162103227][bookmark: _Toc167544046][bookmark: _Toc150507325][bookmark: _Toc256000112]A4.详细评审
[bookmark: _Toc162103228][bookmark: _Toc150507326]只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。初步评审通过后，使用附表A-8记录初步评审结果。
[bookmark: _Toc256000113][bookmark: _Toc167544047]A4.1详细评审的程序
评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）经济标评审和评分；
（2）技术标评审和评分； 
（3）资信标评审和评分；
（4）其他因素评审和评分；
（5）汇总评分结果。
[bookmark: _Toc150507327][bookmark: _Toc256000114][bookmark: _Toc167544048][bookmark: _Toc162103229]A4.2经济标评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的方法计算各投标人的“评标价”。
A4.2.2按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.2.3按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审的投标报价的“偏差率”。
A4.2.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-10记录对经济标的评分结果，经济标的得分记录为A。
[bookmark: _Toc167544049][bookmark: _Toc150507328][bookmark: _Toc162103230][bookmark: _Toc256000115]A4.3 技术标评审和评分
按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，并使用附表A-11记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为B。
[bookmark: _Toc167544050][bookmark: _Toc150507329][bookmark: _Toc162103231][bookmark: _Toc256000116][bookmark: _Hlk164534604]A4.4资信标评审和评分
按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对企业业绩、资信和项目管理机构等进行评审和评分，并使用附表A-13记录对资信标的评分结果，资信标的得分记录为C。
[bookmark: _Toc150507330][bookmark: _Toc167544051][bookmark: _Toc162103232][bookmark: _Toc256000117]A4.5 其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分，并使用附表A-14记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
[bookmark: _Toc150507331][bookmark: _Toc256000118][bookmark: _Toc162103233][bookmark: _Toc167544052]A4.6 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc162103234][bookmark: _Toc256000119][bookmark: _Toc150507332][bookmark: _Toc167544053]A4.7汇总评分（评审）结果
评标委员会成员应按照附表A-15的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
[bookmark: _Toc150507333][bookmark: _Toc162103235][bookmark: _Toc256000120][bookmark: _Toc167544054]A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人
[bookmark: _Toc150507334][bookmark: _Toc256000121][bookmark: _Toc162103236][bookmark: _Toc167544055]A5.1推荐中标候选人
A5.1.1评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知”前附表第7.1款推荐的中标候选人数量，按照附表A-17格式推荐中标候选人。评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
[bookmark: _Hlk171344251]（1）评标委员会按照本章评标办法前附表规定的方法推荐中标候选人。招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。
[bookmark: _Hlk171344300]（2）如果评标委员会根据本章的规定否决有关投标后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标人作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，并建议招标人重新招标。
A5.1.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
[bookmark: _Toc256000122][bookmark: _Toc167544056][bookmark: _Toc150507335][bookmark: _Toc162103237]A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列。
[bookmark: _Toc162103238][bookmark: _Toc256000123][bookmark: _Toc167544057][bookmark: _Toc150507336]A5.3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）通过初步评审的投标人一览表；
（5）被否决投标的情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
[bookmark: _Toc162103239][bookmark: _Toc256000124][bookmark: _Toc167544058][bookmark: _Toc150507337]A6.特殊情况的处置程序
[bookmark: _Toc150507338][bookmark: _Toc167544059][bookmark: _Toc162103240][bookmark: _Toc256000125]A6.1暗标评审的评审程序规定（适用于对技术标进行暗标评审的）
如果第二章“投标人须知”前附表第3.7.4项要求对技术标采用模块化暗标方式，如果技术标是详细评审阶段的评审内容的，则评标委员会需将技术标（暗标）的格式类评审在初步评审阶段完成，详细评审阶段发现某个模块存在出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容，仍可对投标人的投标文件进行否决，否决任一模块代表着本投标人的投标文件全部被否决。电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）应采取措施，在经济标、技术标、资信标、其他因素的评审完成后，再公开相应暗标编号与投标人名称之间的对应关系。初步评审被否决的投标不再进入详细评审阶段。
[bookmark: _Toc150507339][bookmark: _Toc167544060][bookmark: _Toc162103241][bookmark: _Toc256000126]A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
[bookmark: _Toc256000127][bookmark: _Toc162103242][bookmark: _Toc167544061][bookmark: _Toc150507340]A6.3关于评标中途更换评标委员会成员
A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
[bookmark: _Toc167544062][bookmark: _Toc256000128][bookmark: _Toc150507341][bookmark: _Toc162103243]A6.4 评标争议处理
A6.4.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
A6.4.2在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。
A6.4.3评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。
[bookmark: _Toc162103244][bookmark: _Toc150507342][bookmark: _Toc167544063][bookmark: _Toc256000129]A7.补充条款
……


[bookmark: _Toc145002262][bookmark: _Toc22337][bookmark: _Toc21965][bookmark: _Toc256000130][bookmark: _Toc167544064][bookmark: _Toc11760]附件B：否决投标的条件 
否决投标的条件
[bookmark: _Toc145002263][bookmark: _Toc256000131][bookmark: _Toc167544065][bookmark: _Toc122602755][bookmark: _Toc3718]B0.总  则
本附件所集中列示的否决投标的条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标的条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc256000132][bookmark: _Toc145002264][bookmark: _Toc26204][bookmark: _Toc167544066][bookmark: _Toc122602756]B1.否决投标的条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
B1.1在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。主要包括以下内容：
（1）投标人名称与营业执照、资质证书不一致；或提供无效的营业执照、资质证书的；
（2）未按照第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定和第六章“投标文件格式”的要求进行电子签章的；
（3）联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的（如有）；
（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）；
（5）未按照招标文件的要求报送应有的投标报价表格的；
（6）项目负责人二次刷卡实名认证未通过的；
（7）法定代表人或授权委托人未完成实名认证的；
（8）投标人资质条件不符合国家规定和招标文件要求的；
（9）采用技术标暗标评审的，未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的；
[bookmark: _Hlk167716530]（10）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求的；
（11）具有投标人须知第1.4.3（12）至（19）条目规定的情形；
（12）未按招标文件要求提交投标保证金的；
（13）投标人填写的分项报价表与招标文件给定的格式不一致的；
（14）供货周期未响应招标文件规定的；
（15）投标人不接受算术错误修正后的报价；
（16）投标报价（含修正后）高于招标文件设定的最高投标限价的；
（17）质量标准不满足招标文件规定的；
（18）投标有效期不符合招标文件规定的；
（19）权利义务承诺不符合或低于招标文件规定的；
（20）技术部分要求不符合招标文件规定的；
（21）分包计划不符合招标文件规定的。
B1.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.3有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。包括以下内容：
（1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人实名认证等关键环节）；
④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
⑤ 不同投标人的投标文件非典型一致或者投标报价呈规律性差异；
⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑦ 不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；
⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC地址” 、“文件创建标识码”、“文件制作机器码”等唯一性标识一致等情形。
（2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要人员简历、社会保险证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
B1.4有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。包括以下内容：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股关系；
（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；
（18）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
（19）法律法规规定的其他情形。
B1.5未如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，隐瞒真实情况的。
B1.6未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的。
B1.7投标报价明显低于企业成本可能影响履约的。
B1.8技术标不同模块赋分点之间多个模块固定位置存在内容表述非必要性雷同的。
……
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[bookmark: _Toc256000133][bookmark: _Toc164717891][bookmark: _Toc150423951]附表A-1：评标委员会签到表
评标委员会签到表
标段名称：
标段唯一标识码                                                                          评标时间：         年    月    日
	序号
	姓名
	所在单位
	身份证号
	联系方式
	评审内容
	评审角色
	评标签到时间
	签名

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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[bookmark: _Toc164717892][bookmark: _Toc150423952][bookmark: _Toc256000134]附表A-2：评标专家告知承诺函

评标专家告知承诺函

本人接受招标人邀请，担任                   （标段名称）项目招标的评标专家。
本人作为辽宁省评标专家库评标专家，已知悉相关权利义务，已熟知告知承诺函内容，并在此郑重承诺:
一、尽职承诺
（一）客观、公正地履行职务，严格按照法律法规规定、评标办法独立完成该项目的评标工作。
（二）严格遵守评标纪律，保证评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性、引导性言论，不擅离职守。
（三）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，自觉维护国家利益、社会公共利益。
（四）对依法应当否决的投标提出否决意见。
二、回避承诺
（一）与招标人或投标人的主要负责人不存在近亲属关系。
（二）非项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（三）近5年未与投标人或者投标人主要负责人有其他社会关系或者经济利益关系。
（四）未曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
三、保密承诺
（一）不在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过视频、图片、暗语等方式泄露评标任务。
（二）评审结束时，全部清退不应由个人持有的评审项目所有文件和资料，不向任何人透露投标文件的评审和比较情况、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况。
四、廉洁承诺
（一）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人，没有收受利益相关人或企业的财物、好处。
（二）不向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位、个人明示暗示特定投标人的要求。
（三）不暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。
（四）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行监督。
五、不参与串通投标承诺
（一）依法依规参加本招标项目的评标工作，不参与串通投标。
（二）清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金”的规定。
（三）本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事和纪律、行政处罚以及失信惩戒。
六、本承诺函由我本人亲自签字确认。


本人是□ 否□ 为中共党员 
（应单选，并在方框内打“√”）



                                       承 诺 人：             （签字）

                                       承诺时间：    年   月    日


[bookmark: _Toc256000135][bookmark: _Toc150423953][bookmark: _Toc149058054][bookmark: _Toc150260688][bookmark: _Toc164717893][bookmark: _Toc145516052][bookmark: _Toc149064393]附表A-3：技术暗标编号确认表

[bookmark: _Toc148967370][bookmark: _Toc149058055][bookmark: _Hlk150330436]技术暗标编号确认表
标段名称：
标段唯一标识码：
	[bookmark: _Hlk150419403]序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  








日期：   　　 年    月　  日


[bookmark: _Toc256000136][bookmark: _Toc150423954][bookmark: _Toc164717894]附表A-4：形式评审记录表
[bookmark: _Hlk145501909][bookmark: _Toc145516055]
[bookmark: _Toc149064394][bookmark: _Toc148979235][bookmark: _Toc148969559]形式评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  







          日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc150423955][bookmark: _Toc256000137][bookmark: _Toc164717895][bookmark: _Toc149064395]附表A-5：资格评审记录表
[bookmark: _Hlk145502887][bookmark: _Toc145516058]
[bookmark: _Toc149064396][bookmark: _Toc148979237][bookmark: _Toc148969561]资格评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  







         日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc256000138][bookmark: _Toc164717896][bookmark: _Toc150423956][bookmark: _Toc149064397]附表A-6：响应性评审记录表
[bookmark: _Hlk145503207][bookmark: _Toc145516061]
[bookmark: _Toc148979239][bookmark: _Toc148969563][bookmark: _Toc149064398]响应性评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	[bookmark: _Hlk150419503]序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  






     日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc150423957][bookmark: _Toc164717897][bookmark: _Toc256000139][bookmark: _Toc149064399]附表A-7：技术方案评审记录表（合格性）

技术方案评审记录表
（适用于经评审的最低投标价法）
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  






    日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc122602769][bookmark: _Toc164717898][bookmark: _Toc149064400][bookmark: _Toc256000140][bookmark: _Toc150423958][bookmark: _Toc145081515]附表A-8：初步评审汇总记录表

初步评审汇总记录表
标段名称：
标段唯一标识码：                                                 单位：人民币元
	序号
	投标人名称
	形式评审结果
	资格评审结果
	响应性评审结果
	技术方案（如有）
	投标报价
	评审结论

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 









                                                                                          日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc150423959][bookmark: _Toc145081516][bookmark: _Toc122602770][bookmark: _Toc149064401][bookmark: _Toc164717899][bookmark: _Toc256000141]附表A-9：否决投标的情况说明

否决投标的情况说明
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	否决投标的依据
	投标文件存在的具体问题描述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  









                                日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc122602771][bookmark: _Toc150423960][bookmark: _Toc164717900][bookmark: _Toc256000142][bookmark: _Toc149064402][bookmark: _Toc145081517]附表A-10：经济标评分记录表
[bookmark: _Toc149064403][bookmark: _Toc145516072][bookmark: _Toc148969568][bookmark: _Toc148979244]经济标评分记录表
标段名称：
标段唯一标识码：                                                单位：人民币元
	序号
	投标人名称
	评审项目

	
	
	投标报价
	修正后投标报价（如有）
	评标价
	评标
基准价
	偏差率
	计算投标报价得分
	投标报价最终得分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
经济标评委签名： 







                                                  日期：    年    月    日
70


[bookmark: _Toc256000143][bookmark: _Toc150423961][bookmark: _Toc164717901][bookmark: _Toc149064404][bookmark: _Toc145081518][bookmark: _Toc122602774][bookmark: _Toc122602772]附表A-11：技术标评审记录表
技术标评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	技术标最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标评委签名：





日期：    年     月    日
[bookmark: _Toc150423962][bookmark: _Toc164717902][bookmark: _Toc256000144]附表A-12：技术标评审记录表（个人）
技术标评审记录表（个人）
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审因素及评审得分
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



技术标评委签名：                                                                              日期：   　　 年    月　  日
[bookmark: _Toc149064405][bookmark: _Toc150423963][bookmark: _Toc145081519][bookmark: _Toc164717903][bookmark: _Toc256000145]
附表A-13：资信业绩评审记录表
资信业绩评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	资信业绩
最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	资信业绩评委签名：






                      日期：   　　 年    月　  日
[bookmark: _Toc149064407][bookmark: _Toc122602775][bookmark: _Toc256000146][bookmark: _Toc164717904][bookmark: _Toc145081522][bookmark: _Toc150423964]附表A-14：其他因素评审记录表
[bookmark: _Toc148969573][bookmark: _Toc149064408][bookmark: _Toc145516080][bookmark: _Toc148979249]其他因素评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	其他因素
最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  





  日期：   　　 年    月　  日



[bookmark: _Toc150423965][bookmark: _Toc164717905][bookmark: _Toc149064409][bookmark: _Toc122602776][bookmark: _Toc145081523][bookmark: _Toc256000147]附表A-15：详细评审评分汇总表
详细评审评分汇总表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审类别评审得分
	评审得分汇总
	投标人排名

	
	
	投标报价
	技术标
	资信标
	其他因素
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  










                                                     日期：    年   月  日
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[bookmark: _Toc256000148][bookmark: _Toc150254771][bookmark: _Toc164717906][bookmark: _Toc150423966][bookmark: _Toc149064410][bookmark: _Toc145081525][bookmark: _Toc122602778]附表A-16：评标结果汇总表

评标结果汇总表
（适用于经评审的最低投标价法）
标段名称：  
标段唯一标识码：                                        　　　 单位：人民币元
	[bookmark: _Hlk150334502]投标人名称
	评审项目

	
	投标报价
	修正后投标报价（如有）
	评标价
	最高投标限价
	确定有效评标价
	有效评标价排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会成员签名：









                                                                                      日期：        年       月      日


[bookmark: _Toc150423967][bookmark: _Toc164717907][bookmark: _Toc256000149]附表A-17：推荐中标候选人一览表

推荐中标候选人一览表
标段名称：
标段唯一标识码：                                                 单位：人民币元
	排名
	投标人名称
	投标报价
	评审得分
（评标价）
	是否被推荐为
中标候选人
	推荐理由

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 










                                                        日期：    年   月  日 


[bookmark: _Toc162103321][bookmark: _Toc256000150][bookmark: _Toc164717908][bookmark: _Toc162103325]附表C-1：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供证明材料的情况说明：

	评审结论
	 □低于成本     □不低于成本

	评
审
意
见
概
要
	

	评
标
委
员
会
全
体
成
员
签
名
	年   月   日       
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[bookmark: _Toc152264507]
















[bookmark: _Toc256000151]第四章  合同条款及格式















[bookmark: _bookmark103][bookmark: _Toc256000226][bookmark: _Toc124926503][bookmark: _Toc256000153][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc139882768][bookmark: _Toc256000152][bookmark: _Toc256000080][bookmark: _Toc17979]第四章合同条款及格式
[bookmark: _bookmark104][bookmark: _bookmark143]（仅供参考，最终以合同签订为准）
[bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc179632599][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc241484527][bookmark: _Toc179632806][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc241484765][bookmark: _Toc241459813][bookmark: _Toc241459631][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc144974855]
[bookmark: _Toc417041294]

营口市城市运行管理服务平台建设项目采购合同
合同编号：__________ 
甲方（需方/建设单位）：营口市公共设施维护中心 
统一社会信用代码：________________ 
地址：营口市西市区攀枝花北街26号 
联系人：__________ 
联系电话：__________ 
乙方（供方/中标供应商）：________________________ 
统一社会信用代码：________________ 
地址：____________________________ 
联系人：__________ 
联系电话：__________
鉴于甲方通过公开招标确定乙方为营口市城市运行管理服务平台建设项目的中标单位，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及国家、辽宁省关于政务信息化项目建设相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，订立本合同，以资共同信守。
第一条 合同文件组成及解释顺序
下列文件构成本合同不可分割的组成部分，互为补充解释；文件之间出现矛盾冲突，按以下优先顺序解释：
1. 本合同协议书及双方签署的补充协议、变更协议、会议纪要；
2. 中标通知书；
3. 本项目招标文件（含澄清、修改、补遗文件）；
4. 乙方投标文件（含投标函、技术方案、商务偏离、分项报价等）；
5. 经双方确认的需求规格说明书、总体设计方案等项目确认文档。
特别约定：若乙方投标文件内容优于招标文件要求，按更有利于甲方的条款执行。
第二条 项目建设内容、建设周期、交付地点
2.1 项目建设内容
项目名称：营口市城市运行管理服务平台建设项目 
建设范围：覆盖站前区、西市区（含沿海产业基地、自贸区营口片区）、老边区（含辽河经济开发区），实现市、县（区）一体化城市运行管理服务平台。 建设内容包含：应用体系、数据库及数据对接、基础环境软件、管理体系四大体系。应用体系建设十大业务系统及智慧环卫、智慧园林、智慧执法、建筑垃圾监管四大行业子系统；建设五大城市管理主题数据库，完成多源业务系统数据对接、数据治理与政务信息资源目录编制；利用营口市数据局信创云算力存储资源，采购国产化操作系统、中间件、数据库等基础软件，不新增服务器、存储硬件；同步开展标准规范、制度体系建设，构建全市城市运行管理 “一张网”，实现统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价，支撑城市运行 “一网统管” 。 具体工作内容、功能要求、性能指标、接口对接要求、交付成果详见招标文件第五章《供货要求》、乙方投标技术方案、双方确认的需求规格说明书。
2.2 项目工期
1. 项目开工时间：2026年10月30日
2. 全部软件开发、部署、对接、测试、试运行、竣工验收完成截止时间：2028年7月1日；系统试运行期不少于6个月，试运行起始时间以系统上线试运行双方签字确认日期为准。
3. 因甲方原因、第三方对接系统原因造成工期延误，经甲方书面确认后工期相应顺延；因乙方自身原因造成工期延误，工期不予顺延，乙方承担相应违约责任。
2.3 交付地点
甲方指定地点；软件系统部署于营口市政务信创云平台，文档、介质交付至营口市公共设施维护中心。
第三条 合同价款及报价明细
3.1 本合同含税总价款（大写）：人民币________________元整（¥________元）。本价款为固定总价合同，包含完成本项目全部工作的全部费用：需求调研、方案设计、软件开发、定制开发、系统集成、接口开发、多方系统对接、国产化软件授权许可、部署实施、测试、数据清洗转换、迁移适配、培训、文档编制、质保服务、技术支持、税金、运输介质、上线试运行、验收、招标代理服务费、项目实施阶段驻场人员全部费用等全部费用，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。
3.2 分项报价（同投标文件分项报价表）
3.3 除本合同书面约定的变更签证外，合同总价不作任何调整。发生项目变更，必须履行书面变更审批流程，经甲方书面确认后方可调整合同价款及工期。
第四条 付款方式
乙方每次申请付款前须向甲方开具合法有效等额增值税专用发票。付款节点如下： 本项目合同总价款分三年支付，2027年10月1日前完成全部软件平台功能开发建设，并通过初验，支付工程总价的35%，试运行6个月后，组织项目竣工验收；验收合格后，2028年支付工程总价的35%；2029年支付合同总金额的27%；项目竣工终验后进入质保期，质保期满36个月后，一次性支付剩余合同总金额的3%尾款。（具体以财政拨款时间为准）
第五条 履约保证金
无。
第六条 双方权利与义务
6.1 甲方权利义务
1. 负责提供项目业务需求、现有业务资料、现有系统相关资料；协调各市直部门、第三方业务系统单位，推动横向、纵向系统对接协调工作。
2. 按合同约定及时组织需求评审、原型评审、阶段验收、试运行验收、最终竣工验收。
3. 按照合同约定及时办理财政资金付款申请。
4. 为乙方现场实施、调研、培训工作提供必要的现场条件与业务人员配合。
5. 有权对项目进度、质量、安全、文档进行监督、检查，对不符合要求的成果有权要求乙方整改。
6. 甲方不承担第三方系统内部改造费用；因第三方系统不开放接口、不提供数据，甲方负责出面协调，乙方负责技术层面对接实现。
7. 甲方委托第三方监理单位开展本项目全过程监理工作，监理费用由甲方另行承担。甲方依据监理单位出具的监理意见，结合项目实际情况开展项目管理、阶段审核、验收等相关工作。
6.2 乙方权利义务
1. 严格按照招标文件、投标文件、确认的需求文档、国家行业标准完成全部开发、集成、对接、测试、部署、培训工作，按期交付全部成果。
2. 本项目严格落实利旧要求：利旧升级现有数字城管指挥协调系统，升级改造“营畅通”APP，不得推倒重建数字城管、不得新建独立移动APP。
3. 负责全部接口开发、联调测试工作；按照住建部《城市运行管理服务平台》系列标准完成与国家、辽宁省运管服平台对接上报，保证数据上报连通正常。
4. 系统建设满足网络安全等级保护2.0三级、GB/T39786密码应用基本要求，落实国密应用、数据备份、权限管控、操作审计日志、敏感数据保护。
5. 负责项目全过程的数据安全、信息安全，做好数据脱敏，严禁泄露、外传甲方业务数据，项目过程产生全部业务数据所有权归甲方。
6. 组建稳定项目团队，项目负责人及核心人员未经甲方书面同意不得随意更换。
7. 项目实施及试运行阶段，乙方配置专职项目组成员驻场，负责与甲方日常业务对接沟通，落实需求收集、成果汇报、问题处置；实施阶段保证不少于2名专职人员常驻甲方现场。驻场人员须遵守甲方现场及信息安全管理制度，签署保密协议，人员能力不满足工作需要的，甲方有权要求乙方限期更换。
8. 按合同及招标文件要求完成全套文档、介质、软件授权许可的交付。
9. 对甲方人员开展分类培训（管理员、业务操作人员），提供培训课件、培训签到记录。
10. 项目实施过程遵守甲方信息安全管理制度，做好信创云环境适配，保证系统兼容信创终端与X86终端。
11. 未经甲方书面许可，乙方不得将本项目主体工作分包；非主体工作分包必须提前书面报甲方审核同意。严禁转包本项目。
12. 乙方应当接受甲方委托的监理单位的全过程监理管理，按监理要求报送项目资料、进度报告、阶段成果，及时响应监理提出的整改要求并落实整改。监理单位出具监理意见、开展审查。
第七条 第三方监理约定
7.1 甲方委托第三方监理单位，对本项目需求调研、方案设计、软件开发、系统集成、数据对接、测试、部署实施、培训、试运行、竣工验收全过程实施监理。监理单位仅为甲方的第三方技术服务机构，监理服务费用由甲方另行支付，与乙方无关。
7.2 乙方须配合监理开展各项监理工作，及时提交监理需要的全部项目资料；对监理单位下发的整改通知，乙方应在监理要求的时限内完成整改并反馈整改材料。监理单位的审核、确认、监理意见，项目最终责任主体仍为乙方。
7.3 监理单位无权变更本合同约定，所有项目变更仍必须取得甲方书面盖章确认方为有效。
第八条 项目交付成果
乙方完成项目后，须完整向甲方交付以下成果，所有电子成果提供可编辑源文件+PDF版本，软件提供部署包：
1. 全套应用系统程序、软件部署包；
2. 国产化操作系统、中间件、数据库介质、正式授权许可文件；
3. 需求规格说明书、总体设计文档、详细设计文档、数据库设计文档；
4. 全部接口设计文档（国家平台、省平台、各横向对接接口）；
5. 全套测试文档：单元测试、集成测试、系统测试报告；
6. 用户操作手册、系统管理员运维手册；
7. 城市运行管理处置指挥手册、配套制度规范汇编；
8. 城管政务信息资源目录成果；
9. 密码应用实施方案、网络安全方案、数据备份恢复方案；
10. 项目全套培训课件、培训签到记录；
11. 项目实施计划、风险评估报告；
12. 系统上线试运行报告、全套竣工验收资料。
第九条 测试、试运行与验收
9.1 阶段确认
项目分阶段开展确认评审：需求确认评审、原型评审、上线试运行验收、最终竣工验收。每个阶段乙方完成工作后提交申请，同步抄送监理单位，甲方在收到申请后15个工作日内，会同监理组织评审/验收。
9.2 试运行
系统部署完成，经甲方初步测试通过后进入不少于3个月试运行期。试运行期间乙方提供7×24小时技术保障，及时修复BUG，处理系统故障，记录运行日志。试运行结束出具试运行报告。试运行期间系统功能、性能、稳定性不满足合同约定，乙方应当限期整改，试运行周期重新起算。
9.3 竣工验收条件，全部满足方可通过验收
1. 全部业务功能实现，满足招标文件、投标文件及双方确认需求文档；落实利旧改造硬性要求；
2. 系统非功能性能指标全部达标（并发、响应时间、故障恢复时间等）；
3. 成功完成纵向国家、辽宁省运管服平台对接，横向各业务系统对接调试完成，数据可正常上报、交互；
4. 等级保护2.0三级、国密密码应用方案落实到位；
5. [bookmark: _GoBack]全部交付文档、软件授权介质齐全完整；
6. 完成全部培训，培训记录齐全；
7. 试运行合格，试运行报告签署完毕；
8. 监理单位出具项目竣工监理报告。
验收不合格，乙方须按照甲方及监理的整改意见在指定期限内无偿完成整改，整改完成后重新组织验收；多次整改仍不能达到验收标准，甲方有权追究乙方违约责任，直至解除合同。
第十条 知识产权约定
10.1 本项目乙方定制开发全部应用软件、业务代码、业务文档、报表、模型等成果的全部著作权、知识产权归甲方（营口市公共设施维护中心）所有。乙方仅拥有用于技术维护、故障排查的合理使用权。乙方不得将本项目定制开发成果用于其他第三方项目。
10.2 本项目采购的国产化商用基础软件（操作系统、中间件、数据库）知识产权归原软件厂商所有，乙方保证提供合法正版授权给甲方使用，授权期限满足本合同约定。
10.3 乙方保证交付全部成果不存在知识产权侵权；如发生第三方主张知识产权侵权纠纷，全部责任由乙方承担，给甲方造成损失的乙方全额赔偿。
第十一条 质量保证与售后服务（质保期）
11.1 本项目整体免费质保期：自项目竣工验收合格之日起3年；国产化商用软件按照原厂授权服务期限执行，不短于项目整体质保期。
11.2 质保期内乙方提供7×24小时技术支持服务，提供本地化技术服务。故障响应：一般故障2小时响应，重大故障4小时到达现场，重大故障8小时内排除故障。
11.3 质保期内免费进行BUG修复、系统补丁更新、适配调整；免费对系统微小需求调整优化（不涉及新增大型业务模块）。
11.4 质保期结束后，乙方应向甲方提供优惠的后续运维服务报价，但甲方拥有自主选择运维服务商的权利。
11.5 质保期内，因甲方人为误操作、第三方破坏、硬件云平台底层故障、不可抗力造成损坏，乙方可提供维修服务，相关费用双方另行协商。
第十二条 保密义务
12.1 甲乙双方对项目实施过程中接触对方业务数据、内部文档、政务敏感信息承担永久保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。
12.2 乙方所有参与项目人员均应签署保密协议；项目结束后乙方不得留存甲方敏感业务数据副本。
12.3 保密义务不因本合同终止、解除而失效。如一方发生泄密，应当赔偿给对方造成的全部直接及间接损失。
第十三条 违约责任
13.1 乙方工期延误：因乙方原因，项目不能按期完成上线、按期完成竣工验收，每逾期一日，按合同总价款万分之三支付违约金；逾期超过30日，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付全部款项，并赔偿甲方全部损失。
13.2 质量违约：系统功能、性能、安全、对接达不到合同约定标准，乙方限期整改；经两次整改仍无法满足要求，甲方有权解除合同，乙方退还已付款，并承担合同总价款20%的违约金。
13.3 转包、违法分包违约：乙方转包项目或未经甲方书面许可分包主体工作，甲方有权立即解除合同，乙方支付合同总价20%违约金，并退还甲方全部已支付款项。
13.4 知识产权、保密违约：乙方发生知识产权侵权、泄露甲方政务数据，乙方承担由此产生全部赔偿责任。
13.5 本合同约定违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应当赔偿差额部分实际损失。
第十四条 不可抗力
14.1 不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括重大自然灾害、战争、政府政策重大调整。遭遇不可抗力一方应当第一时间书面通知对方，并提供有效证明。
14.2 发生不可抗力，受影响方可以部分或全部免除责任；双方根据不可抗力影响程度协商工期顺延或变更、终止合同。
第十五条 合同变更
本合同任何变更、需求重大调整，均必须签署书面变更协议。乙方不得自行实施变更。**变更事项应当经过监理单位出具审核意见作为甲方决策参考，但最终必须经甲方书面盖章确认，甲方方可认可，不承担任何费用。**未经甲方书面盖章确认的变更，甲方不予认可，不承担任何费用。
第十六条 争议解决
凡因履行本合同发生的争议，甲乙双方优先友好协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十七条 其他约定
17.1 本项目招标文件、中标通知书、投标文件为本合同不可分割部分，对甲乙双方具备法律约束力。
17.2 本合同未尽事宜，双方可以签署补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。
17.3 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份；自双方签字盖章之日起生效。
（本页为签署页，无正文） 
甲方（盖章）：营口市公共设施维护中心 
法定代表人/授权代表签字：________________ 
日期：_______年____月____日
乙方（盖章）：________________________ 
法定代表人/授权代表签字：________________ 
开户银行：____________________________ 
银行账号：____________________________ 
日期：_______年____月____日
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采购需求
建设背景
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要“加快数字化发展”，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。“将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率”。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行“一网统管”。
2025年8月，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》提出“完善城市治理工作体系，发挥好'一委一办一平台'作用，建立健全城市党委或政府主要负责同志牵头的城市管理统筹协调机制”“推动城市治理智慧化精细化，推进城市全域数字化转型”“推动政务服务“一网通办”、城市运行'一网统管'、公共服务'一网通享'”。
住房和城乡建设部先后印发《关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》（建办督函〔2020〕102号）、《关于加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2020〕46号）、《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督函〔2021〕54号），要求各地在开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的基础上，全面加快建设城市运行管理服务平台，推动城市运行管理“一网统管”，2023年底前地级以上城市基本建成城市运管服平台，2025年底前城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强。
2023年，辽宁省住房和城乡建设厅印发《关于进一步加快推进城市运行管理服务平台建设的通知》（辽住建城管〔2023〕3号），明确要求各市加快推进城市运行管理服务平台建设。
建设目标
营口市城市运行管理服务平台建设以提升城市风险防控能力和精细化管理水平，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，促进城市高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化为目标，围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致，以物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为支撑，构建形成国家、省、市三级互联互通、数据共享、业务协同的运管服平台，加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，形成城市运行管理服务横向到边、纵向到底、上下联动、齐抓共管“一张网”，助力营口市各级政府不断增强城市运行管理统筹协调、风险防控和公共服务能力，让城市更干净、更整洁、更有序、更安全，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
建设内容
结合《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312-2021）、《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T545-2021）、《住房和城乡建设部办公厅关于加快建设城市运行管理平台的通知》《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》等文件要求，建设营口市城市运行管理服务平台。具体建设内容包括：
1.应用体系建设
应用体系建设主要包括业务指导系统、指挥协调系统、公众服务系统、运行监测系统、综合评价系统、决策建议系统、数据汇聚系统、数据交换系统、应用维护系统、行业应用系统。
（1）业务指导系统
共用国家平台的业务指导系统。根据国家平台配置的权限直接使用相关功能，查看权限范围内的城市管理业务指导信息。业务指导系统包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块。
（2）指挥协调系统
依据营口市城市管理核心需求，根据城市运行管理服务评价工作要求，纳入城市管理部件事件数据体系、行业应用数据体系和相关行业数据体系管理，并建设统一业务门户，实现对城市运行管理相关部门的统筹协调、指挥调度和监督考核。
本次指挥协调系统建设利旧升级已有营口市数字城管系统，实现问题的“发现、立案、派遣、核查、处置、结案”的闭环管理。
新建重点工作受理反馈子系统，纵向与国家运管服平台、辽宁省级平台互联互通，具备接收国家平台、省平台监督检查系统布置的重点工作任务，并按规定反馈工作进展和落实情况的功能。具体包括：本级待办工作、本级工作反馈、本级办结工作。
1） 本级待办工作：应能够查看国家、辽宁省平台派发的重点工作任务详细信息。具体功能包括：待办工作列表、待办工作查询、待办工作详情。
2） 本级工作反馈：支持对本级待办工作进行办理，可以选择本级待办任务栏任意一条记录进行办理，根据工作任务要求填写工作反馈表单，报送相关数据、文件等。具体功能包括：工作内容填报、附件数据上传、反馈内容查看。
3） 本级办结工作：应能够查看营口市本级已办结工作任务，并对已办结任务的详细信息进行查询查看。具体包括：办结工作列表、办结工作详情、工作进度查看、办结工作查询。
（3）公众服务系统
基于市“营畅通”APP，建设公众服务系统，定期对APP推送信息进行更新，收集用户反馈信息。全体市民可以通过该APP随时将身边发生的问题进行上报、投诉、建议和咨询，并且还可以及时查看与政务服务相关的一些政策新闻和通知公告。
本项目移动端应用应基于营口市现有移动端应用（“营畅通”APP）进行升级改造，不新建微信公众号或移动端APP。具体包括：公众上报、公众投诉、公众咨询、我的案件、帮助说明、信息发布、便民查询。
1）公众上报：市民可通过此功能上报与城市治理相关的问题，将问题的文字内容、多媒体内容（图片、录音、录像）以及可以调用地图进行定位事发地点，直接上传到中心进行问题处置。
2）公众投诉：市民可通过此功能对城市治理相关工作进行投诉或者建议，通过文字、图片、声音、视频的形式上报到城市管理系统中，还可以通过地图定位事发地点。
3）公众咨询：市民可通过此功能向城市管理相关部门的专业人员通过文字、图片、声音、视频的形式咨询城市管理相关问题。
4）我的案件：市民可通过此功能查看本人所上报、投诉、咨询的问题，并可查看案件的办理情况以及城市管理相关部门的反馈意见。
5）帮助说明：向市民提供如何使用APP中功能的说明。
6）信息发布：发布相关节庆活动、媒体报道、政务信息等。主要包括交通、气象、当天生活指数等便民服务信息，天气预警，支持在微信推送。
7）便民查询：整合一些服务资源，向公众提供找公厕、找停车场、找公共自行车、找公园等便民查询服务。
（4）运行监测系统
接入营口市地下管网系统，实现供排水、供热、燃气等领域的数据接入，并建设营口市运行态势监测一张图。
运行态势一张图面向城市运行管理全要素，实现“一屏观全域、一网管运行”。整合物联监测数据和行业系统运行状态，构建城市运行综合态势可视化界面。具体包括：综合概览、在线监测。
1）综合概览： 面向城市运行全要素，在一张图上集中呈现应急资源底数与风险隐患态势。具体包括：资源概览、重点部位概览、监控设备概览、风险隐患总览、行业隐患排行、隐患变化趋势、隐患地图联动、隐患点详情、行业隐患统计、区域隐患统计。
2）在线监测：汇聚物联感知设备数据，实现设备运行状态与告警情况的实时监测、空间分布展示及统计分析。具体包括：物联监测、实时告警、告警统计。
（5）综合评价系统
根据城市运行管理服务评价工作要求，结合营口市城市管理实际情况，构建全行业综合评价体系，实现对城市管理工作评价方式、评价内容、评价指标、评价结果的管理。具体包括：平台上报子系统、实地考察子系统、问卷调查子系统、自评价报告子系统、评价结果管理子系统、评价配置管理子系统。
1） 平台上报子系统：平台上报子系统用于评价主体向评价对象下发平台上报任务，通过评价对象填报的形式，获取各类平台上报指标数据。具体功能包括：平台上报待填报栏、平台上报待审核栏、平台上报已审核栏。
2） 实地考察子系统：实地考察子系统用于评价主体向第三方测评机构的实地考察人员下发实地考察任务，通过实地考察人员随机抽样现场检查打分的形式，获取各类实地考察指标数据。具体包括：实地考察任务栏、实地考察结果栏、实地考察移动端。
3）问卷调查子系统：支持线上问卷调查、问卷调查结果录入、问卷调查结果汇总功能。具体功能包括：线上问卷调查任务栏、线上问卷调查结果栏、问卷调查待填报栏、问卷调查待审核栏、问卷调查已审核栏、问卷调查结果汇总展示。
4）自评价报告子系统：自评价报告子系统用于评价主体向评价对象下发城市自评价报告上传任务，通过评价对象填报的形式，获取各地自评价报告数据。具体包括：自评价报告待填报栏、自评价报告待审核栏、自评价报告已审核栏。
5）评价结果管理子系统：评价结果管理子系统用于根据收集到的评价数据，按规定的评价周期生成评价结果。具体包括：评价结果统计、评价结果总览、专项评价排名。
6）评价配置管理子系统：评价配置管理子系统用于对开展综合评价工作所需的评价指标、评价样本、评价对象、评价人员、评价周期、抽样规则、评价字典进行配置管理。具体包括：城市基础数据项管理、评价指标管理、评价样本管理、评价对象管理、评价人员管理、评价周期管理、抽样规则管理、评价字典管理。
（6）决策建议系统
通过建立城市运行管理服务指标体系和分析模型，对平台汇聚的数据进行分析研判，并通过各类可视化专题的形式在“一张图”上呈现，辅助监督管理和科学决策。具体包括城市运行管理服务态势感知、市容环卫分析研判、园林绿化分析研判、城市管理执法分析研判功能。
1）城市运行管理服务态势感知：对城市管理部件、实时运行、案件规律、公众诉求等进行多维度分析研判。具体包括：基础概览、案件分析、服务分析、地图交互。
2）市容环卫分析研判：对环卫基础设施、作业状态、作业台账及案件处置情况进行统计分析。具体包括：地图定位、设施概览、作业状态、作业台账、案件统计。
3）园林绿化分析研判： 通过园林运行能力指数与问题指数开展分析、排名、分布展示及问题动态跟踪。具体包括：园林运行能力指数、园林运行问题指数、园林指数分析、园林指数排名、园林指数分布、园林运行问题动态。
4）城市管理执法分析研判功能：对执法基础运行数据、执法指数及执法运行问题动态进行周期性统计与可视化展示。具体包括：执法基础运行数据概览、执法指数分析、执法运行问题动态。
（7）行业应用系统
行业应用系统以“统一底座、业务融合、流程闭环、利旧复用”为建设原则，整合环卫、园林、执法、建筑垃圾业务场景，构建一体化行业应用集群，统一用户入口、统一工单调度、统一数据汇聚、统一考核评价，全面满足营口市城市管理精细化、智能化、一体化运行需求。
1）智慧环卫子系统：应实现对环卫管理所涉及的各类环卫设施、环卫作业车辆、环卫作业人员、环卫管理车辆、环卫管理人员进行全过程实时监管，形成对人员、车辆以及区域的考核与评价，建立环卫管理的长效机制，提高城市管理水平。具体包括：环卫车辆管理、环卫人员管理、环卫设施管理、环卫案件协同处置、环卫监督考核、换位配置管理。
2）智慧园林子系统：应通过园林要素和养护单位的管理，进行园林基础信息管理及养护工作的监督考核，并通过分析园林概况为园林绿化规划、工程建设、养护管理、社会化服务等提供科学管理依据，辅助领导进行决策。具体包括：园林综合工作台、园林设施管理、园林工单管理、城市公园专项。
3）智慧执法子系统：应科学设定自由裁量标准，实现执法办案信息化、规范化、便捷化，以及全过程可追溯，着力规范执法行为，实现日常市容巡查执法问题上报、任务接收及处置、案件查阅、法规查询、统计分析等功能。通过共享公安等部门视频监控资源，开展市容线上巡查。同时实现户外广告、牌匾、立面装修、礼仪庆典及工地围挡、临时占道、城市景观小品（含雕塑、水景墙、喷泉等）在线申请、审批、监管等，以及室内装饰装修工程施工许可（备案）的在线管理。系统应具备支撑跨部门联合执法、案件移送、协查协办等功能，实现执法部门与行业主管部门之间的信息互通和业务协同，包括城管与自然资源、住建等相关部门业务数据的对接调用，为违法建设认定、案件调查取证等执法办案工作提供规划审批、不动产登记、历史影像等数据支撑。具体包括：执法办案管理、执法人员管理、执法车辆管理、法规案由管理、执法监督、综合查询、统计分析、非接触执法、移动执法、行政审批。
4）建筑垃圾监管子系统：按照简易实用、可落地原则，以三联单为核心，实现建筑垃圾转运、处置、监管一体化管控。应支持建筑垃圾产生、清运、处置信息登记，实现来源可查、去向可追、责任可究；建立三联单管理，包括装载单、运输单、处置单，三单匹配、闭环验证；覆盖工程渣土、装修垃圾、建筑垃圾转运，支持运输车辆备案、路线管控。具体包括：基础信息管理、核准备案管理、运输态势监控、电子联单管理、违规管理、统计分析、综合管理移动端、电子联单移动端、建筑垃圾一张图。
（8）数据汇聚系统
根据营口市城市运行管理工作要求，汇聚城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据、网络舆情数据等，对各类数据进行清洗、校验、抽取、融合，形成综合性城市管理数据库。具体包括：数据获取子系统、数据清洗子系统、数据融合子系统、数据资源编目子系统。
1）数据获取子系统：通过关系型数据库抽取、实时消息队列、接口接收服务、主动查询获取、Excel批量导入5种常用的接入方式来实现数据的获取。具体包括：数据库抽取、中间件方式、接口查询方式、接口接收方式、文件导入方式。
2）数据清洗子系统：将汇聚到系统的数据进行数据过滤与转换后，形成可应用的数据资源。具体包括：数据过滤、数据转换。
3）数据融合子系统：数据融合子系统是通过数据接口、ETL工具多样化的数据交换方式，动态获取城市各领域基础数据和运行数据，以及相关部门的信息资源；并通过数据清洗、比对、去重、合并技术手段，对获取的多源数据进行融合处理，确保数据获取的时效性和准确性。数据融合子系统可以实时监控全域数据流和任务流，是大数据管理的核心。具体包括：数据概况、任务管理、调度管理、字典管理、异常数据管理。
4）数据资源编目子系统：利用目录技术和元数据技术，遵循国家相关标准，构造统一的数据资源目录，资源目录系统可以查看资源、发布资源和资源接口接入日志查询，具体包括：资源管理和资源日志。
（9）数据交换系统
数据交换系统具备向国家平台、省级平台推送城市运行管理服务相关数据的功能。具体包括：接入平台配置子系统、接口服务发布子系统、接口包服务订阅子系统、接口状态监控子系统。
接入平台配置子系统：接入平台配置子系统主要可以将数据源进行分类，并通过便捷的查询功能进行检索，同时还可以对检索到的数据源进行修改和编辑，也可以添加新的数据源且支持多种数据源种类。具体包括：数据源分类管理、数据源查询、数据源添加、数据源编辑、数据源删除、数据源详情、查询面板、查询结果展示、导出查询结果。
接口服务发布子系统：接口服务发布子系统主要指将数据资源中心汇集的数据资源以API接口的形式对外进行开放使用，并针对数据资源中心对外发布的API服务进行管理。具体包括：API注册、API日志。
接口服务订阅子系统：接口服务订阅子系统主要根据第三方应用的数据共享需求，由第三方应用提供数据接收地址，数据资源中心按照规定格式定期向其推送数据资源。具体包括：应用申请、应用审核。
接口状态监控子系统：接口状态监控子系统实现接口服务发布子系统中API接口的综合管理，直观展示各类API。具体包括：API启用、API停用、API删除、API分类展示、接口调用次数监控、热门服务监控、最新服务发布监控。
（10）应用维护系统
建设统一用户中心，便于统一管理平台用户的信息及权限，同时可以管理不同对接的业务系统间的数据同步以及共享用户资源。
统一用户中心：统一管理平台用户的信息及权限，同时可以管理不同对接的业务系统间的数据同步以及共享用户资源。具体包括：应用管理、组织管理、岗位管理、用户管理、登录页配置、授权服务、基础数据、审计日志。
2.数据库建设及数据对接
（1）数据库建设
围绕城市运行“一网统管”核心需求，建设五大主题数据子库，实现数据全生命周期管理、统一治理、共享共用。其中城市管理与住建、自然资源、市场监管、环保、应急等相关部门的审批、备案数据形成关联，实现“许可—备案—监管—执法”数据链条的贯通。具体包括：
1）基础数据库：沿用营口市通过数据普查获取的地理信息数据，形成地理信息数据库，包括基础地图数据、单元网格数据、地理编码数据、评价点位数据、统计年鉴基础数据等。
2）运行数据库：通过接口的形式获取已建设系统的运行监测相关数据资源，以《城市运行管理服务平台数据标准》数据表为基础，运用国产正版数据建库与管理软件进行相关数据库建设，包括桥梁基础信息子库、管网基础信息子库、燃气基础信息子库、排水基础信息子库、供水基础信息子库、监测点位数据子库。
3）管理数据库：针对管理数据建设城市部件事件监管数据库、城市管理行业应用库、业务指导数据库和监督检查数据库。
4）服务数据库：包括公众诉求信息数据子库、公众诉求办理结果数据子库、公众诉求办理经过数据子库、满意度评价数据子库。
5）综合评价数据库：按照城市运行管理服务评价体系建设内容，围绕城市运行管理服务评价指标开展综合评价数据建设，包括开展城市运行管理服务评价工作所需的评价指标数据、评价过程数据和评价结果等。
（2）数据接口建设
根据《城市运行管理服务平台建设指南》要求，实现市级平台同国家运管服平台、省级运管服平台的数据对接；同时与营口市已建成的“地下管网与防汛指挥调度系统”、“视频监控系统”、“市政务数据共享平台”及事件分拨平台进行数据对接。具体包括：
1）国家城市运行管理服务平台数据接口：与住建部国家城市运行管理服务平台互联互通，进行数据交换共享及业务流转，包含城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据等国家城市运行管理服务平台要求对接的数据接口。
2）辽宁省城市运行管理服务平台数据接口：实现与辽宁省城市运行管理服务平台对接的数据接口，实现辽宁省城市运行管理服务平台和市级平台数据共享交换，包含城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据等辽宁省城市运行管理服务平台要求对接的数据接口。
3）市政务数据共享平台数据接口：建设与营口市政务数据共享平台数据对接接口，以API接口的形式对外进行数据对接，通过库表实时交换更新系统中的结构化数据。
4）地下管网与防汛指挥调度系统数据接口：建设与营口市现有地下管网与防汛指挥调度系统的数据对接接口，提升城市管网管理与防汛应急指挥的协同能力，更好保障城市生命线安全运行。
5）视频监控系统数据接口：建设与视频资源对接接口，接入营口市公共视频资源，实现对视频资源画面的对接调用。
6）事件分拨平台数据接口：建设与事件分拨平台对接接口，实现事件数据对接，将运管服平台结案数据上传至事件分拨平台。
（3）数据处理
依托平台数据汇聚与数据交换能力，对地理空间数据、基础设施数据、视频感知数据、行业业务数据进行统一清洗、转换、格式标准化、质量校验与融合入库，实现多源异构数据的规范化治理、统一目录管理与高效共享服务，确保各类数据准确、完整、及时接入城市运行管理综合数据库，为上层应用提供稳定可靠的数据支撑。
3.基础环境建设
本项目服务器资源利用营口市数据局已建成信创云，通过统一流程申请云资源，无需开展硬件设备额外采购。操作系统、中间件、数据库均由本项目进行采购，其中操作系统11套、中间件5套、数据库4套。操作系统、中间件及数据库数量需满足所选应用系统的运行需求，采用国产化产品，并考虑数据的安全性、稳定性和高性能要求。
工期和环境说明
1. 工期：自合同签订之日起 610日历天内。
除上述总供货期限外，发包人还要求以下区段供货期限：
2026年12月31日前，完成项目框架搭建并实现与省平台数据对接。
2.云资源情况：本项目服务器资源利用营口市数据局已建成信创云。投标人需根据营口市现有政务云资源情况，结合项目建设内容，提出合理的政务云资源需求。
项目实施要求
投标人要针对本项目提供详细的项目实施方案，包括本项目的项目组织架构、项目实施计划、人员组织安排、进度保障措施，保障项目按期完成。
售后服务要求
1.运维服务期限：项目验收之日起，提供3年免费运维服务。质保期内承建单位负责系统运行维护及免费优化升级；免费维护服务期满后，通过签订维护协议或服务合同方式延续运维服务。
2.热线支持：提供7×24小时的日常运维服务，技术专家远程支持，并定期提供安全巡检报告、技术咨询服务等。
3.现场支持：运维服务期内，投标人对采购人提出的故障申告在1小时内响应，在4小时内到达现场，在12小时内处理完毕。
项目人员驻场要求
1. 本项目实施周期内，乙方须配置项目组成员驻场服务，设置专职对接人员，保障与招标人日常业务对接、需求沟通、问题答疑、阶段成果确认。驻场人员属于乙方项目团队成员，须纳入投标文件项目管理机构主要人员表，人员未经招标人书面许可不得随意更换。
2. 驻场人员主要职责：负责日常需求调研沟通、业务问题收集反馈、阶段成果汇报、配合招标人及监理单位开展资料报送、问题整改、阶段性检查；配合各委办局业务对接协调；跟踪 BUG 修复、测试验证、试运行问题处置。
3. 项目实施阶段（从开工至项目竣工验收完成）乙方保证至少配置2名专职人员常驻招标人现场开展对接工作；试运行期间，驻场对接人员保持在岗，保障试运行问题快速响应处理。质保期内可不长期驻场，但须保证工作时间可随时到场，接到招标人通知后按合同约定时限到达现场。
4. 驻场人员工资、差旅、办公等全部相关费用均包含在本项目合同总价内，招标人不另行支付任何驻场相关费用。
5. 驻场人员须遵守招标人现场管理制度、信息安全及保密管理要求，签署保密协议。若驻场人员工作能力、工作态度不能满足项目管理需要，招标人有权要求乙方限期更换合格人员。



采购清单
	序号
	采购内容
	描述
	单位
	数量

	一、应用体系建设

	1
	业务指导系统
	共用国家平台的业务指导系统。根据国家平台配置的权限直接使用相关功能，查看权限范围内的城市管理业务指导信息。
	套
	1

	2
	指挥协调系统
	新建重点工作受理反馈子系统，纵向与国家运管服平台、辽宁省级平台互联互通，具备接收国家平台、省平台监督检查系统布置的重点工作任务的能力，并按规定反馈工作进展和落实情况的功能
	套
	1

	3
	公众服务系统
	基于市“营畅通”APP，建设公众服务系统，定期对APP推送信息进行更新，收集用户反馈信息。全体市民可以通过该APP随时将身边发生的问题进行上报、投诉、建议和咨询，并且还可以及时查看与政务服务相关的一些政策新闻和通知公告。
	套
	1

	4
	运行监测系统
	接入营口市地下管网系统，实现供排水、供热、燃气等领域的数据接入，并建设营口市运行态势监测一张图。
	套
	1

	5
	综合评价系统
	根据城市运行管理服务评价工作要求，结合营口市城市管理实际情况，构建全行业综合评价体系，实现对城市管理工作评价方式、评价内容、评价指标、评价结果的管理。
	套
	1

	6
	决策建议系统
	通过建立城市运行管理服务指标体系和分析模型，对平台汇聚的数据进行分析研判，并通过各类可视化专题的形式在“一张图”上呈现，辅助监督管理和科学决策。
	套
	1

	7
	行业应用系统
	整合环卫、园林、执法、建筑垃圾业务场景，构建一体化行业应用集群，包括智慧环卫子系统、智慧园林子系统、智慧执法子系统、建筑垃圾监管子系统。
	套
	1

	8
	数据汇聚系统
	汇聚城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据、网络舆情数据等，对各类数据进行清洗、校验、抽取、融合，形成综合性城市管理数据库。
	套
	1

	9
	数据交换系统
	数据交换系统具备向国家平台、省级平台推送城市运行管理服务相关数据的功能。
	套
	1

	10
	应用维护系统
	建设统一用户中心，便于统一管理平台用户的信息及权限，同时可以管理不同对接的业务系统间的数据同步以及共享用户资源。
	套
	1

	二、数据库建设及数据对接

	1
	数据库建设
	建设基础、运行、管理、服务、综合评价五大主题数据子库，实现数据全生命周期管理、统一治理、共享共用。
	项
	1

	2
	数据接口建设
	实现与国家运管服平台、辽宁省运管服平台、市政务数据共享平台、地下管网与防汛指挥调度系统、视频监控系统、事件分拨平台的数据对接。
	套
	1

	3
	数据处理
	对地理空间数据、基础设施数据、视频感知数据、行业业务数据进行统一清洗、转换、格式标准化、质量校验与融合入库。
	项
	1

	三、基础环境建设

	1
	操作系统
	采用国产化服务器操作系统，支持国内主流芯片，支持多种数据库、中间件、办公软件，兼容多种集成开发环境，支持多种浏览器。
	套
	11

	2
	数据库
	采用国产数据库，具有较好的空间基础数据管理能力，具有可靠的系统恢复和数据恢复能力，兼容国内主流操作系统及多种开发语言。
	套
	4

	3
	中间件
	采用国产中间件，提供负载均衡、集群、Web Service、数据库连接池、事务处理服务、安全管理等功能。
	套
	5
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                 （标段名称）项目招标
投  标  文  件


（标段唯一标识码：                  ）
（标段编号:                         ）






投标人：                           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：               （签章）

      年      月     日
[bookmark: _Toc256000160][bookmark: _Toc122603068]目    录

一、投标函及承诺函等
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、投标保证金
四、联合体协议书
五、商务和技术偏差表
六、分项报价表
七、资格审查资料
八、投标设备技术性能指标的详细描述
九、技术支持资料
十、技术服务和质保期服务计划
十一、其他材料














[bookmark: _Toc256000161]一、投标函及承诺函等
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[bookmark: _Toc256000162][bookmark: _Toc122603070]（一）投标函
                         （招标人名称）：
[bookmark: _Hlk152146515]1.我方已仔细研究了           （标段名称）项目招标文件的全部内容，愿意以【人民币（大写）    元（¥    元）】的投标报价，项目负责人为       （姓名），交货期     日历天，提供设备需求一览表中所列全部设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务，质量标准达到       。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）联合体协议书（如有）；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4.我方承诺在投标有效期      天内不修改、撤销投标文件。
5.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥     ）。
6.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）    。
7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8.	                                         （其他补充说明）。
投 标 人：                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：          （签章）
地址：                                   
网址：                                   
电话：                                   
传真：                                   
邮政编码：                               
      年      月      日
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[bookmark: _Toc122603072][bookmark: _Toc256000163]（二）告知承诺函
我单位参与    （标段名称 ）    的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则， 依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好， 不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自盖章或签字确认。

承诺单位：（盖单位章）
法定代表人或授权委托人：（签章）
                               承诺时间：	  年  月  日
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[bookmark: _Toc122603073][bookmark: _Toc256000164]（三）声明函

在本项目编制投标文件过程中，我单位声明如下：
一、未与本标段其他投标人委托同一单位或同一人编制投标文件；
二、未与本标段其他投标人协商投标报价；
三、未与本标段其他投标人使用同一电脑等电子材料编制投标文件；
四、未使用“网络虚拟材料”等无法识别电子材料归属的电脑编制投标文件；
五、本项目技术标（技术规格和技术标准）是针对本项目现场实际、技术特点以及施工图纸而编制的相应的技术方案，在编制过程中未抄袭、摘抄网络或其他项目相关技术资料，对文件内容具有独立自主知识产权；
六、本项目经济标（投标报价）是依据本项目给定的图纸、最高投标限价以及现场实际独立编制的，对投标报价编制的完整性、准确性负责；
七、本项目资信标提供的材料均为我单位真实、有效和完整的材料，不存在任何弄虚作假行为。投标文件所附的各类材料均为我单位提供相关材料和填写的内容在主体信息库依据规则生成，我单位已对材料进行确认，并认可提供材料的有效性、真实性和完整性。
我单位对以上声明内容完全负责，如违反以上任一一款，评标委员会有权依据招标文件相应条款否决我单位投标文件，招标人有权依据相关法律不接受我单位投标并没收我单位投标保证金，由此造成的一切法律责任和经济损失我单位均予以承担。
特此声明！



声明单位：（盖单位章）
法定代表人或授权委托人：（签章）
                                   声明时间：	  年 	    月  	日
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[bookmark: _Toc256000165]二、法定代表人身份证明或授权委托书
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[bookmark: _Toc122603074][bookmark: _Toc256000166]（一）法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日 
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[bookmark: _Toc256000167][bookmark: _Toc122603075]（二）授权委托书
[bookmark: _Hlk152154310]本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （标段名称）项目（标段唯一标识码：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                         。
代理人无转委托权。
（附授权委托人身份证正反面复印件）

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

身份证号码：                              

委托代理人：                        （签章）

身份证号码：                              

        年        月        日
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[bookmark: _Toc122603076][bookmark: _Toc256000168]三、投标保证金
（一）若采用现金或支票，投标人应填写以下表格信息并提供汇款凭证的扫描件。
	现金汇款信息

	收款账户
	
	汇款账户
	

	收款账号
	
	汇款账号
	

	汇款金额
	
	汇款时间
	

	附件
	汇款凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件

	
	

	
	其他材料

	
	



[bookmark: _Hlk150859078]（二）若采用辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台（包含辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台及跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构）电子保函，投标人应填写以下表格信息。
	辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台保函信息

	保函编号
	

	附件
	电子保函扫描件

	
	



（三）若采用纸质保函或其他平台电子保函，投标人应填写以下表格信息，并提供相关材料扫描件信息。
	非辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台电子保函或纸质保函信息

	保函承保单位
	
	保函额度
	

	缴费账户名称
	
	保函办理时间
	

	缴费账号
	
	保函有效期
	

	保函验真平台网址
	

	附件
	保函扫描件

	
	

	
	缴费凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件

	
	

	
	其他材料
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[bookmark: _Toc122603077][bookmark: _Toc256000169]四、联合体协议书
（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）                 （标段名称）（以下简称本工程）的设备采购并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本设备项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     
                                                                            。
5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                            （签章）

成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                            （签章）
……
        年        月        日           












备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
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[bookmark: _Toc122603078][bookmark: _Toc256000170]五、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。









投  标  人：             （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：        （签章）
      
           年        月        日
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6、 [bookmark: _Toc139882787][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc19282][bookmark: _Toc87615133][bookmark: _Toc256000171]分项报价表
                                                      单位：人民币元
	序号
	报价品目
	单位
	数量
	投标报价

	（一）
	应用体系建设

	1
	指挥协调系统
	套
	1
	

	2
	公众服务系统
	套
	1
	

	3
	运行监测系统
	套
	1
	

	4
	综合评价系统
	套
	1
	

	5
	决策建议系统
	套
	1
	

	6
	行业应用系统
	套
	1
	

	7
	数据汇聚系统
	套
	1
	

	8
	数据交换系统
	套
	1
	

	9
	应用维护系统
	套
	1
	

	（二）
	数据库建设及数据对接

	1
	数据库建设
	项
	1
	

	2
	数据接口建设
	套
	1
	

	3
	数据处理
	项
	1
	

	（三）
	基础环境建设

	1
	操作系统
	套
	11
	

	2
	数据库
	套
	4
	

	3
	中间件
	套
	5
	






投标人（公章）：                           

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：      

      年    月     日
[bookmark: _Toc122603084]












[bookmark: _Toc256000172]七、资格审查资料
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[bookmark: _Toc122603085]














[bookmark: _Toc256000173]（一）投标人基本情况
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[bookmark: _Toc256000174][bookmark: _Toc122603086]1-1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标
人需具有的各类资质
证书
	
类型：             等级：           证书号：





	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求
投标设备制造商需具
有的资质证书
	

	备注
	


备注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。
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[bookmark: _Toc122603087][bookmark: _Toc467365520][bookmark: _Toc256000175]1-2 关联单位情况说明
	
单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：






与本单位存在控股与被控股关系的单位：









与本单位存在管理与被管理关系的单位：





备注：1.投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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[bookmark: _Toc122603080][bookmark: _Toc256000176]1-3 项目管理机构主要人员表
	序号
	岗位
（职务）
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	所学专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业或
职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	级别
	职称专业
	职称专业类别
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.执业、职业单位是指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。
2.附项目管理机构主要人员社会保险证明。社会保险证明中缴费单位应与投标单位（或其分公司）一致。
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[bookmark: _Toc256000177][bookmark: _Toc122603081]1-4 项目负责人简历表
	[bookmark: _Hlk149293939]姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	工程类执业注册证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书。
2.类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。须附业绩证明材料。
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[bookmark: _Toc122603083][bookmark: _Toc256000178]1-5 其他主要项目管理人员简历表
	岗位名称
（职务）
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业/岗位资格
	
	专业职称
	

	执业/岗位
证书编号
	
	专业工作年限
	


	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


注：提供其他主要项目管理人员的相关证书、职称证书（如有）、学历证书（如有）。
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[bookmark: _Toc122603091][bookmark: _Toc256000179]（二）近年财务状况表
	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　年
	近年平均值　

	一．注册资金
	元
	
	
	
	-

	二．净资产
	元
	
	
	
	-

	三．总资产
	元
	
	
	
	

	四．固定资产
	元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	元
	
	
	
	

	六．流动负债
	元
	
	
	
	

	七．负债合计
	元
	
	
	
	

	八．营业收入
	元
	
	
	
	

	九．净利润
	元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	%
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	%
	
	
	
	

	5．流动比率
	%
	
	
	
	

	6．速动比率
	%
	
	
	
	


备注：1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
      2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
      3.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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[bookmark: _Toc122603092][bookmark: _Toc256000180]（三）近年完成的类似项目情况
[bookmark: _Toc122603093]近年完成的类似项目汇总表
	序号
	项目名称
	买方名称
	设备名称
	合同价格
（元）
	买方联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc122603094]近年完成的类似项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格（元）
	

	项目概况及投标人
履约情况
	

	备注
	


备注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3.类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求，证明材料为合同协议书、设备进场验收证书。
4.类似项目业绩的合同协议书、设备进场验收证书无法体现招标文件要求的技术规格，则投标人还需提供买方出具的证明文件。
5.若无要求，无需填写。
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[bookmark: _Toc122603095][bookmark: _Toc256000181]（四）正在供货和新承接的项目情况
[bookmark: _Toc122603096]正在供货和新承接的项目汇总表
	序号
	项目名称
	买方名称
	设备名称
	合同价格（元）
	买方联系人
及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc122603097]正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价（元）
	

	项目概况及投标人
履约情况
	

	备注
	


备注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
3.类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求，证明材料为合同协议书。类似项目业绩时间以合同协议书签订时间为准。
4.类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的技术规格，则投标人还需提供买方出具的证明文件。
5.若无要求，无需填写。
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[bookmark: _Toc122603098][bookmark: _Toc256000182]（五）企业信誉情况
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[bookmark: _Toc256000183][bookmark: _Toc122603099]5-1 企业信誉声明
                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。
1.被依法暂停或取消投标资格；
2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；
7.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
8.投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的其他情形。
我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。
后附：上述条款5、6、7网站查询结果截图。


投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                      （签章）

                                                       年       月       日


备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项和第1.4.3项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。
      2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。
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[bookmark: _Toc122603100][bookmark: _Toc256000184]5-2 近年发生的诉讼和仲裁情况
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评审项或否决条件的，投标人应当如实填报相关情况。没有可不填。
2.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书。时间为判决或仲裁决定时间。
3.投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。
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[bookmark: _Toc122603101][bookmark: _Toc256000185]5-3 近年投标人获奖情况表
	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。
2. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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[bookmark: _Toc122603102][bookmark: _Toc256000186]5-4 近年项目负责人获奖情况表
	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。
2.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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[bookmark: _Toc122603103][bookmark: _Toc256000187]5-5 近年获表彰情况表

	序号
	获奖主体名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。

2.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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[bookmark: _Toc149058114][bookmark: _Toc256000192]六、其他材料
投标人填写的大数据表
	项目名称：
	

	标段名称：
	

	招标人名称：
	

	招标代理机构名称：
	

	投标公司名称：
	

	投标公司统一社会信用代码：
	

	投标公司法定代表人姓名:
	

	投标公司法定代表人身份证号:
	

	投标公司法定代表人手机号码:
	

	投标公司联系人姓名:
	

	投标公司联系人身份证号:
	

	投标公司联系人手机号码:
	

	项目经理姓名:
	

	项目经理身份证号:
	

	项目经理手机号码:
	

	投标保证金形式：
	

	缴纳投标保证金/保函时间：
	

	缴纳投标保证金账户：
	递交保函无需填写此项

	缴纳投标保障金账户开户行
	递交保函无需填写此项
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