关于公开征求对营口市个人住房信息

系统联网项目需求意见的公告

受营口市房产交易管理中心的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市个人住房信息系统联网项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年11月10日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十一月五日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

# 项目需求

## 一、项目基本情况

根据国务院、住建部和省住建厅的统一部署，结合我市的实际情况，个人住房信息系统建设的工作思路：

第一阶段：系统联网。

建设目标：联接市县两级系统，打通数据流。

建设思路：在手工办理业务的县（市）区建设业务系统，在已有业务系统和数据库的县（市）区，通过数据分析和接口定制，部署前置机和数据同步软件实现区县数据向市级的上报汇总。

意义：完成县、市两级系统物理联网，达成部、省联网要求。

第二阶段：数据规范。

建设目标：统一数据标准，消除异构系统和异构数据源。

建设思路：

1.通过业务系统的升级改造，基本达到县（市）区部署使用市级统一开发的系统，完成全市业务系统和数据标准的统一。

2.加快推进历史档案的数字化工作，要根据住建部、省厅相关房产数据整理标准与规范，结合本地的实际情况制定数据整理方案，同时结合物权法对房屋登记簿的要求，完成对历史数据的清理、录入、关联等工作。

第三阶段：平台统一。

建设目标：消除独立系统，实现全大市系统平台和数据统一。

建设思路：结合云计算和大数据的背景趋势，在有条件的地区逐步迁移本地业务到市级平台上办理，实现全市业务数据的真正统一。

个人住房信息系统建设是房地产市场调控和行业监管的一项基础性工作，对于全面掌握和了解居民拥有住房情况和居住水平，科学分析房地产市场形势和发展态势，落实差别化住房信贷和房地产税收等调控政策，为实施房地产市场宏观调控政策、提高行业管理和社会服务水平创造条件。

### （一）项目建设背景

近年来我国部分城市房价、地价出现过快上涨势头，房地产市场价格持续攀升，这种势头已经从一线城市蔓延至二三线城市。面对各地房价持续走高的状况，建立房地产调控的长效机制的呼声日趋高涨。国家先后出台了《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）等一系列调控政策。

国务院在《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知通知》(国发〔2010〕10号)中首次明确提出：住房城乡建设部要加快个人住房信息系统的建设。2010年6月24日，住建部副部长齐骥在山东省青岛召开的《加快推进全国个人住房信息系统建设》专项工作现场会议上总结了近年来各地在推进房屋登记信息系统建设工作中取得的积极进展和成功经验，并就如期完成个人住房信息系统建设提出了明确的工作思路、工作目标、工作任务和要求，表示将制定全国住房信息系统建设的总体规划和系统建设框架、制定相关技术标准，搭建部与省级住房信息系统联网平台。至2012年6月30日，全国40个重点城市已经全部完成个人住房信息系统的建设并实现与住建部的联网。在此基础上，住房城乡建设部在《关于进一步加强城镇个人住房信息系统建设和管理的通知》（建房〔2012〕198号）中要求与住建部联网的城市在2013年6月达到500个。进一步的，国务院办公厅在《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》中明确指出：到“十二五”期末，所有地级以上城市原则上要实现联网。

此外，个人住房信息全国联网的作用和影响正在逐渐向更大的领域拓展。新一届政府在《国务院机构改革和职能转变方案》中明确规定在2014年需要完成的28项任务中包含“出台并实施不动产统一登记制度”。这一制度的实施基础就是全国联网的个人住房信息系统。

### （二）项目的建设意义

1.加快个人住房信息系统建设，是贯彻落实房地产市场调控政策的重要举措。房地产市场宏观调控是促进房地产业持续稳定健康发展的根本保证，是一项政治性、政策性、技术性都很强的工作。要实现“三基本两协调”的调控目标（房地产市场总量基本平衡，结构基本合理，价格基本稳定；房地产业发展与当地经济和社会发展相适应，与相关产业相协调），必须全面、及时、准确地采集房地产市场信息。通过建立全国个人住房信息系统，有利于全面掌握和了解居民拥有住房情况和居住水平，科学分析房地产市场形势和发展态势，及时发现市场中的新情况、新问题，为房地产市场宏观调控决策提供依据，为政策实施提供保障。

2.加快推进个人住房信息系统建设，是提高政府公共服务能力的具体体现。住房问题是重要的民生问题，有效保护个人住房财产权事关群众的切身利益和社会的和谐稳定。通过加强个人住房信息系统建设，有效采集并及时对外披露住房供求状况等市场信息，可以引导消费者理性消费、企业理性投资；通过与金融部门信息共享，可以为其提高服务水平，保证信贷安全创造有利条件；通过与税务、规划、土地等部门互联互通，可以实现互利共赢，全面提高公共服务能力。

3.加快个人住房信息系统建设，是提高政府市场监管能力的重要手段。随着房地产市场的快速发展，我们面临的新情况、新问题不断增加，市场监管的压力也越来越大，仅仅依靠传统的管理方式，难以有效应对。“工欲善其事、必先利其器”。通过信息系统建设和应用，将管理机制与技术手段有机结合，可以大大提高办事效率，增强监管的能力和水平。比如，前几年老百姓对办理房产证的时间过长、一房多卖等问题反映强烈，通过建立房屋登记系统、推行网上签约等制度，使多年困扰我们的问题迎刃而解。

### （三）建设目标

参照国内先进城市经验，充分利用信息技术的后发优势，本项目的建设目标为：在第一个阶段里，建立我市个人住房信息网络平台和全市个人住房信息基础数据库，实现我市、县数据的统一和互联互通，全面掌握我市个人住房的基础信息及动态变化情况。简单的说，要做到横向到边、纵向到底，实现全大市范围内“统一网络、统一数据、统一平台、统一接口”。

#### 1.一个专网

加强全市的房产信息化基础设施建设，建立市、区县（市）房管部门的信息光纤专网，实现市房地产主管部门和区县（市）房管部门之间的网络互联；建立区县（市）级计算机局域网络，装备联网设备，实现全市房产登记业务的协同处理，逐步形成覆盖全市房地产市场管理工作的信息网络体系。

#### 2.一个数据中心

建立统一的信息标准规范体系，制定适合营口实际的房地产市场信息资源数据标准，进一步规范业务和工作流程标准，形成以国家标准为主体、地方标准为补充的比较完善的区域信息化标准体系。

在此基础上，建设高性能、安全可靠、扩展能力强的市级个人住房信息数据中心，各区县（市）要按照市住建委统一规范和标准，以楼盘表为基础，加快房地产登记数据清查、数据库建设和整合工作，最终实现全市数据的集中管理和查询，促进跨地区、跨领域的信息资源共享。

#### 3.一个平台

统一的业务标准是信息联网的灵魂，为实现房管部门网上办公和业务的集中处理，各区县（市）应按照市住建委统一规范和标准，对本级应用的业务系统进行升级改造。在此基础上，由市里统一开发部署“营口市个人住房信息系统网络平台”，完成数据的实时获取并提供查询服务。

#### 4.多个接口

属地管理方式使得各地个人住房信息数据库相互独立。对于使用独立业务系统的县（市）区，由市里统一开发“营口市个人住房信息系统联网接口”，并部署在各区县（市）节点，实现实时数据联网。

## 项目内容

### （一）联网方式

各区县（市）房管处采用电信光纤专线方式（100Mbps）与市房管中心互联，联网方式为内网联内网。网络拓扑如下图所示：

图 1网络拓扑图

### （二）数据中心

#### 1.系统框架

数据库基于规范定义的数据标准构建，通过数据整合（采集）系统，全面、及时、准确地对县(市)区的个人住房信息数据进行标准化处理和同步，它是整个项目中最为基础的应用系统，是建立个人住房信息系统联网平台的数据保障，是实现全大市实时数据查询和统计分析的前提。

图 2系统总体架构

#### 2.数据标准

数据标准是数据中心建设的基础，是整个项目的根基。数据标准的制定要以国家标准为主体、地方标准为补充，要以标准统一、架构合理、技术成熟的数据标准作为指导信息采集整合的技术规范。

### （三） 统一平台

营口市个人住房信息系统联网平台，由在市级部署的“营口市个人住房信息系统房产登记簿数据网络平台（统一平台）”和在各县（市）区节点部署的数据同步接口共同组成。系统能够实现数据实时联网、数据逐级汇总、全市统一的登记簿查询等功能。

#### 1.平台特点

图 3平台功能特点

统一平台基于可配置的成熟中间件产品进行构建，用户可以根据自身需要，通过平台提供的交互界面，在无需编写任何代码的情况下，实现高效率、低成本、响应快速、连接可靠的联网服务。

统一平台具备以下特点：

- 统一服务接口。

- 多级节点实时同步。

- 批量数据导入。

- 用户自定义。

- 异构数据归一化。

- 系统状态实时监控。

#### 2.功能模块

统一平台为房产信息共享提供一体化的集成服务，其核心功能具体分为数据同步、数据查询、数据统计、平台配置、上报接口五个部分。

图 4系统功能详表

具体功能如下：

- 数据同步。市、各区县（市）的数据同步，且子级结点向父级结点根据协议标准，提交新业务数据。可以实现同步对象、同步内容、同步内容和同步日志等功能。

- 数据查询。通过数据查询服务，可以实现房屋登记簿管理系统数据查询服务的所有内容。

- 数据统计。通过数据统计服务，可以实现房屋登记簿管理系统数据统计服务的所有内容。

- 平台配置。通过平台配置服务，可以实现定时配置、用户配置、权限配置和平台日志等功能。

- 上报接口。根据住建部和省厅定义的接口标准，提供标准接口，用以支持全大市范围内的个人住房信息的上报和查询。

#### 3.技术构架

图 5产品技术架构

个人住房信息系统网络平台采用SOA架构，具体可表述为4横2纵结构：

第一横是数据层，也就是业务数据库，记录必要的业务及事件信息。

第二横是支撑层，通过提供数据获取、数据上传、数据查询等服务为具体应用提供基础支撑。

第三横是应用层，基于支撑层提供的基础服务，满足具体功能需求。

第四横是接入层，为用户提供业务功能的交互接口，包括登记簿信息的汇总、查询、统计、消息管理、个性化定制、权限管理等。

一纵是标准规范体系，平台的数据结构和接口规范严格按照部、省、市相关文件和标准进行制定。

另一纵是信息安全体系，通过建立单点登录系统严格权限管理。

### （四）前置接口

由于属地管理的原则，各县（市）区房地产管理部门的信息化建设水平和实现方式存在一定差异。为实现个人住房信息数据的集中统一和互联互通，建立地市一级统一的数据库，必须对使用独立信息系统的县（市）区进行整合。

#### 1.工作原理

个人住房信息系统联网平台通过在统一平台提供标准接口，在各个县（市）区接入点设置前置服务器（参考图1），由同步接口程序负责县级业务数据库和市级个人住房信息数据中心之间的互联互通。根据业务情况，同步接口程序会主动将个人住房相关信息以标准协议格式上行发送到统一平台；与此同时，同步接口程序还能响应统一平台的请求，收集并返回相应数据。

#### 2.接口方式

同步接口程序采用基于XML的Web Service技术构建。Web Service技术是行业内最成熟、使用最广泛的分布式异构数据库系统整合技术，它将原来基于数据库的集成提升到基于服务（应用程序）的集成，从而屏蔽了数据结构、业务逻辑等一系列需要深入了解原系统的细节问题。

同步接口程序还设计了一系列机制以保证数据联网的稳定性和可靠性，具体如下：

| 接口有效性 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 校验/验证 | 负责校验接收到的个人住房信息，包括子结点的身份有效性、数据结构的有效性。 |
| 冗余处理 | 对于重复传输的个人住房信息（具备相同的业务流水号）存储到冗余数据库表。 |
| 归一化 | 验证、冗余处理后的数据，得到归一化的统一数据，而后存储到业务数据库。 |
| 存储/持久化 | 包括对冗余数据的存储和归一化后的数据存储。 |
| 失效补偿 | 当存储失败时，系统将对数据备份到本地数据库，而后通过失效重试线程尝试后续存储操作。 |
| 缓存机制 | 对当日信息，根据业务类型，存储在内存数据结构，便于用户获取实时信息。 |
| 应答机制 | 除了无效结点上传的数据，系统将对上传的信息进行必要的应答。 |
| 编/解码 | 解码是指将上行的个人住房信息，根据约定的协议进行解码（如果需要也可能包括解密），编码是指将有效信息，根据存储需要进行统一编码。 |

#### 3.功能作用

同步接口程序围绕着数据的获取和上传开展工作，在这一核心功能之外还存在其他几个方面的作用。

1.隔离本地业务数据库和市级数据中心。本地业务数据库和市级数据中心之间不直接关联，所有数据传递都通过同步接口进行中转，有效地保证了数据库的独立性和完整性。

2.减轻市级数据中心数据处理压力。由于各地业务数据存在较大的差异性，距离部里要求的统一标准尚有差距，为了满足数据上报需要，必须对数据依据字典表进行归一化处理。这部分工作若放到各地业务系统上，会破坏业务系统的完整性和独立性，也为未来的更新带来风险；若把这部分工作分配到市级数据中心完成，从处理能力和系统安全角度上考虑，在目前阶段并不成熟。

3.降低实施难度和维护成本。一个完整的数据同步除了获取和上传外，还要包含业务数据的实时统计、状态监控、失效重传、加密认证等辅助功能。在各县（市）区业务系统尚不具备成熟联网经验的情况下，将这部分功能集成在同步接口程序中，能有效地隔离维护风险，降低维护成本。

## 三、技术原则

该软件系统要以国家、省各类技术规范和建设等业务信息化规范为依据，严格遵照国家软件工程规范及以下原则：

1、先进性：采用国际、国内先进的软件体系结构，先进的技术标准，具有很好的可维护性；

2、安全性：从多个角度，多个环节考虑，确保系统和数据的安全。

3、易操作：用户接口及界面设计将充分考虑人体结构特征及视觉特征进行优化设计，界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮助信息准确及时。

4、稳定性：系统具备较强的容错能力，来保证系统运行的可靠性，并制订相应的策略完成数据的备份，以保证在出现意外事故时系统能够迅速恢复运行。

5、高效性：数据访问、数据处理等系统软件要具有极强的处理和运算能力。要求系统有较强的操作平台、数据库系统、实现架构、网络环境等方面的适应性。

6、可扩展性：具有科学合理的体系结构，根本保证系统的可扩展性，业务平台、数据信息平台各个层次都可以灵活扩展。系统在信息处理平台和业务应用平台提供标准规范的统一接口，充分支持新业务的展开。随着系统的运行，系统数据量会越来越大，并对系统性能产生影响，为了保证对系统性能的要求，系统在设计时就应考虑具有较强的扩展性。

7、软件扩展性：提供只需进行简单操作就可以生成新的业务流程、修改已有业务流程，任意增加、删除和修改业务数据和业务流程，适应业务发展的需求。提供功能强大的数据接口，轻松实现各种数据的导入、导出以及与外部系统的无缝连接。

9、应用软件与硬件的无关性：应用软件所采用的硬件无关，即通过配置实现系统支持不同硬件的接入方式。

### （一）开发技术规范

系统应尽量降低项目后期维护成本，本项目涉及的系统主体采用B/S框架，采用成熟的技术，例如J2EE、.Net等，并全面支持32位 、64位的操作系统和数据库软件，系统拟采用64位操作系统和数据库，已提高系统性能，也适应未来需要。

在本系统研发过程要全面采用面向对象技术，包括面向对象的分析（OOA）、面向对象的设计（OOD）和面向对象的编程（OOP），使系统建设从分析、设计和编码全程对象化，确保系统的科学性和开放性，加强了系统的可读性和可维护性，提高了系统的性能，为系统的扩展和复用打下坚实的基础。

在系统与其他系统整合关联方面，基于XML的Web服务技术是目前世界上最先进的分布式异构数据库系统整合技术，它将原来基于数据库的集成提升到基于服务（应用程序）的集成，从而屏蔽了数据结构、业务逻辑等一系列需要深入了解原系统的细节问题，成为当前最受业界推崇的集成技术。Web Service从本质上讲是放置于Web站点上的可重用构件。Web Service可以分散于Web的各个地方，通过互相地调用以协同完成业务活动。在Web Service的体系中，不同的应用系统被分割为强内聚、松耦合的单个的服务，可以通过Web被调用和访问。

### （二）数据交换接口规范

在系统中涉及的所有数据交换皆以XML文件格式通过交换接口实现，主要包括以下具体规范：

1.核心技术规范： XML、Schema、XSL、namespace、DOM/SAX；

2.服务相关语言和协议： SOAP、WS、UDDI；

3.元数据标准： DC、RDF、GILS；

4.工作流相关的语言： WSFL、XLANG、BPEL4WS、XPDL、BPML；

5.事务处理和协作相关： WSCI、BTP、WS-COOR、WS-TRAN；

6.XML安全相关： ENC、SIG、XKMS、XACML、SAML；

7.XML处理与表现： XFORMS、XHTML、VoiceXML、SMIL、MATHML、SVG；

8.XML开发相关：DOM、SAX、JAXP、JAXR、JDOM、JAXB、JAXM、JAX-RPC；

9.其它相关领域的XML标准： ADML、AIML、CML、FIX、GML、HR、tML、 ebXML、HL7；

10.接口的命名规范：接口的命名方法应遵循两个的规则：唯一性规则、标示性规则。

11.接口的内容规范：所有的接口必须有统一的格式，各个信息资源库与数据交换接口的内容必须包含以下几个方面：接口编码、所共享的数据的结构信息以及元数据信息、接口定义的作者、操作日期、附加说明、接口所属类别（即对应共享目录）、有效日期和使用权限。

12.误编码规范：错误编码是指由于操作步骤上的错误或网络连接出现问题等原因而导致数据交换无法正常运行。系统可以判断并提示出错的原因。错误的编码采取整数作为唯一的编号。并保存在数据交换的数据库上。根据实际出现的情况，管理员可以方便地维护扩展。

## 四、项目工期

合同生效之日起1个月内交付软件验收。

## 五、免费质保期

自项目验收合格之日起12个月内。

## 六、其它参考资料

《房屋登记办法》

《房屋登记簿管理试行办法》

《房屋权属登记信息查询暂行办法》

《房地产市场信息系统技术规范》

《房地产登记技术规程》（报批稿）

《房地产市场基础信息数据标准》(征求意见稿)

《个人住房信息系统基础数据指标（试行）》

《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）

软件系统设计参考国家、部、省以及行业相关规范。