关于公开征求对营口市海洋与渔业局

蓬莱溢油赔偿款沙滩修复技术服务项目

需求意见的公告

受营口市海洋与渔业局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市海洋与渔业局蓬莱溢油赔偿款沙滩修复技术服务项目项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年1月29日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972505

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年一月二十日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

蓬莱溢油赔偿款沙滩修复技术服务项目需求

| 序号 | 项目内容 | 数 量 | 单位 | 工作内容、工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 工程勘察 | 1 | 项 | 砼挡土墙、船舶坞道、直立墙等废弃构筑物以及碎石堆土的面积、土方量的测绘。 |
| 2.1 | 工程勘察 |  |  | 开展水深、地形、沉积物以及水动力的勘察 |
|  | 水深地形勘察 | 1.7 | km2 | 0m等深线以浅的海域: 调查的海域面积约1.5km2，填沙量核算约0.2km2，比尺1:500， |
|  | 沉积物勘察 | 82 | 站 | 沉积物粒度82站；沉积物质量（重金属、石油等）20站 |
|  | 剖面勘察 | 12 | km | 设置海滩监测6条，监测2次。累计监测长度约12km。 |
|  | 岸线监测 | 2.57 | km | 监测2次，累计监测长度约2.41km。 |
|  | 海流勘察 | 12 | 站 | 设置6个站位，进行大小潮期间连续25小时的海流、悬沙同步观测，共计12站次。 |
|  | 潮位观测 | 1 | 站 | 设置验潮站1个，观测周期为3个月。 |
| 2.2 | 沙滩修复工程设计 |  |  | 开展波浪推算、剖面设计以及物理模型实验 |
|  | 设计波浪推算 | 16 | 组 | 重现期包括50、10、5、2年一遇；计算水位包括：极端高、设计高、设计低和极端低水位，满足沙滩剖面设计的需要。 |
|  | 剖面设计 | 18 | 个 | 析3种填沙粒径，2种沙滩滩肩宽度，3种滩滩肩高程，合计18种沙滩养护工程设计方案。 |
| 3.1 | 前期工程费 |  |  | 前期工作费，直接工程费的1.33%，43.38万元。 |
|  | 实地调查与踏勘 |  |  | 沙滩基本特征概查，包括项目区域选址、沙滩沉积物类型、岸线长度、岸线类型、岸滩剖面形态、平面形态等； 项目区基本情况核查，项目区岸线长度约1.22km，核查区域面积1.7km2，包括陆域0.2km2和海域1.5km2。 |
|  | 资料收集 |  |  | 收集整理分析项目所在区的多年的潮汐、波浪、海流资料。 |
|  | 项目申报书 |  |  | 编写项目申报书。含编写费、印刷费、会议费，包括项目启动会、立项审查会。 |
|  | 项目实施方案编写 |  |  | 编写实施方案。编写费、印刷费、会议费，包括项目启动会、立项审查会。 |
| 合计 |  |  |  |  |

工程勘察与设计需要在2015年6月末前完成并通过专家评审。

提交通过专家评审的项目实施方案，提交沙滩清理工程勘察报告，提交沙滩修复工程初步设计报告。